**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству**

« 28 » декабря 2017 г. № 8

**Присутствовали:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Председатель комиссии:** | Сбитнев И.М. | - первый заместитель главы Озерского городского округа | | Члены комиссии: | Биюшкин О.Ю. | - заместитель председателя Ассоциации первичных профсоюзных организаций Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности по городу Озерску | |  | Братцева Н.В. | - начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа | |  | Воденко С.М. | - член Общественной палаты Озерского городского округа | |  | Галушко И.Ф. | - член Общественной палаты Озерского городского округа | |  | Гашев И.И. | - председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского округа Челябинской области | |  | Жаворонкова О.В. | - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа | |  | Левина Н.В. | - начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа | |  |

В соответствии с постановлением главы администрации Озерского городского округа Челябинской области от 13.03.2017 года № 588 число членов комиссии 16 человек. Число членов комиссии, принимающих участие в заседании комиссии, составляет 8 человек. Кворум есть.

**Повестка дня:**

1. Выбор секретаря комиссии.

2. Регламент работы комиссии:

- Рассмотрение заявок и предложений, поступивших в Уполномоченные органы для включения в программу «Формирование современной городской среды в Озерском городско и на 2018 – 2022 годы (далее – Программа на 2018 – 2022 годы).

**Слушали:** Председателя комиссии:

1.Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании комиссии по рассмотрению заявок и предложений, поступивших в Уполномоченные органы для включения в программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018- 2022 годы.

**Решили:** установить способ голосования на заседании комиссии – открытое голосование.

**Результаты голосования:**

«за» 8 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

2. О выборе секретаря комиссии.

**Решили:** выбрать секретарем комиссии Левину Н.В.

**Результаты голосования:**

«за» 8 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

3. О регламенте работы комиссии

**Решили:** Работаем по постановлению от 21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 – 2022 годы.

**Результаты голосования:**

«за» 8 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

4. Проект муниципальной программы 22.11.2017 г. размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа для общественного обсуждения. Задачи Программы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Озерского городского округа, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа. Срок общественного обсуждения проекта программы не менее 30 дней со дня опубликования проекта программы, срок приема заявок 30 дней с момента публикации программы на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

На 28.12.2017 года для включения в программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы, в Уполномоченный орган на благоустройство дворовых территорий поступило 41 заявка и 98 предложений в Уполномоченный орган по общественным территориям поступило пять предложений.

**Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии:**

**I. ЗАЯВКИ:**

| №  п/п | Наименование заявителя, адрес | Дата, время, № регистрации заявки | Общественная/дворовая территорий | Объем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.14 | 08.12.2017г. в 16 час. 05 мин., №23-05-10/2334 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Набережная. д.8 | 40 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 2 | 11.12.2017 г. в 12 час. 11 мин., №23-05-10/2340 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56 | лист, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 3 | 11.12.2017 г. в 12 час. 12 мин., №23-05-10/2341 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д.4 | лист, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 4 | Князев А.Г. уполномоченное лицо собственников помещений д 75. по пр. Ленина | 12.12.2017 г. в 10 час. 11 мин., № 23-05-12/ 1228 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д.75 | 11 листов + 2 листа прошиты, пронумерованы. |
| 5 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Макса, д.14 | 12.12.2017 г. в 16 час. 21 мин., № 23-05-10/ 2368 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, бул. Луначарского, д.23 | лист, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 6 | 12.12.2017 г. в 16 час. 22 мин., № 23-05-10/ 2368 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32 | лист, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 7 | Бобрышев В.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д 25. по пр. Победы | 14.12.2017 г. в 09 час. 35 мин., № 23-05-12/ 1241 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.25 | 29 листов + 2 листа прошиты, пронумерованы. |
| 8 | Черкасов В.В.  уполномоченное лицо собственников помещений д 37. по пр. Победы | 14.12.2017 г. в 12 час. 10 мин., № 23-05-12/ 1241 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.37 | 21 лист + 2 листа прошиты, пронумерованы. |
| 9 | Сайдулина М.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 1. по ул. Семашко | 14.12.2017 г. в 12 час. 12 мин., № 23-05-12/ 1244 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семашко, д.1 | 21 лист + 2 листа прошиты, пронумерованы. |
| 10 | Коваль В.П.  уполномоченное лицо собственников помещений д. 83. по пр. Ленина | 14.12.2017 г. в 12 час. 13 мин., № 23-05-12/ 1245 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.83 | 25 листов+ 2 листа прошиты, пронумерованы. |
| 11 | Пикторов и.М. уполномоченное лицо собственников помещений д. 4. по ул. Семенова | 14.12.2017 г. в 16 час. 23 мин., № 23-05-12/ 1251 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д.4 | 72 листа + 3 листа прошиты, пронумерованы. |
| 12 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.14 | 14.12.2017 г. в 16 час. 35 мин., № 23-05-10/ 2399 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д.26 | лист, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 13 | Данилова И.А. уполномоченное лицо собственников помещений д. 34. по ул. Советская | 20.12.2017г. в 10 час. 22 мин., № 23-05-12/1293 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д.34 | 19 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 14 | ООО «УК «Система», г. Озерск, пер. Советский, д.4 | 20.12.2017 г. в 11 час. 17 мин., № 23-05-10/2439 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  б. Гайдара, д.26 | 48 листов, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 15 | Усолкин А.А.  уполномоченное лицо собственников помещений д 17. по пр. Победы | 20.12.2017 г. в 15 час. 21 мин., №23-05-10/2341 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д.17 | 19 листов + 2листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 16 | Лемтюгина Н.Р. уполномоченное лицо собственников помещений д 3. по ул. Свердлова | 21.12.2017 г. в 11 час. 58 мин., № 23-05-12/ 1278 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д.3 | 31 лист + 2 листа прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 17 | ООО «УК «Система», г. Озерск, пер. Советский, д.4 | 21.12.2017 г. в 14 час. 35 мин., № 23-05-12/ 1282 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, б. Гайдара, д.22 | 50 листов, прошиты, не пронумерованы, скреплены печатью |
| 18 | Титов В.А. уполномоченное лицо собственников помещений д 8. по ул. Школьная, пос. Новогорный | 21.12.2017 г. в 17 час. 08 мин., № 23-05-12/1283 | Дворовая территория по адресу: пос. Новогорный, ул. Школьная, д.8 | 14 листов + 2 листа, не прошиты, не пронумерованы |
| 19 | Гордеева И.И. уполномоченное лицо собственников помещений д 17. по ул. Блюхера | 22.12.2017 г. в 09 час. 24 мин., № 23-05-12/ 1288 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Блюхера, д.17 | 47 листов + 3 листа прошиты, пронумерованы, скреплены подписью. |
| 20 | Тясно В.П.  уполномоченное лицо собственников помещений д 15. по пр. Карла Маркса | 22.12.2017 г. в 9 час. 50 мин., № 23-05-12/ 1289 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д.15 | 33 листа + 3 листа прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 21 | Осипов Д.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д. 53, по ул. Свердлова | 22.12.2017 г. в 10 час. 18 мин., № 23-05-12/ 1296 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.53 | 14 листов + 3листа прошиты, пронумерованы, скреплены подписью. |
| 22 | Поскотинова Л.А. уполномоченное лицо собственников помещений д.3, по ул. Набережная | 22.12.2017 г. в 10 час. 20 мин., № 23-05-12/ 1251 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.3 | 46 листов + 3 листа прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 23 | Сырых Н.В.  уполномоченное лицо собственников помещений д. 64. по пр. Ленина | 22.12.2017 г. в 10 час.21 мин., № 23-05-12/ 1292 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.64 | 54 листа+ 3 листа прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 24 | Шабанова А.М. уполномоченное лицо собственников помещений д. 67. по пр. Ленина | 22.12.2017 г. в 10 час. 23 мин., № 23-05-12/ 1294 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.67 | 23 листа + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 25 | Прохорова Н.М. уполномоченное лицо собственников помещений д.15, по ул. Лермонтова | 22.12.2017 г. в 10 час. 24 мин., № 23-05-12/ 1291 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Лермонтова, д.15 | 28 листов + 3 листа прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 26 | Шламус А.И. уполномоченное лицо собственников помещений д.29, по пр. Победы | 22.12.2017 г. в 11 час. 25 мин., № 23-05-12/ 1297 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.29 | 106 листов + 3 листа, не прошиты, не пронумерованы, не скреплены подписью |
| 27 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.14 | 22.12.2017 г. в 11 час. 27 мин., №23-05-10/2472 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.22 | 40 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 28 | 22.12.2017 г. в 11 час. 28 мин., №23-05-10/2473 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6, д.8 | 66 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 29 | Беляков С.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д.44, по ул. Свердлова | 22.12.2017 г. в 11 час. 40 мин., № 23-05-12/ 1298 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.44 | 43 листа + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью. |
| 30 | Потоцкий Д.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 39, по пр. Ленина | 22.12.2017 г. в 11 час. 41 мин., № 23-05-12/ 1299 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.39 | 4 листа + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 31 | Марковцев А.А. уполномоченное лицо собственников помещений д.35, по ул. Набережная | 22.12.2017 г. в 11 час. 402мин., № 23-05-12/ 1300 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.35 | 23 листа + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью. |
| 32 | Аверина Н.В. уполномоченное лицо собственников помещений д.2, по ул. Набережная | 22.12.2017 г. в 12 час. 26 мин., № 23-05-12/ 1301 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.2 | 82 листа + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |
| 33 | Горданов А.М. уполномоченное лицо собственников помещений д.10, по ул. Пушкина | 22.12.2017 г. в 12 час. 30 мин., № 23-05-12/ 1302 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Пушкина, д.10 | 37 листов + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 34 | Фатеева Н.П. уполномоченное лицо собственников помещений д.17, по ул. Свердлова | 22.12.2017 г. в 12 час. 31 мин., № 23-05-12/ 1303 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.17 | 28 листов + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 35 | Кинжабаева Е.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д.9, по пер. Советский | 22.12.2017 г. в 12 час. 32 мин., № 23-05-12/ 1304 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пер. Советский, д.9 | 29 листов + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 36 | Суланова Н.А. уполномоченное лицо собственников помещений д.5, по ул. Свердлова | 22.12.2017 г. в 14 час. 58 мин., № 23-05-12/ 1308 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.5 | 21 лист + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 37 | Михайлов А.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 19, по пр. Ленина | 22.12.2017 г. в 14 час. 59 мин., № 23-05-12/ 1309 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.19 | 12 листов + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 38 | Шваров С.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 38, по пр. Ленина | 22.12.2017 г. в 14 час. 59 мин., № 23-05-12/ 1310 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.38 | 26 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 39 | Корнилов В.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 20, по ул. Октябрьская | 22.12.2017 г. в 15 час. мин., № 23-05-12/ 1307 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Октябрьская, д.20 | 18 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 40 | Багаутдинов Ф.Р. уполномоченное лицо собственников помещений д. 57, по пр. Победы | 22.12.2017 г. в 15 час. 01 мин., № 23-05-12/ 1306 | Общественная и дворовые территории по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.84; ул. Менделеева, д. 3,5,7; ул. Герцена, д. 6,8; пр. Победы, д.57; | 52 листов + 2 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |
| 41 | Зайцев Е.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 10, по проезд Комсомольский | 25.12.2017 г. в 17 час. 08 мин., № 23-05-12/ 1316 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Комсомольский, д.10, д.12 | 109 листов + 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены подписью |

**II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

**Общественные территории:**

| №  п/п | Наименование заявителя | Дата, время, № регистрации заявки | Общественная территорий (вид работ) | Объем предоставленных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициативная группа (39 человек) жителей пос. Метлино | 20.12.2017, № 30-01-18/1899 в 16 час. 00 мин. | Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (разработка проектно-сметной документации, установка малых форм, устройство пешеходной зоны) | 7 листов, прошиты, пронумерованы |
| 2 | Всероссийская политическая партия «Единая Россия» Озерское местное отделение | 20.12.2017, № 30-01-18/1900 в 16 час. 10 мин. | 1. Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт покрытия, объектов наружного освещения, фонтана, установка малых форм, обустройство зон отдыха и общественного туалета).  2. Благоустройство скверов г. Озерска: реконструкция скверов им. Броховича, им. А.Б. Логинова (разработка проектно-сметной документации, выполнение работ согласно проектно-сметной документации).  3. Благоустройство территории Парка культуры и отдыха (ремонт асфальтобетонного покрытия освещенной пешеходной зоны – «тропа здоровья») | 3 листа, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью |

**Благоустройство дворовых территорий:**

| №  п/п | Наименование организации, направившей предложение | Основание | Территория | Наименование проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖЭК - 4» (письмо от 22.12.2017 № 596 | Протокол № 1 от 20.11.2017г. общего собрания собственников д.15 по ул. Семенова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д.15 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 2 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Дзержинского, д.32 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской и спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковок;  - ремонт тротуара; |
| 3 | ООО «ЖЭК - 4» (письмо от 22.12.2017 № 596 | Протокол № 1 от 26.04.2017г. общего собрания собственников д.3 по ул. Семенова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 3 | - установка скамеек, урн; |
| 4 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 22 | установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование автомобильных парковок;  - озеленение;  - ремонт тротуара; |
| 5 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 9 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 6 | имеется проект | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 13 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковых мест;  - устройство тротуара; |
| 7 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 1 | - оборудование детской и спортивной площадки;  - ремонт тротуара; |
| 8 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Музрукова, д. 36 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 9 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 16 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 10 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 18 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 11 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 9 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда; |
| 12 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 2 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 13 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 18 | установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда; |
| 14 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 2 | - установка скамеек, урн;  - оборудование детской площадки; |
| 15 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 6а | - установка скамеек, урн;  - оборудование детской площадки; |
| 16 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 7 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 17 |  |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 9 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  - оборудование детской площадки; |
| 18 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 8 | - установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда; |
| 19 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 17 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 20 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 10 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 21 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 16 | установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда; |
| 22 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 20 | установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда; |
| 23 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 19 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 24 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 21 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 25 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 3 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 26 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 1 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 27 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 3 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 28 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 5 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 29 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 7 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 30 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 38 | - установка скамеек, урн;  - ремонт дворового проезда; |
| 31 |  | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 5 |  |

одна заявка по адресу Комсомольский проезд, д.10 на благоустройство дворовых территорий поступила после установленного срока.

Согласно п. 16 Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной или дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 – 2022 годы (постановление от 21.11.2017 № 3118) данная заявка не рассматривается, не регистрируется и возвращается заявителю. Заявитель не допускается к участию в отборе в случае, если заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении приема заявок.

**Решили:** Эта заявка не может быть рассмотрена при формировании адресного перечня Программы на 2018- 2022 годы. Включить эту заявку в перечень мероприятий на период 2019-2022 годы.

**Результаты голосования:**

«за» 8 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.

**Обсуждение поступивших на рассмотрение комиссии заявок и предложений на благоустройство общественных и дворовых территорий для включения в программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы:**

**Благоустройство общественных территорий:**

| №  п/п | Общественная территорий | Вид работ | Период выполнения работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории сквера (ПИР) | 2018 г | 0,300 |
| СМР, в том числе установка малых форм, устройство пешеходной зоны | 2019-2022 (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории пешеходной зоны (ПИР) | 2018 г | 1,700 |
| СМР, в том числе капитальный ремонт покрытия, объектов наружного освещения, фонтана, установка малых форм, обустройство зон отдыха и общественного туалета | 2019-2022 годы (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 3. | 2. Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории сквера (ПИР) | 2018 год | 0,500 |
| СМР | 2019-2022 годы (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 4. | Благоустройство сквера им. А.Б. Логинова г. Озерска -сметной документации). | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории сквера (ПИР) | 2018 год | 0,500 |
| СМР | 2019-2022 годы (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 5. | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха | ремонт асфальтобетонного покрытия освещенной пешеходной зоны – «тропа здоровья» | 2018 год | 4,229 |
|  |  | **ИТОГО** | **2018 г** | **7,229** |
| **2019-2022 годы** | **Определяется на основании ПИР** |

**Благоустройство дворовых территорий:**

| №  п/п поданных заявок | Наименование заявителя | Дворовая территорий | Вид работ | Стоимость проекта, руб. | В том числе:  софинансирование собственников помещений, руб./трудовое участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявки:** | | | | | |
| 1 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.14 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Набережная. д.8 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 35,1 кв.м;  - установка скамеек – 1 шт., урн -2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование контейнерной площадки | 142 708,48 | 2 938,59 |
| 2 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 975,5 кв.м;  - установка скамеек- 6 шт., урн -13 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки; | 6 018 815,5 | 150 641,52 |
| 3 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д.4 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда -704 кв.м.;  - установка скамеек -1 шт. урн -1 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской и спортивной площадок;  - ремонт тротуара; | 2 367 486,27 | 50 787,25 |
| 4 | Князев А.Г. уполномоченное лицо собственников помещений д 75, по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 75 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек - 2 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - озеленение (спил пяти деревьев, ограждение газона),  - осуществление технадзора; | 146 786,09 | 3 982,98 |
| 5 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Макса, д.14 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, бул. Луначарского, д.23 | Работы из  минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 630 кв.м.;  - установка скамеек - 8 шт. урн – 8 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование детской площадки;  - оборудование контейнерных площадок. | 3 009 512,34 | 70 193,35 |
| 6 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда - 400кв.м.;  - установка скамеек - 5 шт., урн – 11 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки; - оборудование детских площадок;  - озеленение (устройство газона). | 3 918 755,44 | 104 416,13 |
| 7 | Бобрышев В.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д 25, по пр. Победы | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.25 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 10 кв.м.;  - установка скамеек - 3 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 8шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковок  - озеленение (спил деревьев – 42 шт., выкорчевка пней – 6 шт.).  - осуществление технического надзора;  Работы, не относящиеся к благоустройству:  установка систем видеонаблюдения, установка шлагбаума | Без учета установки шлагбаума, видеонаблюдения –  2 240 747,5 | 3 % |
| 8 | Черкасов В.В.  уполномоченное лицо собственников помещений д 37, по пр. Победы | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.37 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - освещение дворовой территории – 4ст.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; оборудование автомобильных парковок – 80 кв.м.  - установка ограждения – 50 м/п;  Работы, не относящиеся к благоустройству:  установка систем видеонаблюдения, установка шлагбаума | Без учета установки шлагбаума, видеонаблюдения –  408 983,5 | 3 % |
| 9 | Сайдулина М.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 1. по ул. Семашко | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семашко, д.1 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 600 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 3шт.;  - установка скамеек -2 шт, урн - 1шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование спортивной площадки;  - осуществление технического надзора; | 636 347,0 | 3% |
| 10 | Коваль В.П.  уполномоченное лицо собственников помещений д. 83 по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.83 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда горловин колодцев – 5 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории – 4 столб;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 125 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - озеленение (валка деревьев, корчевка пней);  - устройство покрытия детской площадки;  - осуществление технического надзора | 978 934,0 | 3 % |
| 11 | Пикторов И..М. уполномоченное лицо собственников помещений д. 4, по ул. Семенова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д.4 | Работы из минимального перечня отсутствуют.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковок; | 1 828 341,0 | 3 % |
| 12 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.14 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д.26 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 380 кв.м.;  - установка скамеек - 1 шт., урн – 1 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 704 275,0 | 3 % |
| 13 | Данилова И.А. уполномоченное лицо собственников помещений д. 34. по ул. Советская | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д.34 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда без замены бортового камня – 318 кв.м.; ремонт дворового проезда с заменой трехметрового бортового камня – 140 кв.м.;  - установка скамеек - 3 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 2шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки | 851 464,11 | 3 % |
| 14 | ООО «УК «Система», г. Озерск, пер. Советский, д.4 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  б. Гайдара, д.26 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда у подъезда № 11 колодцы – 45 кв.м.;  - установка скамеек - 8 шт., урн – 8 шт  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки: - оборудование детской площадки; - ремонт тротуара;  - озеленение (посадка кустарников – 300 шт., ель – 1шт.) | 3 970 301,0 при условии переноса спортивной площадки | 3 % |
| 15 | Усолкин А.А.  уполномоченное лицо собственников помещений д 17. по пр. Победы | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д.17 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 500 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование парковочных мест – 620кв.м.; - ремонт тротуара (устройство нового тротуара) – 70 м/п;  - озеленение (корчевка пней). | 1 707 812,57 | 3 % |
| 16 | Лемтюгина Н.Р. уполномоченное лицо собственников помещений д 3. по ул. Свердлова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д.3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - не имеется;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной  площадки;  - озеленение (посадка деревьев), | 1 510 248,49 | трудовое участие |
| 17 | ООО «УК «Система», г. Озерск, пер. Советский, д.4 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, б. Гайдара, д.22 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 23 кв.м.;  - ремонт дворового проезда с заменого бортового камня – 52,25 кв.м;  - обеспечение освещения дворовой территории (замена существующих опор) – 9 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству: - оборудование парковочных мест – проект № 17- ГП;  - оборудование спортивной площадки (ремонт асфальтового покрытия – 40 кв.м. замена сетки рабица – 207 кв.м., выравнивание существующих столбов – 8 шт., окраска ограждений);  - озеленение (валка деревьев – 1шт., корчевка пней - 10 шт.);  - установка металлических ограждений у палисадников у подъездов № 2,3,4,5,6,7,8 | 1 958 982,9 | 3% |
| 18 | Титов В.А. уполномоченное лицо собственников помещений д 8. по ул. Школьная, пос. Новогорный | Дворовая территория по адресу: пос. Новогорный, ул. Школьная, д.8 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | Цена проекта не определена. |  |
| 19 | Гордеева И.И. уполномоченное лицо собственников помещений д 17 по ул. Блюхера | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Блюхера, д.17 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 9 кв.м.;  - установка скамеек – 3 шт., урн – 3 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - установка ограждений – 21 шт.;  - озеленение (посадка деревьев). | 1 398 700,14 | трудовое участие |
| 20 | Тясно В.П.  уполномоченное лицо собственников помещений д 15 по пр. Карла Маркса | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д.15 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 70 кв.м.;  - установка скамеек – 2 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 500 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - озеленение (посадка – 100 шт. и 4 шт. деревьев). | 1 386 315,00 | 3 % |
| 21 | Осипов Д.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д. 53, по ул. Свердлова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.53 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 2 шт., урн – 1 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - ремонт тротуара – 50 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковочных мест – 560 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев- 1 шт.; посадка кустарников – 4шт.посев травы). | без установки шлагбаума – 429 800,0 | 3 % и трудовое участие |
| 22 | Поскотинова Л.А. уполномоченное лицо собственников помещений д.3, по ул. Набережная | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – с бортовым камнем 55 кв.м, без бортового камня – 40 кв.м.;  - установка скамеек – 2 шт., урн – 1 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - устройство тротуара – 50 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковочных мест – 560 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев- 13 шт.; расчистка от кустарников –68 кв.м). | 1 120 060,0 | 3 % |
| 23 | Сырых Н.В.  уполномоченное лицо собственников помещений д. 64. по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.64 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 67,5 кв.м.;  - установка скамеек – 7 шт., урн – 7 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории на столбах – 3 шт. и фасадное – 3 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковочных мест – 187 кв.м.;  - озеленение (посадка деревьев- 5 шт., посадка кустарников –88 м/п);  -ремонт ограждения;  - ремонт тротуара – 43 кв.м;  - установка шлагбаума | 2 049 080,62 | 3 % |
| 24 | Шабанова А.М. уполномоченное лицо собственников помещений д. 67 по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.67 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 300 кв.м.;  - установка урн – 8 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории на столбах – 3 шт. и фасадное – 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование спортивной площадки  - озеленение (вырубка деревьев- 1 шт. выкорчевка пней – 6шт.); | 669 165,00 | 3 % |
| 25 | Прохорова Н.М. уполномоченное лицо собственников помещений д.15, по ул. Лермонтова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Лермонтова, д.15 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 220 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковочных мест – 226 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев- 1 шт.); | 605 700,0 | 3 % |
| 26 | Шламус А.И. уполномоченное лицо собственников помещений д.29, по пр. Победы | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.29 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 20 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 4 шт.;  - установка скамеек – 2 шт., урн вазонов – 9 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - установка ограждения  - озеленение (вырубка деревьев- 20 шт., выкорчевка пней- 10 шт. посадка деревьев -22 шт.); | 1 278 550,0 без стоимости на составлении дизайн - проекта | 3% |
| 27 | ООО «УО «ОСЖС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.14 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.22 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 100 кв.м.;  - установка урн –11 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских площадок;  - ремонт тротуара – 260 кв.м. | 2 853 009,38 | 3 % |
| 28 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6, д.8 | пр. Карла Маркса, 6  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 727 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 12 шт.;  - установка скамеек – 2 шт., урн вазонов – 2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - ремонт тротуара – 102 кв.м.  пр. Карла Маркса, 8  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 411 кв.м.; | 1 299 518,93  760 206,15  Стоимость всего проекта  2 059 725,08 | 3% |
| 29 | Беляков С.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д.44, по ул. Свердлова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.44 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 180 кв.м. ремонт оголовка колодца – 1шт.;  - установка скамеек – 1 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - установка ограждения 72 м/п;  озеленение (вырубка деревьев – 7 шт., выкорчевка пней – 9 шт.) | 798 775,2 | 3 % |
| 30 | Потоцкий Д.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 39, по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.39 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 50 кв.м.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - озеленение (вырубка деревьев – 3шт.)  - оборудование автомобильных парковок (эко парковка) – 54 кв.м.  -установка шлагбаума;  - осуществление технического надзора. | 150 768,28 | 3% |
| 31 | Марковцев А.А. уполномоченное лицо собственников помещений д.35, по ул. Набережная | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.35 | Работ из минимального перечня работ по благоустройству нет.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 268 кв.м.  - осуществление технического надзора. | 366 860,83 | 3% |
| 32 | Аверина Н.В. уполномоченное лицо собственников помещений д.2, по ул. Набережная | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.2 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 100 кв.м.;  - установка скамеек – 3 шт., урн –2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских площадок;  - ремонт тротуара – 172 + 125 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев – 3 шт.)  - установка ограждения – 52 шт.;  - оборудование автомобильных парковок – 439 кв.м.;  осуществление технического надзора. | 2 345 431,18 | 3% |
| 33 | Горданов А.М. уполномоченное лицо собственников помещений д.10, по ул. Пушкина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Пушкина, д.10 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 2 шт., урн –2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских и спортивных площадок. | 571 081,0 | 3 % и трудовое участие |
| 34 | Фатеева Н.П.  уполномоченное лицо собственников помещений д.17, по ул. Свердлова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.17 | Работ из минимального перечня работ по благоустройству нет.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских и спортивных площадок. | 97 120,0 | 3 % и трудовое участие |
| 35 | Кинжабаева Е.Н. уполномоченное лицо собственников помещений д.9, по пер. Советский | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пер. Советский, д.9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 220 кв.м.  - установка урн –2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских и спортивных площадок;  - озеленение (корчевка пня). | 681 504,0 | 3% |
| п.33, п.34 и п. 35 единый двор Стоимость всего проекта 1 349 705,0 | | | | | |
| 36 | Суланова Н.А. уполномоченное лицо собственников помещений д.5, по ул. Свердлова | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.5 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 3 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивных площадок;  - озеленение (посадка деревьев – 9 шт., кустарников 3 шт., многолетников – 40 шт.);  - установка ограждения – 34 шт.;  - осуществление технического надзора 2,5 % | 580 070,05 | 3 % |
| 37 | Михайлов А.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 19, по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.19 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 225 кв.м;  - устройство проезда – 105 кв.м;  - осуществление технического надзора - 2,5 % | 462 937,0 | 3% |
| 38 | Шваров С.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 38, по пр. Ленина | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.38 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 70 кв.м.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских площадок;  - озеленение (вырубка деревьев – 7 шт.);  - осуществление технического надзора - 2,5 % | Стоимость проекта без учета установки шлагбаума и видеокамер 227 182,21 | 3 % |
| 39 | Корнилов В.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 20, по ул. Октябрьская | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Октябрьская, д.20 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 770 кв.м;  - осуществление технического надзора - 2,5 % | 767 151,0 | 3% |
| 40 | Багаутдинов Ф.Р. уполномоченное лицо собственников помещений д. 57, по пр. Победы | Общественная и дворовые территории по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.84; ул. Менделеева, д. 3,5,7; ул. Герцена, д. 6,8; пр. Победы, д.57; | Рассмотрение проекта только по благоустройству дворовых территорий.  ул. Менделеева, д.3  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 40 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - озеленение (посадка деревьев – 2 шт.; корчевка пней – 2 шт.;  - осуществление технического надзора 2,5 %  ул. Менделеева, д.5  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда (ремонт люков колодцев – 1 шт.) – 150 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивных площадок;  - осуществление технического надзора 2,5 %  ул. Герцена, д.6  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 35 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 320 кв.м.;  - озеленение – (корчевка пней – 3 шт., омолаживание деревьев – 3 шт., посадка деревьев – 5 шт.);  - осуществление технического надзора 2,5 %.  ул. Герцена, д.8  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 25 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 550 кв.м.;  - озеленение – (корчевка пней – 5 шт., омолаживание деревьев – 2 шт., посадка деревьев – 8 шт.);  - осуществление технического надзора 2,5 %.  пр. Победы, д.57  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда (ремонт оголовков колодца) – 2 кв.м | 353 475,4  524 700,71  383 152,18    187 596,3  1 890,0  Итого стоимость проекта:  1 450 814, 59 | 3 % |
| 41 | Зайцев Е.В. уполномоченное лицо собственников помещений д. 10, по проезд Комсомольский | Дворовая территории по адресу: г. Озерск,  проезд Комсомольский, д.10, д.12 | проезд Комсомольский, 12  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 12 кв.м  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 3 шт.;  - установка скамеек – 3 шт., урн вазонов – 3 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 125 кв.м;  -оборудование детских и спортивных площадок;  - установка ограждения – 60 м/п;  - озеленение (валка деревьев – 2 шт.; корчевка пней – 4 шт.  проезд Комсомольский, 10  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 195 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 162 кв.м; | 771 378,78  674 557,05  Стоимость всего проекта  1 445 935,83 | 3%  3% |
|  |  |  | **Стоимость проектов по заявкам** | **57 195 937,49** |  |
| **Предложения:** | | | | | |
| 1 | ООО «ЖЭК - 4» (письмо от 22.12.2017 № 596 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д.15 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек-8 шт., урн-8шт.;  -ремонт дворового проезда-30 кв.м;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок- 166,08 кв.м;  - оборудование детской площадки; | 3 054 365,0 |  |
| 2 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Дзержинского, д.32 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн-4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 1 329,85 кв.м;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской и спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковок- 687 кв.м;  - ремонт тротуара – 706 кв.м; | 4 378 520,0 |  |
| 3 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 11 шт., урн- 11; | 177 102,0 |  |
| 4 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 22 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн-4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 389,12 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок- 225 кв.м.;  - озеленение (валка деревьев -корчевка пней - 1 шт.);  - ремонт тротуара – 710,7 кв.м; | 770 219,0 |  |
| 5 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 8 шт., урн – 8 шт.;  -ремонт дворового проезда – 1 178 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 250 605,0 |  |
| 6 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 13 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  -установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковых мест;  - устройство тротуара; | Стоимость проекта на определена |  |
| 7 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 1 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской и спортивной площадки;  - ремонт тротуара – 453 кв.м; | 3 113 631,0 |  |
| 8 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Музрукова, д. 36 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 6 шт., урн- 6 шт.;  -ремонт дворового проезда – 477,5 кв.м  .;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 835 513,0 |  |
| 9 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 16 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда – 792 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 196 443,0 |  |
| 10 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 18 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда –824 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 228 088,0 |  |
| 11 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 1 шт., урн- 1 шт.;  -ремонт дворового проезда – 567 кв.м.; | 521 156, |  |
| 12 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 2 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда –936 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 306 972,73 |  |
| 13 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 18 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда – 139,5 кв.м.; | 541 501,89 |  |
| 14 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 2 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 173 691,72 |  |
| 15 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 6а | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 252 209,12 |  |
| 16 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 7 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 6 шт., урн- 6 шт.;  -ремонт дворового проезда –432 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 778 221,72 |  |
| 17 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 6 шт., урн- 6 шт.;  -ремонт дворового проезда –700 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 942 697,27 |  |
| 18 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 8 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда –1 507 кв.м.; | 1 039 051,29 |  |
| 19 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 17 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда- 354 кв.м | 1 172 819,54 |  |
| 20 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 10 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 1 791 кв.м | 1 227 435,8 |  |
| 21 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 16 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 106 кв.м | 386 889,8 |  |
| 22 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 20 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 148,5 кв.м | 564 293,38 |  |
| 23 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 19 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда-80 кв.м | 444 072,96 |  |
| 24 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 21 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 1 шт., урн- 1 шт.;  -ремонт дворового проезда- 102 кв.м | 477 141,0 |  |
| 25 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 621,5 кв.м | 480 947,5 |  |
| 26 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 1 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 128 кв.м | 510 740,62 |  |
| 27 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 73 кв.м | 289 273,19 |  |
| 28 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 5 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 62 кв.м | 237 824,95 |  |
| 29 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 7 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 44 кв.м | 229 630,22 |  |
| 30 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 38 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 1 шт., урн- 1 шт.;  -ремонт дворового проезда- 367,5 кв.м | 1 046 404,42 |  |
| 31 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 5 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  -ремонт дворового проезда- 489,5 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 225 кв.м. | 406 562,98 |  |
|  |  |  | **ВСЕГО по предложениям** | **29 016 024,1** |  |
|  |  |  | **ВСЕГО по заявкам и предложениям** | **84 761 147,** |  |

**Решили:** Включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы благоустройство адресный перечень по заявкам и предложениям поступивших в Уполномоченный орган.

**Для определения мероприятий на 2018-2022 годы голосовать отдельно. Включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы благоустройство в пределах распределения субсидий по реализации приоритетного проекта:**

**Благоустройство общественных территорий**

| №  п/п | Общественная территорий | Вид работ | Период выполнения работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории сквера (ПИР) | 2018 г | 0,300 |
| СМР, в том числе установка малых форм, устройство пешеходной зоны | 2019-2022 (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории пешеходной зоны (ПИР) | 2018 г | 1,700 |
| СМР, в том числе капитальный ремонт покрытия, объектов наружного освещения, фонтана, установка малых форм, обустройство зон отдыха и общественного туалета | 2019-2022 годы (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 3. | 2. Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории сквера (ПИР) | 2018 год | 0,500 |
| СМР | 2019-2022 годы (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 4. | Благоустройство сквера им. А.Б. Логинова г. Озерска -сметной документации). | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию территории сквера (ПИР) | 2018 год | 0,500 |
| СМР | 2019-2022 годы (устанавливается путем проведения общественного голосования) | Определяется на основании ПИР |
| 5. | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха | ремонт асфальтобетонного покрытия освещенной пешеходной зоны – «тропа здоровья» | 2018 год | 4,229 |
|  |  | **ИТОГО** | **2018 г** | **7,229** |
| **2019-2022 годы** | **Определяется на основании ПИР** |

**Благоустройство дворовых территорий:**

| № | Дворовая территорий | Вид работ | Принято, руб./исключено | | Итоги голосования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проекта, руб | в том числе софинансирование,  руб. |
| 1 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Набережная. д.8 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 35,1 кв.м;  - установка скамеек – 1 шт., урн -2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование контейнерной площадки | 142 708,48 | 2 938,59 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 2 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.2 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 100 кв.м.;  - установка скамеек – 3 шт., урн –2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских площадок;  - ремонт тротуара – 172 + 125 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев – 3 шт.)  - установка ограждения – 52 шт.;  - оборудование автомобильных парковок – 439 кв.м.;  осуществление технического надзора. | 2 345 431,78 | 54 817,2 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 3 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д.4 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда -704 кв.м.;  - установка скамеек -1 шт. урн -1 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской и спортивной площадок;  - ремонт тротуара; | 2 367 486,27 | 50 787,2 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 4 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д.56 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 975,5 кв.м;  - установка скамеек- 6 шт., урн -13 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки; | 6 018 815,5 | 150 641,52 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 5 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 75 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек - 2 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - озеленение (спил пяти деревьев, ограждение газона),  - осуществление технадзора; | 146 786,09 | 3 982,98 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 6 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, бул. Луначарского, д.23 | Работы из  минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 630 кв.м.;  - установка скамеек - 8 шт. урн – 8 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование детской площадки;  - оборудование контейнерных площадок. | 3 009 512,34 | 70 193,35 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 00 |
| 7 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семашко, д.1 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 600 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 3шт.;  - установка скамеек -2 шт, урн - 1шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование спортивной площадки;  - осуществление технического надзора; | 636 347,0 | 19 090,41 | 2018 год  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 8 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.32 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда - 400кв.м.;  - установка скамеек - 5 шт., урн – 11 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки; - оборудование детских площадок;  - озеленение (устройство газона). | 3 918 755,44 | 104 416,13 | 2018 год  «ЗА» –8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
|  |  | **ИТОГО** | **18 585 842,9** | **456 867,38** |  |
| 1 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.25 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 10 кв.м.;  - установка скамеек - 3 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 8шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковок  - озеленение (спил деревьев – 42 шт., выкорчевка пней – 6 шт.).  - осуществление технического надзора;  Работы, не относящиеся к благоустройству:  установка систем видеонаблюдения, установка шлагбаума | Без учета установки шлагбаума, видеонаблюдения –  2 240 747,5 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 2 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.37 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - освещение дворовой территории – 4ст.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; оборудование автомобильных парковок – 80 кв.м.  - установка ограждения – 50 м/п;  Работы, не относящиеся к благоустройству:  установка систем видеонаблюдения, установка шлагбаума | Без учета установки шлагбаума, видеонаблюдения –  408 983,5 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 3 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.83 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда горловин колодцев – 5 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории – 4 столб;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 125 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - озеленение (валка деревьев, корчевка пней);  - устройство покрытия детской площадки;  - осуществление технического надзора | 978 934,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 4 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д.4 | Работы из минимального перечня отсутствуют.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковок; | 1 828 341,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 5 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д.26 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 380 кв.м.;  - установка скамеек - 1 шт., урн – 1 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 704 275,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 6 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д.34 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда без замены бортового камня – 318 кв.м.; ремонт дворового проезда с заменой трехметрового бортового камня – 140 кв.м.;  - установка скамеек - 3 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 2шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки | 851 464,11 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» –8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 7 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  б. Гайдара, д.26 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда у подъезда № 11 колодцы – 45 кв.м.;  - установка скамеек - 8 шт., урн – 8 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки: - оборудование детской площадки; - ремонт тротуара;  - озеленение (посадка кустарников – 300 шт., ель – 1шт.) | 3 970 301,0 при условии переноса спортивной площадки | 3% | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 8 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д.17 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 500 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование парковочных мест – 620 кв.м.;  - ремонт тротуара (устройство нового тротуара) – 70 м/п;  - озеленение (корчевка пней). | только ремонт дворового проезда так как проект на прошел согласование | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 9 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д.3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - не имеется;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной  площадки;  - озеленение (посадка деревьев), | 1 510 248,49 | трудовое участие | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 10 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, б. Гайдара, д.22 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 23 кв.м.;  - ремонт дворового проезда с заменого бортового камня – 52,25 кв.м;  - обеспечение освещения дворовой территории (замена существующих опор) – 9 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству: - оборудование парковочных мест – проект № 17- ГП;  - оборудование спортивной площадки (ремонт асфальтового покрытия – 40 кв.м. замена сетки рабица – 207 кв.м., выравнивание существующих столбов – 8 шт., окраска ограждений);  - озеленение (валка деревьев – 1шт., корчевка пней - 10 шт.);  - установка металлических ограждений у палисадников у подъездов № 2,3,4,5,6,7,8 | 1 958 982,9 | 3% | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 11 | Дворовая территория по адресу: пос. Новогорный, ул. Школьная, д.8 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | Цена проекта не определена. |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 12 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Блюхера, д.17 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 9 кв.м.;  - установка скамеек – 3 шт., урн – 3 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - установка ограждений – 21 шт.;  - озеленение (посадка деревьев). | 1 398 700,14 | трудовое участие | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 13 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д.15 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 70 кв.м.;  - установка скамеек – 2 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 500 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - озеленение (посадка – 100 шт. и 4 шт. деревьев). | 1 386 315,00 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 14 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.53 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 2 шт., урн – 1 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - ремонт тротуара – 50 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковочных мест – 560 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев- 1 шт.; посадка кустарников – 4шт.посев травы). | без установки шлагбаума – 429 800,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 15 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – с бортовым камнем 55 кв.м, без бортового камня – 40 кв.м.;  - установка скамеек – 2 шт., урн – 1 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - устройство тротуара – 50 кв.м.;  - оборудование детской площадки;  - оборудование автомобильных парковочных мест – 560 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев- 13 шт.; расчистка от кустарников –68 кв.м). | 1 120 060,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 16 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.64 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 67,5 кв.м.;  - установка скамеек – 7 шт., урн – 7 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории на столбах – 3 шт. и фасадное – 3 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковочных мест – 187 кв.м.;  - озеленение (посадка деревьев- 5 шт., посадка кустарников –88 м/п);  -ремонт ограждения;  - ремонт тротуара – 43 кв.м;  - установка шлагбаума | 2 049 080,62 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 17 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.67 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 300 кв.м.;  - установка урн – 8 шт.;  - обеспечение освещения дворовой территории на столбах – 3 шт. и фасадное – 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - оборудование спортивной площадки  - озеленение (вырубка деревьев- 1 шт. выкорчевка пней – 6шт.); | 669 165,00 | 3 % | 2019 -2022 годы  ««ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 18 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Лермонтова, д.15 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 220 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковочных мест – 226 кв.м.;  - озеленение (вырубка деревьев- 1 шт.); | 605 700,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 19 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Победы, д.29 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 20 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 4 шт.;  - установка скамеек – 2 шт., урн вазонов – 9 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - установка ограждения  - озеленение (вырубка деревьев- 20 шт., выкорчевка пней- 10 шт. посадка деревьев -22 шт.); | 1 278 550,0 без стоимости на составление дизайн - проекта | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 20 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.22 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 100 кв.м.;  - установка урн –11 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских площадок;  - ремонт тротуара – 260 кв.м. | 2 853 009,38 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 21 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6, д.8 | пр. Карла Маркса, 6  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 727 кв.м.;  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 12 шт.;  - установка скамеек – 2 шт., урн вазонов – 2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - ремонт тротуара – 102 кв.м.  пр. Карла Маркса, 8  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 411 кв.м.; | 1 299 518,93  760 206,15  Стоимость всего проекта  2 059 725,08 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 22 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.44 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 180 кв.м. ремонт оголовка колодца – 1 шт.;  - установка скамеек – 1 шт.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки;  - установка ограждения 72 м/п;  озеленение (вырубка деревьев – 7 шт., выкорчевка пней – 9 шт.) | 798 775,2 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 23 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.39 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 50 кв.м.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - озеленение (вырубка деревьев – 3шт.)  - оборудование автомобильных парковок (эко парковка) – 54 кв.м.  -установка шлагбаума;  - осуществление технического надзора. | 150 768,28, без установки шлагбаума | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 24 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Набережная, д.35 | Работ из минимального перечня работ по благоустройству нет.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 268 кв.м.  - осуществление технического надзора. | 366 860,83 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 25 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Пушкина, д.10 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 2 шт., урн –2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских и спортивных площадок. | 571 081,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 26 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.17 | Работ из минимального перечня работ по благоустройству нет.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских и спортивных площадок. | 97 120,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 27 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пер. Советский, д.9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 220 кв.м.  - установка урн –2 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских и спортивных площадок;  - озеленение (корчевка пня). | 681 504,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 28 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Свердлова, д.5 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 3 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивных площадок;  - озеленение (посадка деревьев – 9 шт., кустарников 3 шт., многолетников – 40 шт.);  - установка ограждения – 34 шт.;  - осуществление технического надзора 2,5 % | 580 070,05 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 29 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.19 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 225 кв.м;  - осуществление технического надзора - 2,5 % | 462 937,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 30 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.38 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 70 кв.м.  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детских площадок;  - озеленение (вырубка деревьев – 7 шт.);  - осуществление технического надзора - 2,5 % | Стоимость проекта без учета установки шлагбаума и видеокамер 227 182,21 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 31 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Октябрьская, д.20 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 770 кв.м;  - осуществление технического надзора - 2,5 % | 767 151,0 | 3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 32 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Ленина, д.84; ул. Менделеева, д. 3,5,7; ул. Герцена, д. 6,8; пр. Победы, д.57; | ул. Менделеева, д.3  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 40 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - озеленение (посадка деревьев – 2 шт.; корчевка пней – 2 шт.;  - осуществление технического надзора 2,5 %  ул. Менделеева, д.5  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда (ремонт люков колодцев – 1 шт.) – 150 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивных площадок;  - осуществление технического надзора 2,5 %  ул. Герцена, д.6  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 35 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 320 кв.м.;  - озеленение – (корчевка пней – 3 шт., омолаживание деревьев – 3 шт., посадка деревьев – 5 шт.);  - осуществление технического надзора 2,5 %.  ул. Герцена, д.8  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 25 кв.м  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 550 кв.м.;  - озеленение – (корчевка пней – 5 шт., омолаживание деревьев – 2 шт., посадка деревьев – 8 шт.);  - осуществление технического надзора 2,5 %.  пр. Победы, д.57  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда (ремонт оголовков колодца) – 2 кв.м | 353 475,4  524 700,71  383 152,18  187 596,3  1 890,0  Итого стоимость проекта:  1 450 814, 59 | 3 %  3 %  3 %  3 % | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 33 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Комсомольский, д.10, д.12 | проезд Комсомольский, 12  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 12 кв.м  - обеспечение освещения дворовой территории (фасадное) – 3 шт.;  - установка скамеек – 3 шт., урн вазонов – 3 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 125 кв.м;  -оборудование детских и спортивных площадок;  - установка ограждения – 60 м/п;  - озеленение (валка деревьев – 2 шт.; корчевка пней – 4 шт.  проезд Комсомольский, 10  Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - ремонт дворового проезда – 195 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 162 кв.м; | 771 378,78  674 557,05  Стоимость всего проекта  1 445 935,83 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 34 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д.15 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек-8 шт., урн-8шт.;  -ремонт дворового проезда-30 кв.м;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок- 166,08 кв.м;  - оборудование детской площадки; | 3 054 365,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 35 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Дзержинского, д.32 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн-4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 1 329,85 кв.м;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской и спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковок- 687 кв.м;  - ремонт тротуара – 706 кв.м; | 4 378 520,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 36 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 11 шт., урн- 11; | 177 102,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 37 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 22 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн-4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 389,12 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок- 225 кв.м.;  - озеленение (валка деревьев - . корчевка пней - 1 шт.);  - ремонт тротуара – 710,7 кв.м; | 770 219,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 38 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 8 шт., урн – 8 шт.;  -ремонт дворового проезда – 1 178 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 250 605,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 39 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 13 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  -установка скамеек, урн;  -ремонт дворового проезда;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование спортивной площадки;  - оборудование автомобильных парковых мест;  - устройство тротуара; | Стоимость проекта на определена |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 40 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 1 | Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской и спортивной площадки;  - ремонт тротуара – 453 кв.м; | 3 113 631,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 41 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Музрукова, д. 36 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек – 6 шт., урн- 6 шт.;  -ремонт дворового проезда – 477,5 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 835 513,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 42 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 16 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда – 792 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 196 443,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 43 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 18 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда –824 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 228 088,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 44 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 1 шт., урн- 1 шт.;  -ремонт дворового проезда – 567 кв.м.; | 521 156, |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 45 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 2 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда –936 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 1 306 972,73 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 46 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 18 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда – 139,5 кв.м.; | 541 501,89 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 47 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 2 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 173 691,72 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 48 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 6а | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 252 209,12 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 49 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 7 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 6 шт., урн- 6 шт.;  -ремонт дворового проезда –432 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 778 221,72 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 50 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 9 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 6 шт., урн- 6 шт.;  -ремонт дворового проезда –700 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование детской площадки; | 942 697,27 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 51 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 8 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда –1 507 кв.м.; | 1 039 051,29 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 52 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 17 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 8 шт., урн- 8 шт.;  -ремонт дворового проезда- 354 кв.м | 1 172 819,54 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 53 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 10 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 1 791 кв.м | 1 227 435,8 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 54 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 16 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 106 кв.м | 386 889,8 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 55 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Матросова, д. 20 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 148,5 кв.м | 564 293,38 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 56 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 19 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда-80 кв.м | 444 072,96 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 57 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Семенова, д. 21 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 1 шт., урн- 1 шт.;  -ремонт дворового проезда- 102 кв.м | 477 141,0 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 58 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 4 шт., урн- 4 шт.;  -ремонт дворового проезда- 621,5 кв.м | 480 947,5 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 59 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 1 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 128 кв.м | 510 740,62 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 60 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 3 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 73 кв.м | 289 273,19 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 61 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 5 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 62 кв.м | 237 824,95 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 62 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  проезд Калинина, д. 7 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 2 шт., урн- 2 шт.;  -ремонт дворового проезда- 44 кв.м | 229 630,22 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 63 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 38 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  - установка скамеек- 1 шт., урн- 1 шт.;  -ремонт дворового проезда- 367,5 кв.м | 1 046 404,42 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |
| 64 | Дворовая территория по адресу: г. Озерск,  пр. Карла Маркса, д. 5 | Работы из минимального перечня работ по благоустройству:  -ремонт дворового проезда- 489,5 кв.м.;  Работы из дополнительного перечня работ по благоустройству:  - оборудование автомобильных парковок – 225 кв.м. | 406 562,98 |  | 2019 -2022 годы  «ЗА» – 8  «ПРОТИВ» – 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 |

Примечание:

1. До 01.03.2018г. будет опубликован дополнительный перечень предложений по участию дворовых территорий в Программе на 2018-2022 годы, поступивших после срока приема заявок.

2. Стоимость проектов по благоустройству дворовых территорий, указанных в проекте Программы на 2018 – 2022 годы, может быть скорректирована после выполнения проверки сметных расчетов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М. Сбитнев  (подпись)      (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Н.В. Левина  (подпись)               (расшифровка подписи) |