**Информация о принятых решениях и мерах №1**

**по итогам планового контрольного мероприятия, проведенного**

**в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области**

**(представление Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области от 30.06.2022 № 4)**

«16» сентября 2022 года

 В рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», главой 8 Положения о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.01.2022 № 6, в соответствии с распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 08.04.2022 № 27 проведена проверка в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (акт проверки от 16.06.2022 № 5). По результатам проверки в адрес руководителя направлено представление от 30.06.2022 № 4.

 В рамках исполнения представления от 30.06.2022 № 4 Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление) из 39 выявленных нарушений, устранено 1 нарушение:

* на основании постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2022 № 2050 Управлению передан земельный участок в безвозмездное пользование сроком до 31.12.2022.

По 19 пунктам (3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35) представления от 30.06.2022 № 4 - нарушения приняты к сведению для исключения в дальнейшей работе (в части своевременного и полного выполнения работ подрядными организациями, инвентаризации захоронений, содержания кладбищ, применения действующих НПА и СанПиН при заключении контрактов, своевременной оплаты подрядным организациям, указания перечня и объемов работ в соответствии с техническим заданием к контракту, отражения всех показателей в годовой бюджетной отчетности).

 Ввиду неполного устранения выявленных нарушений представление от 30.06.2022 № 4 остается на контроле Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области.