## Отчет о результатах контрольного мероприятия

**в Управлении капитального строительства и благоустройства**

**администрации Озерского городского округа Челябинской области**

**(акт от 16.06.2022 № 5)**

Отчет составлен аудитором Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области Гринько О.А. по результатам контрольного мероприятия, проведенного в соответствии с пунктом 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 08.04.2022 № 27, от 07.06.2022 № 41.

Цели контрольного мероприятия:

Проверка исполнения ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» за 2021 год и текущий период 2022 года в части:

 - расходов на наружное освещение;

 - расходов на содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь»;

 - расходов и соблюдения установленного порядка содержания мест захоронения (кладбищ);

 - расходов на содержание скверов;

 - расходов на содержание улично-дорожной сети в зимний период.

 Проверяемый период: с 01.01.2021 по текущий период 2022 года.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено расходование средств бюджета Озерского городского округа в сумме 130 443,78 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

- 1 нарушение по неправомерному расходованию бюджетных средств (36,89 тыс. рублей);

- 6 нарушений по неэффективному использованию бюджетных средств (557,8 тыс. рублей);

- 2 нарушения по нецелевому расходованию бюджетных средств (170,89 тыс. рублей);

- 1 нарушение законодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности (4,08 тыс. рублей);

 - 4 нарушения по ненадлежащему исполнению договорных обязательств подрядчиком (нарушение условий контракта) (107,0 тыс. рублей);

 - 25 нарушений по несоблюдению требований правовых актов органов местного самоуправления.

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности начальнику Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области направлено представление от 30.06.2022 № 4.

 Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.