|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступная среда» |
| --- | --- |
| План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» |
| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При мечание |
|  |  |  | всего | межбюджетные трансферты из федера льного бюджета | меж бюд жет ные транс ферты из областно го бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение доступности объектов образовательной инфраструктуры |
| 1 | Приобретение и установка вертикального подъемника в МБУ ДО «ДЭБЦ» | 2023 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |  |  | Управление образования | 0703 |  |
| 2 | Приобретение тактильных табличек, информационных наклеек, противоскользящих накладок, комплекта для маркировки, резинового коврика, наклейки «Желтая полоса», тактильно-звуковой мнемосхемы в МБУ ДО «ДТДиМ» | 2024 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 370,000 |  |  | Управление образования | 0703 |  |
| 3 | Установка звуковых ориентиров по сопровождению слабовидящих граждан в МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 2025 | 192,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 |  |  | Управление образования | 0702 |  |
| Обеспечение доступности объектов культурной инфраструктуры |
| 4 | Установка пандуса телескопического из рифленого алюминия 3-х секционного с кнопкой вызова в здании МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 11,300 |  |  | Управление культуры | 0703 |  |
| 5 | Приобретение тактильной таблички/вывески с азбукой Брайля для МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 6,560 | 0,000 | 0,000 | 6,560 |  |  | Управление культуры | 0703 |  |
| 6 | Приобретение тактильного знака пентаграммы «Направление движения», «Вход», «Выход» для МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 2,940 | 0,000 | 0,000 | 2,940 |  |  | Управление культуры | 0703 |  |
| 7 | Приобретение световых маяков для обозначения дверных проемов для МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 2,700 |  |  | Управление культуры | 0703 |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещения № 14 (гигиеническая комната) и входной группы в ДК «Строитель» МБУ «КДЦ» | 2023 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 |  |  | Управление культуры | 0703 |  |
| 9 | Приобретение тактильных табличек, пиктограмм, наклеек и другого оборудования МБУ «КДЦ» (ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК им. Пушкина) | 2024 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  | Управление культуры | 0801 |  |
| 10 | Установка двух пандусов и поручней на открытых лестницах территории объекта и внутри здания МБУ ТК «Золотой петушок» | 2025 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  | Управление культуры | 0801 |  |
| Обеспечение доступности других объектов и услуг, предоставляемых населению |
| 11 | Организация парковочного места для инвалидов на автомобильной парковке бульвар Гайдара, д. 10: установка дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», нанесение дорожной разметки 1.24.3 «Дублирование дорожного знака «Инвалиды» | 2023 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | УКСиБ | 0409 |  |
| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При мечание |
|  |  |  | всего | межбюджетные трансферты из федера льного бюджета | меж бюд жет ные транс ферты из областно го бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение доступности объектов социальной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур |
| 1. | КСК «Лидер» г. Озерск, ул. Набережная 51а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт пандуса на центральном входе | 2022 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Управление ФКиС |  |  |
| 1.2. | замена входных дверей на центральном входе | 2021 | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 |  |  | Управление ФКиС |  |  |
| 1.3. | установка приспособления для спуска на воду | 2020 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Управление ФКиС |  |  |
| 2. | МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, г. Озерск, ул. Бажова 28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | напольная маркировка дверных проемов | 2022 | 316,000 | 0 | 0 | 316,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 2.2. | установка звуковых ориентиров по сопровождению слабовидящих граждан в здании | 2020 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 2.3. | установка пандуса на входе | 2021 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 3. | МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Озерск, ул. Горная 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | установка настенных поручней в гигиенических комнатах и коридорах | 2022 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 4. | МБУ ДО «СЮТ»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | установка пандуса ул. Ермолаева 26 | 2020 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 4.2. | установка пандуса, расширение дверного проема ул. Комсомольская 1а | 2021 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 5. | МБОУ СКОШ № 34 VII вида, г. Озерск, пр. Комсомольский 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | оборудование гигиенической комнаты | 2021 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |  |  | Управление образования |  |  |
| 6. | МУ «Комплексный центр», г. Озерск, ул. Космонавтов 1а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | приобретение мобильного лестничного подъемника | 2020 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |  |  | УСЗН |  |  |
| 7. | МБУ «КДЦ», г. Озерск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | приобретение и установка рельефных знаков, комплексных тактильных табличек с азбукой Брайля, тактильных пиктограмм | 2022 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  |  | Управление культуры |  |  |
| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При мечание |
|  |  |  | всего | межбюджетные трансферты из федера льного бюджета | меж бюд жет ные транс ферты из областно го бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При мечание |
|  |  |  | всего | межбюджетные трансферты из федера льного бюджета | меж бюд жет ные транс ферты из областно го бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | КСК «Лидер» г. Озерск, ул. Набережная 51а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт пандуса на центральном входе | 2022 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |  |  | Управление ФКиС |  |  |
| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При мечание |
|  |  |  | всего | межбюджетные трансферты из федера льного бюджета | меж бюд жет ные транс ферты из областно го бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При мечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | межбюджетные трансферты из федера льного бюджета | меж бюд жет ные транс ферты из областно го бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | Обновление дорожной разметки 1.24.3 «Дублирование дорожного знака «Инвалиды» на существующих парковочных местах для инвалидов по адресам: проспект Ленина, д. 30а, проспект Карла Маркса, дома 10а, 11а,19а, 23а, улица Набережная, дом 17 | 2023 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | УКСиБ | 0409 |  |
| Обеспечение доступности жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов для инвалидов |
| 13 | Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по их обращениям | 2023 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 530,000 |  |  | УЖКХ | 0503 |  |
|  |  | 2024 | 1 062,800 | 0,000 | 0,000 | 1 062,800 |  |  | УЖКХ | 0503 |  |
|  |  | 2025 | 1 308,000 | 0,000 | 0,000 | 1 308,000 |  |  | УЖКХ | 0503 |  |
|  | Итого по Управлению образования | 2023-2025 | 1 162,000 | 0,000 | 0,000 | 1 162,000 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2023 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 370,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 192,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Управлению культуры | 2023-2025 | 773,500 | 0,000 | 0,000 | 773,500 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2023 | 373,500 | 0,000 | 0,000 | 373,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по УЖКХ | 2023-2025 | 2 900,800 | 0,000 | 0,000 | 2 900,800 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2023 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 530,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1 062,800 | 0,000 | 0,000 | 1 062,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1 308,000 | 0,000 | 0,000 | 1 308,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по УКСиБ | 2023-2025 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2023 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2023-2025 | 4 856,300 | 0,000 | 0,000 | 4 856,300 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2023 | 1 523,500 | 0,000 | 0,000 | 1 523,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1 632,800 | 0,000 | 0,000 | 1 632,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 1 700,000 |  |  |  |  |  |

Начальник УСЗН

Л.В. Солодовников

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Доступная среда» |
| --- | --- | --- |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Доступная среда»

| п/п | Целевой показатель (индикатор) | ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (отчетный) | 2022 год (текущий) | 2023 год (очередной) | 2024 год (первый год планового периода) | 2025 год (второй год планового периода) |
| 1 | Доля объектов (основных стурктурно-функциональных зон объектов) культурной, образовательной инфраструктур, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве объектов, утвержденных Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 30,43 | ≥ 39,13 | ≥ 47,83 | ≥ 56,52 | ≥ 56,52 |
| 2 | Доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, приспособленных и (или) находящихся в процессе приспособления для нужд инвалидов в общем количестве жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые необходимо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям | % | 0 | ≥ 10 | ≥ 12,50 | ≥ 25,00 | ≥ 37,50 |

Начальник УСЗН

Л.В. Солодовникова