## Информация о результатах планового контрольного мероприятия

**в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, Муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства Озерского городского округа»,**

**Муниципальном казенном учреждении «Озерское лесничество».**

**(акты от 08.07.2024 №№ 8, 9, 10)**

**«25» июля 2024 г.**

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа Челябинской области завершено плановое контрольное мероприятие (далее – Контрольно-счетная палата), проведенное в соответствии с пунктом 1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств (с элементами аудита в сфере закупок), направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа», на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»), на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (национальный проект «Экология») за 2023 год и текущий период 2024 года.

Цели контрольного мероприятия:

1. Определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа».

2. Определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

3. Определение законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (национальный проект «Экология»).

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.05.2024.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

**Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области**

**(Акт проверки от 08.07.2024 № 8)**

- нецелевое использование бюджетных средств (4 факта) (оплата фактически не выполненных Подрядчиком работ);

- неэффективное использование бюджетных средств (15 фактов) (включение в локальные сметные расчеты (сметы) работ, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, включение в сметы расценок по завышенной стоимости);

- нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бухгалтерской отчетности (9 фактов) (не отражение в бухгалтерском учете резервов предстоящих расходов при отсутствии первичных учетных документов, несвоевременное отражение в учете первичных учетных документов);

- нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (6 фактов) (при заключении договоров осуществлялось искусственное дробление закупки, не принятие мер в отношении Подрядчика по взысканию штрафных санкций за несвоевременное выставление документов о приемке, изменение существенных условий контракта, нарушение сроков размещения информации об исполнении контракта в ЕИС);

- нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления и иных норм действующего законодательства (12 фактов) (отсутствие контроля со стороны УКСиБ за ходом выполнения работ (оказания услуг), принятие документов, оформленных ненадлежащим образом).

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности в адрес УКСиБ направлено представление от 25.07.2024 № 9, которое находится на контроле Контрольно-счетной палаты.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.

**Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа»**

**(Акт встречной проверки от 08.07.2024 № 10)**

- неэффективное использование бюджетных средств (2 факта) (созданные контейнерные площадки не используются );

- нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бухгалтерской отчетности (1 факт) (в бюджетной отчетности не отражена информация о применении конкурентных процедур);

- нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (23 факта) (непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, информации о контракте и его исполнении; несвоевременная оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг);

- нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления и иных норм действующего законодательства (9 фактов) (нарушение условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера, заключенного с Министерством экологии Челябинской области; отсутствие контроля за ходом выполнения работ (оказания услуг), выполнение работ без своевременного оформления разрешения на осуществление земляных работ).

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности в адрес МКУ «УКС» направлено представление от 25.07.2024 № 8, которое находится на контроле Контрольно-счетной палаты.

**Муниципальном казенном учреждении «Озерское лесничество»**

**(Акт проверки от 08.07.2024 № 9)**

- нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (1 факт) (нарушение требование законодательства в сфере закупок при заключении муниципального контракта);

- нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления и иных норм действующего законодательства (4 факта) (применение неверных коэффициентов при продаже лесных насаждений, отсутствие контроля за выполнением обязательных условий контракта).

Для принятия мер по устранению нарушений и исключению их из дальнейшей деятельности в адрес МКУ «УКС» направлено представление от 19.07.2024 № 7, которое находится на контроле Контрольно-счетной палаты.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.