О внесении изменений в постановление от 07.11.2022 № 3051 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 07.11.2022 № 3051 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета                             Озерского городского округа в сумме 4 854,763 тысяч рублей, в том числе:

2023 год - 1 521,963 тысяч рублей;

2024 год - 1 632,800 тысяч рублей;

2025 год - 1 700,000 тысяч рублей»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в сумме 4 854,763 тысяч рублей, в том числе:

2023 год - 1 521,963 тысяч рублей;

2024 год - 1 632,800 тысяч рублей;

2025 год - 1 700,000 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются                                 при формировании бюджета округа на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу подпункты 2), 3) пункта 1 постановления от 24.05.2023 № 1260 «О внесении изменений в постановление                                     от 07.11.2022 № 3051 «Об утверждении муниципальной программы                        «Доступная среда», постановление от 26.07.2023 № 1914 «О внесении изменений в постановление от 07.11.2022 № 3051 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         на первого заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

|  |  |  | Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 27.11.2023 № 3254 Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступная среда» |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда»

| п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприя тия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | КВР | Ответствен ный исполнитель (соиспол нитель) | Целевое назначение (раздел, подраздел) | При меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | межбюд жетные транс ферты из феде раль ного бюджета | межбюд жетные транс ферты из област ного бюджета | бюджет округа | вне бюджет ные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение доступности объектов образовательной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка вертикального подъемника в МБУ ДО «ДЭБЦ» | 2023 | 598,534 | 0,000 | 0,000 | 598,534 |  |  | Управление образования | 0703 |  |
| 2 | Приобретение тактильных табличек, информационных наклеек, противоскользящих накладок, комплекта для маркировки, резинового коврика, наклейки «Желтая полоса», тактильно-звуковой мнемосхемы в МБУ ДО «ДТДиМ» | 2024 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 370,000 |  |  | Управление образования | 0703 |  |
| 3 | Установка звуковых ориентиров по сопровождению слабовидящих граждан в МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 2025 | 192,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 |  |  | Управление образования | 0702 |  |
| Обеспечение доступности объектов культурной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение пандуса телескопического в МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 10,500 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0703 |  |
| 5 | Приобретение тактильной таблички шрифтом Брайля для МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 4,650 | 0,000 | 0,000 | 4,650 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0703 |  |
| 6 | Приобретение знаков «Вход» и «Выход» для МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 1,850 | 0,000 | 0,000 | 1,850 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0703 |  |
| 7 | Приобретение таблички «Вызов персонала» и кнопки вызова для МБУ ДО «ДШИ» | 2023 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 6,500 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0703 |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещения № 13 (гигиеническая комната) и входной группы ДК «Строитель» МБУ «КДЦ» | 2023 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0703 |  |
| 9 | Приобретение тактильных табличек, пиктограмм, наклеек и другого оборудования МБУ «КДЦ» (ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК им. Пушкина) | 2024 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0801 |  |
| 10 | Установка двух пандусов и поручней на открытых лестницах территории объекта и внутри здания МБУ ТК «Золотой петушок» | 2025 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  | Управление культуры и молодежной политики | 0801 |  |
| Обеспечение доступности других объектов и услуг, предоставляемых населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация парковочного места для инвалидов на автомобильных парковках бул. Гайдара, д. 10, пр-кт Карла Маркса, д. 29В: установка дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», нанесение дорожной разметки 1.24.3 «Дублирование дорожного знака «Инвалиды» | 2023 | 19,929 | 0,000 | 0,000 | 19,929 |  |  | УКСиБ | 0409 |  |
| 12 | Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по их обращениям | 2023 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 530,000 |  |  | УЖКХ | 0503 |  |
|  |  | 2024 | 1 062,800 | 0,000 | 0,000 | 1 062,800 |  |  | УЖКХ | 0503 |  |
|  |  | 2025 | 1 308,000 | 0,000 | 0,000 | 1 308,000 |  |  | УЖКХ | 0503 |  |
|  | Итого по Управлению образования | 2023-2025 | 1 160,534 | 0,000 | 0,000 | 1 160,534 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам: | 2023 | 598,534 | 0,000 | 0,000 | 598,534 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 370,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 192,000 | 0,000 | 0,000 | 192,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Управлению культуры и молодежной политике | 2023-2025 | 773,500 | 0,000 | 0,000 | 773,500 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам: | 2023 | 373,500 | 0,000 | 0,000 | 373,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по УЖКХ | 2023-2025 | 2 900,800 | 0,000 | 0,000 | 2 900,800 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам: | 2023 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 530,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1 062,800 | 0,000 | 0,000 | 1 062,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1 308,000 | 0,000 | 0,000 | 1 308,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по УКСиБ | 2023-2025 | 19,929 | 0,000 | 0,000 | 19,929 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам: | 2023 | 19,929 | 0,000 | 0,000 | 19,929 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 2023-2025 | 4 854,763 | 0,000 | 0,000 | 4 854,763 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по годам: | 2023 | 1 521,963 | 0,000 | 0,000 | 1 521,963 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1 632,800 | 0,000 | 0,000 | 1 632,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1 700,000 | 0,000 | 0,000 | 1 700,000 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа 												Л.В. Солодовникова