###### АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

###### ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2022 г.							№ _________

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении                                                      и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                                      в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях                         к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения                         и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации  Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» (с изменениями от 23.06.2020 № 1330,                     от 16.12.2020 № 2866, от 11.03.2021 № 517, от 18.08.2021 № 2366, от 11.01.2022 №6) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет – 4 693,662 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 3620,00 тыс. рублей;

2021 год – 523,662 тыс. рублей;

2022 год – 550,000 тыс. рублей»;

2) абзацы 1 - 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 4 693,662 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 3620,00 тыс. рублей;

2021 год -523,662 тыс. рублей;

2022 год - 550,000 тыс. рублей»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 подпункта 1, подпункты 2, 3 пункта 1 постановления от 11.01.2022 № 6 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского                       городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                                                                         и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от № |
| --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |
| План |
| мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |
| № п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприятия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код вида расходов | Ответствен ный исполнитель (соиспол нитель) | Статья, под статья | Примечание |
|  |  |  | всего | Меж бюджетные трансферты из федерального бюджета | Меж бюджетные трансферты из областного бюджета | бюджет округа | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия, в т. ч. составление ПСД ДК им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» | 2020 | 3400,000 | 0,000 | 0,000 | 3400,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 |  |
| 2 | Ремонт стилобата ДК «Маяк» МБУ «КДЦ» | 2021 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0801, 0804 |  |
|  | Всего по Управлению культуры | 2020-2022 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 3500,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт по устройству входной группы из ПВХ по ул. Уральская, д. 3 | 2020 | 138,842 | 0,000 | 0,000 | 138,842 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 4 | Капитальный ремонт крыльца центрального входа в общежитии по ул. Менделеева, д. 10 | 2020 | 61,158 | 0,000 | 0,000 | 61,158 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500,0505 | - |
| 5 | Замена окна в кабинете администрации Озерского городского округа, расположенного в здании общежития по ул. Уральская, д. 7 | 2020 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 6 | Капитальный ремонт части фасада (помещение парикмахерской) с заменой оконных блоков по ул. Уральская, д. 3 | 2021 | 95,525 | 0,000 | 0,000 | 95,525 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 7 | Устройство ограждения металлической лестницы в пос. Метлино, ул. Мира, 15 | 2021 | 46,158 | 0,000 | 0,000 | 46,158 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 8 | Капитальный ремонт фрагментов фасадов в зданиях общежитий в пос. Новогорный по ул. ул. Труда, д. 3а, ул. Театральная, д. 4а | 2021 | 58,664 | 0,000 | 0,000 | 58,664 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 9 | Капитальный ремонт крыльца и обустройство кабинок туалетов, расположенных в здании общежития в пос. Метлино по ул. Центральная, д. 76 | 2021 | 35,563 | 0,000 | 0,000 | 35,563 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500, 0505 | - |
| 10 | Капитальный ремонт по устройству входных групп, пос. Метлино ул.Мира,15 | 2021 | 138,600 | 0,000 | 0,000 | 138,600 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500,0505 |  |
| 11 | Капитальный ремонт по замене окон, ул.Уральская,4 | 2021 | 49,152 | 0,000 | 0,000 | 49,152 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500,0505 |  |
| 12 | Капитальный ремонт мужской душевой, ул.Уральская,3 | 2022 | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | 0,000 | 612 | Управление ЖКХ | 0500,0505 |  |
|  | Всего по Управлению ЖКХ | 2020-2022 | 1 193,662 | 0,000 | 0,000 | 1 193,662 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 2020-2022 | 4 693,662 | 0,000 | 0,000 | 4 693,662 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2020 | 3 620,000 | 0,000 | 0,000 | 3 620,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 523,662 | 0,000 | 0,000 | 523,662 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | 0,000 |  |  |  |  |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 												         Н.В. Левина