О внесении изменений в постановление от 21.12.2022 № 3541

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении                          и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                         в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях                   к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения                       и повышения энергетической эффективности», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.12.2022 № 3541 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений                          социальной сферы Озерского городского округа» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет - 6690,782 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 6282,632 тыс. рублей;

2024 год - 308,150 тыс. рублей;

2025 год - 100,000 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«1) проведение 15 выборочных капитальных ремонтов на объектах социальной сферы;

2) проведение на 12 объектах социальной сферы выборочных капитальных ремонтов;

3) разработка 1 комплекта проектно-сметной документации капитального ремонта объекта социальной сферы»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 6690,782 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 6282,632 тыс. рублей;

2024 год - 308,150 тыс. рублей;

2025 год - 100,000 тыс. рублей;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)                          и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления                                                   от 13.09.2023 № 2504 «О внесении изменений в постановление                                                            от 21.12.2022 № 3541 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления       Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                       на заместителя главы Озерского городского округа Жмайло А.И.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.12.2023 № 3650 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |  |  |  |  |  |
| План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприятия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Код вида расходов | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Статья, под статья | Примечание |  |
|  |  |  | всего |  | Меж бюджетные трансферты из федерального бюджета | Меж бюджетные трансферты из областного бюджета | Бюджет округа | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Капитальный ремонт разрушенных элементов фасада, карнизов и балконов, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, Труда, 3а | 2023 | 123,832 |  | 0,000 | 0,000 | 123,832 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 2 | Капитальный ремонт душевой, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а | 2023 | 195,218 |  | 0,000 | 0,000 | 195,218 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 3 | Капитальный ремонт крыльца на центральном входе в общежитие, ул. Уральская, 3 | 2023 | 81,560 |  | 0,000 | 0,000 | 81,560 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 4 | Ремонт цоколя дворовой части здания по пр. Ленина, д. 62 | 2023 | 239,587 |  | 0,000 | 0,000 | 239,587 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 5 | Капитальный ремонт помещения кухни по адресу ул. Уральская, д. 4 | 2023 | 102,000 |  | 0,000 | 0,000 | 102,000 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 6 | Ремонт комнаты № 10 по адресу пос. Метлино, ул. Центральная, д. 76 | 2023 | 29,506 |  | 0,000 | 0,000 | 29,506 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 7 | Капитальный ремонт МОП общежитий и служебных помещений заведующих по адресам ул. Уральская, д. 3, 7, ул. Менделеева, д. 10 | 2023 | 63,117 |  | 0,000 | 0,000 | 63,117 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 8 | Капитальный ремонт крылец входов в административное здание в пос. Метлино по ул. Мира, д. 15 | 2023 | 164,978 |  | 0,000 | 0,000 | 164,978 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 9 | Ремонт межпанельных швов фасадов административного здания по адресу пос. Метлино, ул. Мира, д. 15 | 2023 | 197,609 |  | 0,000 | 0,000 | 197,609 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 10 | Устройство водосточной системы по адресу пр. Ленина, д. 62 | 2024 | 308,150 |  | 0,000 | 0,000 | 308,150 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
| 11 | Капитальный ремонт МОП общежитий и служебных помещений заведующих по адресам ул. Уральская, д. 4, 7 | 2025 | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 612 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0500, 0505 | - |  |
|  | Всего по Управлению жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 | 1605,557 |  | 0,000 | 0,000 | 1605,557 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2023 | 1197,407 |  | 0,000 | 0,000 | 1197,407 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 308,150 |  | 0,000 | 0,000 | 308,150 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» | 2023 | 5085,225 |  | 0,000 | 0,000 | 5085,225 | 0,000 |  | УКСиБ | 0800, 0801 |  |  |
|  | Всего по УКСиБ | 2023-2025 | 5085,225 |  | 0,000 | 0,000 | 5085,225 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 2023-2025 | 6690,782 |  | 0,000 | 0,000 | 6690,782 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам: | 2023 | 6282,632 |  | 0,000 | 0,000 | 6282,632 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 308,150 |  | 0,000 | 0,000 | 308,150 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 								                                         Н.В. Левина

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.12.2023 № 3650 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» |  |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2021 | текущий год 2022 | очередной год 2023 | первый год планового периода 2024 | второй год планового периода 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на объектах социальной сферы | ед. | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 |  |
| 2 | Количество объектов социальной сферы, на которых проведены выборочные капитальные ремонты | ед. | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 |  |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации капитальных ремонтов объектов социальной сферы | компл. | - | - | 1 | - | - |  |

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 											          Н.В. Левина