- АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Проект; №.

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении                                                      и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                                      в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях                         к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения                         и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                         и реализации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018  № 261 «О стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема, потребляемой ими воды».

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                    и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                     на первого заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

Лист согласования

ПРОЕКТ

Постановление от   .11.2020 №          «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2021-2025 годы»

Первый заместитель главы

Озерского городского округа              _________________     И.М. Сбитнев

___ _____________ 2020 г.

Начальник Управления по финансам

администрации Озерского городского

округа                                                      _________________   Е.Б.Соловьева

___ _____________ 2020 г.

Начальник Правового управления

администрации Озерского городского

округа                                                      ________________      Н.В. Гунина

___ _____________ 2020 г.

Начальник Управления экономики

администрации Озерского городского

округа                                                       ________________     А.И. Жмайло

___ _____________ 2020 г.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства

___ ______________ 2020 г.		     _________________   Н.В. Левина

Директор МУ «Соцсфера»

___ ______________ 2020 г.	                ________________     В.В. Зинин

Начальник Управления Образования

___ ______________ 2020 г.	                ________________     Л.В. Горбунова

Начальник Управления Культуры

___ ______________ 2020 г.	                ________________    С.В. Степанова

Начальник Управления КСиБ

___ ______________ 2020 г.	                ________________     Н.Г. Белякова

Начальник Управления

имущественных отношений

___ ______________ 2020 г.	                ________________     Н.В. Братцева

Начальник Управления ФКиС

___ ______________ 2020 г.	                ________________      А.А. Гаврилов

Начальник Управления СЗН

___ ______________ 2020 г.	                _______________    Л.В. Солодовникова

Начальник Управления

по делам ГОиЧС

___ ______________ 2020 г.	                _______________    В.В. Чудов

Утверждена

постановлением администрации

Озерского городского округа

от_____________№_________

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области»

г. Озерск, Челябинская область

2020 год

- ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной программы | - | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» (далее-Программа, муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы Цель муниципальной программы | - - - - - - - - | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление ЖКХ) Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее – Управление культуры); Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (далее – Управление КСиБ); Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (далее – Управление ФКиС); Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее – Управление ИО); Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (далее – Управление соцзащиты); Управление образования администрации Озерского городского округа (далее – Управление образования); Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (далее – Управление ГОиЧС). Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий на территории Озерского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - | 1) Снижение объёмов потребления энерго ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов; 2) снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды; 3) сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; количество возобновляемых источников энергии; количество статей в СМИ; количество выявленных, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, право муниципальной собственности на которое признано в установленном порядке; удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; доля бюджетных учреждений, внедряющих мероприятия по энергосбережению к общему числу бюджетных учреждений; удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади); удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); доля установленных индивидуальных приборов учета в многоквартирных жилых домах; доля установленных общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах; удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы | - | Общий объем финансирования Программы составляет - 49 383,793 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 10 987,964 тыс. руб.; 2022 год – 10 773,146 тыс. руб.; 2023 год – 10 240,872 тыс. руб.; 2024 год – 9 409,387 тыс. руб.; 2025 год – 7 972,424 тыс. руб.; из средств бюджета Озерского городского округа – 47 563,793 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 10 559,964 тыс. руб.; 2022 год – 10 638,146 тыс. руб.; 2023 год – 8 983,872 тыс. руб.; 2024 год – 9 409,387 тыс. руб.; 2025 год – 7 972,424 тыс. руб.; из средств областного бюджета – 1750,000 тыс. рублей; в том числе по годам: 2021 год – 425,000 тыс. руб.; 2022 год – 110,000 тыс. руб.; 2023 год – 1215,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб.; 2025 год – 0,000 тыс. руб.; из внебюджетных средств - 70,000 тыс. руб.; в том числе по годам: 2021 год – 3,000 тыс. руб.; 2022 год – 25,000 тыс. руб.; 2023 год – 42,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб.; 2025 год – 0,000 тыс. руб. |
| Сроки реализации муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - - | 2021 – 2025 годы Реализация муниципальной программы позволит обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием, экономию энергетических ресурсов и воды в целом по Озерскому городскому округу, обеспечить приборами учета энергетических ресурсов и воды муниципальные объекты и объекты жилищного фонда Озерского городского округа до 100 процентов. |

- I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России и Челябинской области в целом, так и для Озерского городского округа, в частности.

Озерский городской округ является энергодефицитной территорией, получающей 100% электроэнергии, тепловой энергии за счет внешних поставок, поэтому решение вопросов по рациональному использованию энергоресурсов и энергосбережению имеет приоритетное значение.

Кроме того, в условиях постоянного роста стоимости энергетических ресурсов, дефицита бюджета Озерского городского округа крайне важным становится обеспечение экономии и эффективного использования энергетических ресурсов во всех сферах экономики муниципального образования, что требует формирования единой политики администрации округа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Приоритетными сферами, в которых требуется решение указанных проблем, являются:

бюджетный сектор;

системы коммунальной инфраструктуры;

жилищный фонд.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда относится: утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрытий, окон, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление труб внутренней разводки системы ГВС, восстановление рециркуляции в системе ГВС, промывка системы отопления здания, установка эффективной  водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, установка приборов учёта и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах, замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения, устройство пофасадного регулирования здания, устройство периодического режима отопления здания, перекладка тепловых сетей, замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения.

Учет тепловой энергии в области теплоснабжения лежит в основе энергосберегающих мероприятий. Мероприятия по учету и регистрации потребления тепловой энергии организуются с целью:

осуществления финансовых расчетов между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем тепловых схем, теплоснабжением и теплопотреблением;

контроля за рациональным использованием тепловой энергии;

документирования параметров тепловых схем: массы (объема), температуры и давления теплоносителя.

Таким образом, узел учета тепла позволяет:

получать в реальном времени достоверные данные о потребляемых энергоресурсах;

реализовать различные схемы управления энергопотреблением в учреждениях;

фиксировать значение величин энергоучета в тепловых схемах с целью планирования энергопотребления.

Расчеты за тепловую энергию в зданиях общежитий, подведомственных Управлению ЖКХ, а также в зданиях, подведомственных Управлению ФКиС осуществляются расчетным способом, вследствие чего объемы потребляемой тепловой энергии не снижаются.

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере позволит минимизировать затраты бюджета округа на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе.

Мероприятия по оснащению приборами учета энергетических ресурсов и воды жилищного фонда Озерского городского округа проводятся в рамках реализации обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009                       № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ с 01.07.2012 к выполнению мероприятий по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах округа выполняют ресурсоснабжающие организации. Оснащение производится в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.08.2020 № 485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета и порядка ее заполнения» (далее – Приказ № 485/пр), который определяет критерии наличия технической возможности установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде Озерского городского округа.

По состоянию на 01.01.2020 общая площадь жилищного фонда Озерского городского округа составляет 2279,5 тыс. кв.м. На территории округа находится 833 многоквартирных жилых домов (далее МКД). Оснащенность многоквартирных домов округа коллективными (общедомовыми) приборами учета (далее ОПУ) холодного водоснабжения, с учетом требований Приказа № 485/пр, составляет 65,1 %, отопления и горячего водоснабжения - 70,1 %, электроснабжения - 52,8 %. С целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде округа, выполнения требований действующего законодательства в сфере энергосбережения, необходимо продолжить установку коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Учитывая, что проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы многих сфер экономики и социальной сферы, она может быть эффективно решена только программным методом.

Основные преимущества программного метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана в целях реализации Федерального закона № 261-ФЗ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема, потребляемой ими воды», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года».

К основным рискам реализации Программы относятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета Озерского городского округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет Озерского городского округа и к необходимости концентрации средств бюджета Озерского городского округа на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

- II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий на территории Озерского городского округа.

Задачами Программы являются:

- снижение объемов потребления энергоресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов;

2) снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

3) сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.

- III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2025 годы без выделения этапов реализации.

- IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий с указанием источников финансирования, увязанный по срокам и ресурсам, представлен в приложении № 1 к Программе.

- V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N пN п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Всего по Программе в том числе по источникам финансирования: | 49 383,793 | 10987,964 | 10773,146 | 10240,872 | 9409,387 | 7972,424 |
| 22 2 | межбюджетные трансферты в форме субсидии из федерального бюджета <*> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | межбюджетные трансферты в форме субсидии из областного бюджета <**> | 1750,000 | 425,000 | 110,000 | 1215,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | бюджет округа <***> | 47563,793 | 10559,964 | 10638,146 | 8963,872 | 9409,387 | 7972,424 |
| 5 | внебюджетные источники | 70,000 | 3,000 | 25,000 | 42,000 | 0,000 | 0,000 |

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможности федерального бюджета на текущий финансовый год

<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета на текущий финансовый год.

<***> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей бюджета Озерского городского округа на текущий финансовый год.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Организация управления и механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации».

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель - Управление ЖКХ совместно с соисполнителями. Ответственный исполнитель:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

- осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;

- несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;

- осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители представляют в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:

  - Отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа.

  - Подробную пояснительную записку, содержащую:

- по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие,                             9 месяцев - анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- по итогам реализации Программы за год:

сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях Программы за отчетный год;

анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа.

- VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит:

1) обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием, экономию энергетических ресурсов и воды в целом по Озерскому городскому округу;

2) обеспечить приборами учета энергетических ресурсов и воды объекты муниципальных учреждений и жилищного фонда округа до 100 процентов.

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на основе повышения эффективности работы и развития объектов жилищно-коммунального комплекса, за счет внедрения современной техники и технологий, систем управления, снижения удельных затрат на обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства, снижения потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче, оптимизации использования энергетических ресурсов, привлечения инвесторов в развитие жилищно-коммунального комплекса, создания условий для эффективного регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством окажет влияние на социально-экономическое развитие Озерского городского округа.

Целевые показатели муниципальной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки   и ее критерии устанавливаются постановлением администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления ЖКХ                                                   Н.В.Левина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия |  | Срок прове дения меро при ятия |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Статья, под статья КОСГУ | Ответ ствен ный исполни тель (соиспол нитель) | Целевое назначе ние (раздел, под раздел) | Приме чание | Целевые индикаторы реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | межбюд жетные трансферты из федераль ного бюджета |  | межбюд жетные трансферты из областного бюджета | бюджет округа |  | внебюд жетные средства |  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм | Зна че ние |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Управление Культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в здании МБУ ДК «Синегорье» |  | 2021 | 75,290 |  | 0,000 |  | 67,760 |  | 7,530 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных деревянных оконных блоков | шт. | 4 |
|  |  |  | 2022 | 64,440 |  | 0,000 |  | 58,000 |  | 6,440 |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
| 1.2 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты здании МБУ «ЦКиДМ» |  | 2021 | 113,330 |  | 0,000 |  | 102,000 |  | 11,330 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных деревянных оконных блоков | шт. | 15 |
| 1.3 | Замена ламп накаливания на светодиодные в здании МБУ «ПКиО» |  | 2021 | 9,316 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 9,316 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных ламп накаливания | шт. | 68 |
| 1.4 | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании МБУ ДО «ДШИ» |  | 2021 | 30,000 |  | 0,000 |  | 27,000 |  | 3,000 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | шт. | 1 |
| 1.5 | Утепление подвала для обустройства склада в здании МБУ «Золотой петушок» |  | 2021 | 1054,090 |  | 0,000 |  | 948,680 |  | 105,410 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Площадь утепления | кв. м. | 705,9 |
| 1.6 | Проведение Госэкспертизы проектно- сметной документации на утепление наружных стен веранд МБУДО «ДХШ» |  | 2021 | 11,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,800 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество проведенных экспертиз | шт. | 1 |
| 1.7 | Замена энергосберегающих ламп в прожекторах МБУ ДК «Синегорье» |  | 2021 | 18,840 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,840 |  | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных энергосберегающих ламп | шт. | 15 |
| 1.8 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в отделах библиотеки здания МКУК «ЦБС» |  | 2022 | 495,800 |  | 0,00 |  | 446,220 |  | 49,580 |  | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных оконных блоков | шт. | 18 |
| 1.9 | Утепление наружных стен веранд МБУДО «ДХШ» |  | 2022 | 2462,900 |  | 0,00 |  | 2216,610 |  | 246,290 |  | 0,000 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество веранд | ед. | 2 |
| 1.10 | Государственная поверка узлов учета энергоресурсов в зданиях структурных подразделений ДК им. Пушкина МБУ «КДЦ», центр эстетического воспитания, ДК «Энергетик» |  | 2021 | 60,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 60,000 |  | 0,000 | 241 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 2 |
|  |  |  | 2023 | 30,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | ед. | 1 |
| 1.11 | Замена ламп накаливания на светодиодные в структурных подразделениях МБУ «КДЦ» |  | 2023 | 80,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,000 |  | 0,00 | 244 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных ламп накаливания | шт. | 400 |
|  |  |  | 2024 | 80,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | шт. | 400 |
|  |  |  | 2025 | 80,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | шт. | 400 |
| 1.12 | Составление смет на замену окон в классах и помещениях МБУДО «ДШИ» |  | 2023 | 20,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,000 |  | 0,00 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество смет | шт. | 1 |
| 1.13 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в здании МБУДО «ДШИ» |  | 2024 | 260,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 260,000 |  | 0,00 | 612 | Управление культуры | 0800, 0804 | - | Количество замененных деревянных оконных блоков | ед. | 13 |
|  |  |  | 2025 | 260,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 260,000 |  |  |  |  |  |  |  | ед. | 13 |
|  | Итого по Управлению культуры |  | 2021 | 1372,666 |  | 0,000 |  | 1145,440 |  | 227,226 |  | 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | 2022 | 3023,140 |  | 0,000 |  | 2720,830 |  | 302,310 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 130,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 130,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 340,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 340,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 340,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 340,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Управление КСиБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение щитов управления наружным освещением средствами дистанционного контроля и управления |  | 2021 |  | 115,000 | 0,000 |  | 0,000 | 115,000 |  | 0,000 |  | 225, 226 | Управление КСиБ | 0500, 0505 | - | Количество щитов, оснащенных дистанцион- ным управлением | ед. | 1 |
|  |  |  | 2022 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 00,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.2 | Замена источников наружного освещения на светодиодные |  | 2021 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  | 225 | Управление КСиБ | 0500, 0505 | - | Количество замененных источников освещения | ед. | 200 |
|  |  |  | 2022 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
|  |  |  | 2023 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  |  | 2024 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
|  |  |  | 2025 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
|  | Итого по Управлению КСиБ |  | 2021 |  | 3115,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3115,000 |  | 0,000 |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | 2022 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 | 3000,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение общедомовыми приборами учета (ОПУ) тепла и воды многоквартирных домов (МКД) |  | 2021 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | Управление ЖКХ | 0500, 0501 | - | Доля установленных ОПУ в МКД | % |  |
|  |  |  | 2022 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.2 | Оснащение (замена) индивидуальными (квартирными ИПУ) приборами учета воды многоквартирных домов (МКД) |  | 2021 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  | 225 | Управление ЖКХ | 0500, 0501 | - | Доля установленных ИПУ в МКД | % |  |
|  |  |  | 2022 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.3 | Информационное обеспечение в СМИ, в том числе по информированию потребителей ТЭР о способах энергосбережения и повышении энергетической эффективности |  | 2021 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Управление ЖКХ |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Использование в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии |  | 2021 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Управление ЖКХ |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепловой энергии в здании общежития по ул. Трудящихся, 39а |  | 2021 |  | 300,487 | 0,000 |  | 0,000 | 300,487 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.6. | Установка узла учета тепла и теплоносителя в здании общежития по ул. Уральская, 4 |  | 2021 |  | 315,520 | 0,000 |  | 0,000 | 315,520 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.7 | Поверка оборудования узла учета тепла и теплоносителя в здании общежития по ул. Уральская, 7 |  | 2021 |  | 113,091 | 0,000 |  | 0,000 | 113,091 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.8 | Замена теплообменника в здании общежития пос. Новогорный по ул. Театральная, 4а |  | 2021 |  | 30,607 | 0,000 |  | 0,000 | 30,607 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество замененных теплообменников | ед. | 1 |
| 3.9 | Ремонт внутренней системы отопления в административном здании по ул. Мира, д. 15, пос. Метлино |  | 2021 |  | 100,000 | 0,000 |  | 0,000 | 100,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Общая протяженность замененных труб системы отопления | м | 40 |
| 3.10 | Замена трансформаторов электросчетчиков в зданиях общежитий по ул. Менделеева, д.10 и по ул. Уральская, д.7 |  | 2021 |  | 10,000 | 0,000 |  | 0,000 | 10,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество замененных трансформаторов | ед. | 6 |
| 3.11 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в административном здании пос. Метлино по ул. Мира, д. 15 |  | 2022 |  | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 | 300,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.12 | Государственная поверка коммерческого учета тепла и теплоносителя в здании общежития по ул. Менделеева, 10 |  | 2023 |  | 35,000 | 0,000 |  | 0,000 | 35,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.13 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании общежития в пос. Новогорный по ул.Труда,3а |  | 2023 |  | 250,000 | 0,000 |  | 0,000 | 250,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.14 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании общежития в пос. Новогорный по ул.Труда,4а |  | 2024 |  | 250,000 | 0,000 |  | 0,000 | 250,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.15 | Замена трансформаторов электросчетчиков в зданиях общежитий по ул. Менделеева, д.10 и по ул. Уральская, д.4 |  | 2024 |  | 5,000 | 0,000 |  | 0,000 | 5,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество замененных трансформаторов | ед. | 6 |
| 3.16 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании общежития по ул. Южно-Уральская, 1 в пос. Новогорный |  | 2025 |  | 280,000 | 0,000 |  | 0,000 | 280,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 3.17 | Замена оконных блоков на энергосберегающие пакеты в здании общежития по ул. Уральская, д. 7 |  | 2025 |  | 100,000 | 0,000 |  | 0,000 | 100,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество замененных оконных блоков | ед. | 10 |
| 3.18 | Перевод освещения в административных помещениях МУ «Соцсфера» в здании по ул. Уральская, д. 7 на светодиодные светильники |  | 2025 |  | 15,000 | 0,000 |  | 0,000 | 15,000 |  | 0,000 |  | 241 | Управление ЖКХ МУ «Соцсфера» | 0500 0501 | - | Количество замененных светильников | ед. | 15 |
|  | Итого по Управлению ЖКХ |  | 2021 |  | 1169,705 | 0,000 |  | 0,000 | 1169,705 |  | 0,000 |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | 2022 |  | 900,000 | 0,000 |  | 0,000 | 900,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 885,000 | 0,000 |  | 0,000 | 885,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 855,000 | 0,000 |  | 0,000 | 855,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 995,000 | 0,000 |  | 0,000 | 995,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Управление имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ТЭР, организация постановки объектов на учет и признание права муниципальной собственности на данные бесхозяйные объекты |  | 2021 |  | 50,000 | 0,000 |  | 0,000 | 50,000 |  | 0,000 |  |  | Управление имущественных отношений (УИО) |  |  | Количество выявленных и поставленных на учет муниципальной собственности | ед. | 14 14 15 16 17 |
|  |  |  | 2022 |  | 20,000 | 0,000 |  | 0,000 | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 20,000 | 0,000 |  | 0,000 | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 20,000 | 0,000 |  | 0,000 | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 20,000 | 0,000 |  | 0,000 | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ТЭР |  | 2021-2025 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | УИО |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании МКУ «Озерское лесничество» по пр-д Калинина, 10г, помещение 2 |  | 2021 |  | 200,000 | 0,000 |  | 0,000 | 200,000 |  | 0,000 |  | 225 226 | УИО МКУ «Озерское лесничество» | 04 07 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 4.4 | Теплоизоляция крыши и перекрытия здания гаража по ул.Кыштымская,58 |  | 2021 |  | 200,000 | 0,000 |  | 0,000 | 200,000 |  | 0,000 |  | 225 226 | УИО МКУ Озерское лесничество | 04 07 | - | Площадь теплоизоляции | .кв м | 130,1 |
| 4.5 | Замена светильников на светодиодные в административном здании по ул.Блюхера,2а |  | 2022 |  | 120,600 | 0,000 |  | 0,000 | 120,600 |  | 0,000 |  | 225 | УИО | 01 13 | - | Количество замененных светильников | ед. | 201 |
| 4.6 | Замена входных дверей для создания теплового контура в здании МКУ «Озерское Лесничество» по пр. Калинина, 10г помещение 2 |  | 2022 |  | 80,000 | 0,000 |  | 0,000 | 80,000 |  | 0,000 |  | 225 | УИО МКУ «Озерское лесничество» | 04 07 | - | Количество замененных дверей | ед. | 2 |
| 4.7 | Замена светильников на светодиодные в здании МКУ «Озерское лесничество» по пр-д Калинина, 10г помещение 2 |  | 2023 |  | 22,800 | 0,000 |  | 0,000 | 22,800 |  | 0,000 |  | 346 | УИО МКУ «Озерское лесничество» | 04 07 | - | Количество замененных светильников | ед. | 38 |
| 4.8 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании МБУ «МФЦ» по пр. Ленина, д.62 |  | 2023 |  | 286,217 | 0,000 |  | 0,000 | 286,217 |  | 0,000 |  | 241 | УИО МБУ «МФЦ» | 04 12 | - | Количество замененных оконных блоков | ед. | 4 |
| 4.9 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании гаража по ул.Кыштымская,58 |  | 2024 |  | 100,000 | 0,000 |  | 0,000 | 100,000 |  | 0,000 |  | 225 | УИО МКУ Озерское лесничество | 04 07 | - | Количество замененных оконных блоков | ед. | 4 |
| 4.10 | Установка автоматических термостатических регуляторов на радиаторах отопления в административном здании по ул.Блюхера,2а |  | 2025 |  | 78,750 | 0,000 |  | 0,000 | 78,750 |  | 0,000 |  | 225 | Управление имущественных отношений | 01 13 | - | Количество установленных автоматических термостатических регуляторов | ед. | 70 |
|  | Итого: по Управлению имущественных отношений |  | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 450,000 220,600 329,017 120,000 98,750 | 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 |  | 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 | 450,000 220,600 329,017 120,000 98,750 |  | 000,000 000,000 000,000 000,000 000,000 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. Управление физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в здании спортивного клуба «Стимул» по ул. Набережная, д.51а, |  | 2021 |  | 259,100 |  | 0,000 | 0,000 | 259,100 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.2 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в здании спортивного павильона по ул. Энергетиков, д.2а, пос. Новогорный |  | 2021 |  | 246,661 |  | 0,000 | 0,000 | 246,661 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.3 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в здании спортивного клуба («Олимп») по ул. Матросова, д.34 |  | 2021 |  | 217,592 |  | 0,000 | 0,000 | 217,592 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.4 | Замена ламп накаливания на светодиодные в зданиях МБУ «Арена» |  | 2021 2024 2025 |  | 268,800 100,000 500,000 |  | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 268,800 100,000 500,000 |  |  | 0,000 | 612 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество замененных ламп накаливания | ед. | 336 125 625 |
| 5.6 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в административном здании яхт-клуба по ул. Архипова, д.12 |  | 2021 |  | 395,000 |  | 0,000 | 0,000 | 395,000 |  |  | 0,000 | 612 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество замененных деревянных окон | ед. | 19 |
| 5.7 | Замена оконных блоков на стеклопакеты в здании спортивного павильона по ул. Энергетиков, д. 2а, пос. Новогорный |  | 2022 |  | 1708,906 |  | 0,000 | 0,000 | 1708,906 |  |  | 0,000 | 612 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество замененных оконных блоков | ед. | 10 |
| 5.8 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании физкультурного павильона стадиона «Труд» по ул. Парковая, д.1а |  | 2023 |  | 1660,000 |  | 0,000 | 0,000 | 1660,000 |  |  | 0,000 | 612 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество замененных деревянных окон | ед. | 43 |
| 5.9 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании спортивного клуба «Стимул» по ул. Набережная, д.51а, |  | 2024 |  | 352,000 |  | 0,000 | 0,000 | 352,000 |  |  | 0,000 | 612 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество замененных деревянных окон | ед. | 11 |
| 5.10 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в здании шахматного клуба по пр. Карла Маркса, д.2-б |  | 2024 |  | 194,642 |  | 0,000 | 0,000 | 194,642 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.11 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в административном здании яхт-клуба по ул. Архипова, д.12 |  | 2024 |  | 143,745 |  | 0,000 | 0,000 | 143,745 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.12 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании гаража на 3 автомашины по Озерскому шоссе, дом 3б |  | 2024 |  | 325,000 |  | 0,00 | 0,00 | 325,000 |  |  | 0,000 | 612 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество замененных деревянных окон | ед. | 10 |
| 5.13 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в административном здании стадиона "Авангард" по ул. Трудящихся, д.20 |  | 2025 |  | 250,957 |  | 0,000 | 0,000 | 250,957 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.14 | Оснащение теплового узла приборами учета тепла и теплоносителя в здании гаража на 3 автомашины по Озерскому шоссе, дом 3б |  | 2025 |  | 144,217 |  | 0,000 | 0,000 | 144,217 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0800, 0804 |  | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 5.15 | Замена входных дверей для создания теплового контура в зданиях МБУ «Арена» |  | 2025 |  | 210,000 |  | 0,000 | 0,000 | 210,000 |  |  | 0,000 | 241 | УФиС | 0500 |  | Количество замененных дверей | ед. | 6 |
|  | Итого по Управлению физической культуры и спорта |  | 2021 |  | 1387,153 |  | 0,000 | 0,000 | 1387,153 |  |  | 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | 2022 |  | 1708,906 |  | 0,000 | 0,000 | 1708,906 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 1660,000 |  | 0,000 | 0,000 | 1660,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 1115,387 |  | 0,000 | 0,000 | 1115,387 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 1105,174 |  | 0,000 | 0,000 | 1105,174 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Управление по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании Управления по делам ГО и ЧС по пр. Ленина, д.86 |  | 2021 |  | 330,000 | 0,000 |  | 0,00 | 330,000 |  | 0,000 |  | 220.225 | Управление по делам ГОиЧС | 0309 | - | Количество замененных деревянных окон | ед. | 11 |
|  | Итого по Управлению по делам ГО и ЧС |  | 2021 |  | 330,000 | 0,000 |  | 0,000 | 330,000 |  | 0,000 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установление датчиков движения в туалете и коридоре здания УСЗН по ул. Космонавтов, д.20 |  | 2021 |  | 35,000 | 0,000 |  | 35,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | УСЗН | 1006 | - | Количество датчиков движения | ед. | 10 |
|  |  |  | 2022 |  | 35,000 | 0,000 |  | 35,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании по ул. Космонавтов, 1а |  | 2021 |  | 3,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 3,000 |  | 340 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 1002 | - | Количество замененных ламп накаливания | ед. | 25 |
| 7.3 | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании сарая хозяйственного по ул. Первомайская, д. 8 |  | 2021 |  | 210,000 | 0,000 |  | 0,000 | 210,000 |  | 0,000 |  | 226 | МСУСОССЗН Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1002 | - | Количество тепловых узлов, оснащенных приборами учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 7.4 | Установка устройства регулирования теплопотребления в здании по ул. Блюхера, 6 |  | 2021 |  | 50 ,00 | 0,000 |  | 50,00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | МБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей | 1002 | - | Количество устройств регулирования теплопотребления | ед. | 2 |
| 7.5 | Установка регулирующих вентилей на отопительных приборах в здании по ул. Блюхера, 6 |  | 2021 |  | 170 ,00 | 0,000 |  | 170,00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | МБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей | 1002 | - | Количество установленных регулирующих вентилей | ед. | 37 |
| 7.6 | Замена отопительных приборов в здании по ул. Блюхера, 6 |  | 2021 |  | 120 ,00 | 0,000 |  | 120,00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей» | 1002 | - | Количество замененных отопительных приборов | ед. | 3 |
| 7.7 | Проведение энергетического обследования в здании по ул. Блюхера, 6 |  | 2021 |  | 50,00 | 0,000 |  | 50,00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 226 | МБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей | 1002 | - | Количество проведенных энергетических обследований | ед. | 1 |
| 7.8 | Поверка счетчиков учета в здании по ул. Блюхера, 6 МБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей |  | 2022 |  | 30,00 | 0,000 |  | 30,00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | МБУ Дом-интернат для умственно отсталых детей | 1002 | - | Количество проведенных поверок | ед. | 2 |
| 7.9 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта в здании по ул. Космонавтов, 1а |  | 2022 |  | 25,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 25,000 |  | 226 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 1002 | - | Количество проведенных обследований с оформлением энергетического паспорта | ед. | 1 |
| 7.10 | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные в зданиях по ул. Набережная,19 и ул.Матросова,5 |  | 2022 |  | 45,000 | 0,00 |  | 45,00 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | МБУСО «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 1004 | - | Количество замененных светильников | ед. | 10 |
| 7.11 | Замена ламп накаливания на светодиодные в здании по ул. Первомайская, д. 8 |  | 2022 |  | 10,500 | 0,00 |  | 0,00 | 10,500 |  | 0,000 |  | 225 | МСУСОССЗН Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1002 | - | Количество замененных ламп накаливания | ед. | 50 |
| 7.12 | Замена деревянных окон на стеклопакеты в административном здании по ул. Космонавтов, 1а |  | 2023 |  | 1520,000 | 0,000 |  | 1200,000 | 278,000 |  | 42,000 |  | 225 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 1002 | - | Количество замененных деревянных окон | ед. | 38 |
| 7.13 | Установка аэраторных насадок на смесители в зданиях по ул. Набережная,19 и ул.Матросова,5 |  | 2023 |  | 15,000 | 0,00 |  | 15,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 225 | МБУСО «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 1004 | - | Количество установленных аэраторных насадок | ед. | 5 |
| 7.14 | Ремонт системы отопления в здании по ул. Первомайская, д. 8 |  | 2023 |  | 50,000 | 0,00 |  | 0,00 | 50,000 |  | 0,000 |  | 225 | МСУСОССЗН Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1002 | - | Общая протяженность замененных труб системы отопления | м | 80 |
| 7.15 | Поверка узла учета холодной воды в здании по ул. Первомайская, д. 8 |  | 2024 |  | 35,000 | 0,00 |  | 0,00 | 35,000 |  | 0,000 |  | 225 | МСУСОССЗН Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1002 | - | Количество поверенных узлов учета холодной воды | ед. | 1 |
| 7.16 | Государственная поверка узла учета тепла и теплоносителя в здании по ул. Первомайская, д. 8 |  | 2025 |  | 30,000 | 0,00 |  | 0,00 | 30,000 |  | 0,000 |  | 225 | МСУСОССЗН Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1002 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
|  | Итого по Управлению СЗН |  | 2021 |  | 638,000 | 0,000 |  | 425,000 | 210,000 |  | 3,000 |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | 2022 |  | 145,500 | 0,000 |  | 110,000 | 10,500 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 1585,000 | 0,000 |  | 1215,000 | 328,000 |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 35,000 | 0,000 |  | 0,000 | 35,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 30,000 | 0,000 |  | 0,000 | 30,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Управление Образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в здании по ул.Уральская,8 | 2021 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 | 244 | Управление образования | 0709 | - | Количество замененных ламп | ед. | 72 |
|  |  |  | 2022 |  | 8,000 |  | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  | 2023 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  |  |  | 2024 |  | 8,000 |  | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  | 2025 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 8.2 |  | Замена светильников люминесцентных на светильники светодиодные в здании по ул.Уральская,8 | 2021 |  | 63,000 |  | 0,000 | 0,000 | 63,000 |  |  | 0,000 | 244 | Управление образования | 0709 | - | Количество замененных люминесцентных светильников | ед. | 90 48 110 48 110 |
| 8.3 |  | Установка регуляторов на стояках системы отопления в здании по ул.Уральская,8 | 2021 |  | 80,000 |  | 0,000 | 0,000 | 80,000 |  |  | 0,000 | 244 | Управление образования | 0709 | - | Количество уставленных регуляторов | ед. | 50 |
| 8.4 |  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные прожектора здания по ул.Уральская,8 | 2022 |  | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 | 5,000 |  |  | 0,000 | 244 | Управление образования | 0709 | - | Количество замененных светильников наружного освещения | ед. | 5 |
| 8.5 |  | Государственная поверка узла учета тепла и теплоносителя в здании по ул. Уральская, 8 | 2023 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 244 | Управление образования | 0709 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.6 |  | Государственная поверка узлов учета тепла и теплоносителя в здании гаража по пр-д Комсомольский, 9 корп.2 | 2024 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 244 | Управление образования | 0709 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.7 |  | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании гаража по ул. Герцена, д.12 | 2021 |  | 114,000 |  | 0,000 | 0,000 | 114,0 |  |  | 0,000 | 241 | Управление образования МБОУ СОШ№32 | 0700 0702 |  | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.8 |  | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании спортивного зала по ул. Менделеева, д. 13, корпус 1 | 2021 |  | 120,000 |  | 0,000 | 0,000 | 120,0 |  |  | 0,000 | 241 | Управление образования МБОУ СОШ№32 | 0700 0702 |  | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.9 |  | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании школьных мастерских по ул.Менделеева,д.13 корпус 2 | 2021 |  | 120,000 |  | 0,000 | 0,000 | 120,0 |  |  | 0,000 | 241 | Управление образования МБОУ СОШ№32 | 0700 0702 |  | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.10 |  | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании хозяйственной постройки по ул. Менделеева, д.4а, корпус 1 | 2021 |  | 114,000 |  | 0,000 | 0,000 | 114,0 |  |  | 0,000 | 241 | Управление образования МБОУ СОШ№32 | 0700 0702 |  | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.11 |  | Установка сливных бачков с экономичным сливом воды в здании школы по ул. Герцена,д.12 | 2021 |  | 8,000 |  | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Количество замененных сливных бачков | ед. | 3 |
| 8.12 |  | Установка водоразборных кранов с сенсором в зданиях по ул.Герцена,д.12 и ул.Менделеева,д.13 | 2022 |  | 24,000 |  | 0,000 | 0,000 | 24,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Количество замененных водоразборных кранов | ед. | 8 |
| 8.13 |  | Замена прямого и обратного трубопроводов отопления в помещении спортивного зала здания школы по ул. Герцена, д.12 | 2023 |  | 300,000 |  | 0,000 | 0,000 | 300,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Общая протяженность замененных трубопроводов | м | 85 |
| 8.14 |  | Замена трубопровода холодной воды в подвальном помещении здания школы по ул. Менделеева, д.13 | 2023 |  | 350,000 |  | 0,000 | 0,000 | 350,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Общая протяженность замененного трубопровода | м | 100 |
| 8.15 |  | Замена светильников на энергосберегающие в помещениях здания по ул. Герцена,д.12 | 2024 |  | 60,000 |  | 0,000 | 0,000 | 60,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Количество замененных светильников | ед. | 60 |
| 8.16 |  | Замена светильников на энергосберегающие в помещениях здания по ул. Победы, 47а | 2024 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ СОШ №32 | 0700 0702 |  | Количество замененных светильников | ед. | 30 |
|  |  |  | 2025 |  | 20,000 |  | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8.17 |  | Замена светильников на энергосберегающие в помещениях здания по ул. Менделеева, д.4а | 2024 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Количество замененных светильников | ед. | 30 |
|  |  |  | 2025 |  | 20,000 |  | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 8.18 |  | Замена светильников на энергосберегающие в помещениях здания по ул. Свердлова, д.43а | 2024 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 225 | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | 0700 0702 |  | Количество замененных светильников | ед. | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 2025 |  | 20,000 |  | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по МБОУ СОШ №32 | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 476,000 24,000 650,000 150,000 60,000 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 476,000 24,000 650,000 150,000 60,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | Управление образования МБОУ «СОШ №32» | x | x | x | x | x |
| 8.19 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в здании школы по ул. Матросова, д.2 | 2021 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №21 | 0702 |  | Количество замененных люминесцентных ламп | ед. | 36 |
|  |  |  | 2022 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | 2023 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | 2024 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | 2025 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 8.20 |  | Замена светильников люминесцентных на светодиодные в здании по ул. Матросова, д.2 | 2021 |  | 16,500 |  | 0,000 | 0,000 | 16,500 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №21 | 0702 |  | Количество замененных светильников люминесцентных | ед. | 20 |
|  |  |  | 2022 |  | 20,000 |  | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | 2023 |  | 18,500 |  | 0,000 | 0,000 | 18,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 2024 |  | 18,500 |  | 0,000 | 0,000 | 18,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 2025 |  | 36,500 |  | 0,000 | 0,000 | 36,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 8.21 |  | Государственная поверка узла учета тепла и теплоносителя в здании по ул. Матросова, д.2 | 2022 |  | 3,000 |  | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №21 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.22 |  | Государственная поверка узла учета воды в здании по ул. Матросова, д.2 | 2024 |  | 3,000 |  | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №21 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета воды | ед. | 1 |
|  |  | Итого по МБОУ СОШ №21 | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 26,500 23,000 22,500 22,500 40,500 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 26,500 23,000 22,500 22,500 40,500 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.23 |  | Замена радиаторов отопления в здании по ул. Матросова, 12а | 2024 |  | 144,000 |  | 0,000 | 0,000 | 144,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №25 | 0702 |  | Количество замененных радиаторов | ед. | 24 |
|  |  |  | 2025 |  | 144,000 |  | 0,000 | 0,000 | 144,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 8.24 |  | Государственная поверка узла учета воды в зданиях по ул. Матросова, 12а и по ул. Южная, 15 | 2022 |  | 60,000 |  | 0,000 | 0,000 | 60,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №25 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета воды | ед. | 2 |
| 8.25 |  | Государственная поверка узлов тепла и теплоносителя в зданиях по ул. Матросова, 12а и по ул. Южная, 15 | 2023 |  | 80,000 |  | 0,000 | 0,000 | 80,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №25 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 2 |
| 8.26 |  | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании гаража по ул. Матросова, 12а, корпус 1 | 2021 |  | 250,000 |  | 0,000 | 0,000 | 250,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №25 | 0702 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.27 |  | Разработка проектной документации и монтаж узла учета тепла и теплоносителя в здании теплицы по ул. Матросова, 12а, корпус 2 | 2022 |  | 250,000 |  | 0,000 | 0,000 | 250,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №25 | 0702 | - | Количество установленных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
|  |  | Итого по МБОУ СОШ №25 | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 250,000 310,000 80,000 144,000 144,000 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 250,000 310,000 80,000 144,000 144,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.28 |  | Замена смесителей в умывальниках в здании школы п. Метлино по ул. Центральная, д.59 | 2021 |  | 15,000 |  | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №35 | 0702 | - | Количество замененных смесителей | ед | 10 |
| 8.29 |  | Установка регуляторов на стояках системы отопления в здании по ул.Иртяшская,1 | 2021 |  | 150,00 |  | 0,000 | 0,000 | 150,00 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДТДиМ» | 0703 |  | Количество уставленных регуляторов | шт. | 105 |
| 8.30 |  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные прожектора в здании клуба «Веста» по ул. Кирова, 24 | 2022 |  | 85,000 |  | 0,000 | 0,000 | 85,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДТДиМ» | 0703 |  | Количество замененных светильников наружного освещения | шт. | 10 |
| 8.31 |  | Замена светильников люминесцентных на светодиодные в здании клуба по ул. Кирова, 24 | 2023 |  | 105,00 |  | 0,000 | 0,000 | 105,00 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДТДиМ» | 0703 |  | Количество замененных люминесцентных светильников | ед. | 60 |
| 8.32 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в зданиях МБУ ДО «ДТДиМ» по ул. Иртяшкая, 1; б-р Гайдара, 8; ул. Кирова, 24 | 2024 |  | 40,000 |  | 0,000 | 0,000 | 40,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДТДиМ» | 0703 |  | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 3 |
|  |  | Итого по МБУ ДО «ДТДиМ» | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 150,000 85,000 105,000 40,000 0,000 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 150,000 85,000 105,000 40,000 0,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.33 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в здании по ул. Горная 14 | 2021 |  | 2,500 |  | 0,000 | 0,000 | 2,500 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДЭБЦ» | 0703 |  | Количество замененных люминесцентных ламп | ед. | 15 15 15 15 |
|  |  |  | 2023 |  | 2,500 |  | 0,000 | 0,000 | 2,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 2,500 |  | 0,000 | 0,000 | 2,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 2,500 |  | 0,000 | 0,000 | 2,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.34 |  | Государственная поверка узла учета тепла в учебном здании по ул. Горная 14 | 2022 |  | 14,000 |  | 0,000 | 0,000 | 14,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДЭБЦ» | 0703 |  | Количество поверенных узлов учета тепла | ед. | 1 |
| 8.35 |  | Государственная поверка узла учета воды в здании конюшни | 2023 |  | 1,200 |  | 0,000 | 0,000 | 1,200 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «ДЭБЦ» | 0703 |  | Количество поверенных узлов учета воды | ед. | 1 |
|  |  | Итого по МБУ ДО«ДЭБЦ» | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 2,500 14,000 3,700 2,500 2,500 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 2,500 14,000 3,700 2,500 2,500 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.36 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в зданиях по ул. Ермолаева 26, ул. Комсомольская 1А | 2021 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «СЮТ» | 0703 |  | Количество замененных люминесцентных ламп | ед. | 72 60 72 60 72 |
|  |  |  | 2022 |  | 8,000 |  | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 2025 |  | 8,000 |  | 0,000 | 0,000 | 8,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.37 |  | Замена светильников люминесцентных на светодиодные в зданиях по ул. Ермолаева 26, Комсомольская 1А | 2021 |  | 210,000 |  | 0,000 | 0,000 | 210,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «СЮТ» | 0703 |  | Количество замененных люминесцентных светильников |  | 300 48 110 48 110 |
|  |  |  | 2022 |  | 34,000 |  | 0,000 | 0,000 | 34,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 210,000 |  | 0,000 | 0,000 | 210,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 34,000 |  | 0,000 | 0,000 | 34,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 210,000 |  | 0,000 | 0,000 | 210,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.38 |  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные прожектора зданий по ул. Ермолаева 26, Комсомольская 1А | 2022 |  | 50,000 |  | 0,000 | 0,000 | 50,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «СЮТ» |  |  | Количество замененных светильников наружного освещения | ед. | 25 |
| 8.39 |  | Государственная поверка узлов учета энергоресурсов в зданиях по ул.Ермолаева 26, Комсомольская 1А | 2022 |  | 90,000 |  | 0,000 | 0,000 | 90,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБУ ДО «СЮТ» | 0703 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 3 |
|  |  | Итого по МБУ ДО «СЮТ» | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 220,000 182,000 220,000 42,000 220,000 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 220,000 182,000 220,000 42,000 220,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.40 |  | Установка приборов учета тепла и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета в здании по ул. Уральская, 15. | 2021 |  | 53,690 |  | 0,000 | 0,000 | 53,690 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №39» | 0702 |  | Количество уставленных и поверенных или замененных приборов учета | шт. | 6 |
| 8.41 |  | Замена вводных задвижек на прямой и обратный водопровод в зданиях по адресу ул. Уральская, 15 | 2022 |  | 45,000 |  | 0,000 | 0,000 | 45,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №39» | 0702 |  | Количество замененных вводных задвижек | шт. | 9 |
| 8.42 |  | Установка нового технологическоего инверторного оборудования на пищеблоке в здании по ул. Уральская, 15 | 2023 |  | 456,240 |  | 0,000 | 0,000 | 456,240 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №39» | 0702 |  | Количество установленного технологического оборудования | ед. | 5 |
| 8.43 |  | Восстановление вентиляции в столовой (рекуператоров тепла вентиляционного воздуха - централизованных) здания по ул. Уральская, 15 | 2024 |  | 2250,000 |  | 0,000 | 0,000 | 2250,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №39» | 0702 |  | Протяженность восстановленных коробов вентиляции | м | 250 |
| 8.44 |  | Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха (САРТ)в здании по ул. Уральская, 15 | 2025 |  | 1050,000 |  | 0,000 | 0,000 | 1050,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №39» | 0702 |  | Количество установленных САРТ | шт. | 3 |
| 8.45 |  | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) в здании по ул. Уральская, 15 | 2025 |  | 732,500 |  | 0,000 | 0,000 | 732,500 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №39» | 0702 |  | Количество установленных термостатов | шт. | 293 |
|  |  | Итого по МБОУ «Лицей №39» | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 53,690 45,000 456,240 2250,000 1782,500 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 53,690 45,000 456,240 2250,000 1782,500 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.46 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в зданиях по ул.Лермонтова,19 (основное здание, корпус 1, корпус 4) | 2021 |  | 135,000 |  | 0,000 | 0,000 | 135,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №24 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 3 |
| 8.47 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в зданиях по адресам: Привокзальный пер-к и ул.Лермонтова,19 (корпус 5) | 2022 |  | 90,000 |  | 0,000 | 0,000 | 90,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №24 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 2 |
| 8.48 |  | Установка насоса в теплоузле здания по б-р Гайдара,19 | 2022 |  | 90,000 |  |  |  | 90,000 |  |  |  | 612 | МБДОУ ЦРР ДС№58 | 0701 | - | Количество установленных насосов | ед. | 1 |
| 8.49 |  | Замена труб внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения в здании по б-р Гайдара, 19 | 2024 |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 |  |  |  | 612 | МБДОУ ЦРР ДС№58 | 0701 | - | Протяженность замененных труб | м. | 50 |
| 8.50 |  | Государственная поверка счетчиков горячей воды в здании по б-р Гайдара,19 | 2023 |  | 7,200 |  |  |  | 7,200 |  |  |  | 612 | МБДОУ ЦРР ДС№58 | 0701 | - | Количество поверенных счетчиков горячей воды | ед. | 4 |
| 8.51 |  | Государственная поверка узла учета тепла в здании по б-р Гайдара,19 | 2023 |  | 36,000 |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 612 | МБДОУ ЦРР ДС№58 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета тепла | ед. | 1 |
| 8.52 |  | Государственная поверка узла учета воды и тепла в здании по ул. Бажова,30 | 2021 |  | 30,000 |  | 0,00 | 0,00 | 30,000 |  |  | 0,00 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС № 15 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета воды и тепла | ед. | 4 |
| 8.53 |  | Установка фотореле для наружного освещения здания по Бажова,30 | 2024 |  | 24,0 |  | 0,00 | 0,00 | 24,0 |  |  | 0,00 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС № 15 | 0701 | - | Количество установленных фотореле |  | 15 |
| 8.54 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании по ул. Матросова 14а | 2021 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС №50 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 1 |
| 8.55 |  | Замена светильников люминесцентных на светодиодные в здании по ул. Рабочая 1а | 2022 |  | 25,000 |  | 0,000 | 0,000 | 25,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС №50 | 0701 | - | Количество замененных люминесцентных светильников | ед. | 25 |
| 8.56 |  | Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие здания по ул. Матросова 14а | 2023 |  | 399,715 |  | 0,000 | 0,000 | 399,715 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС №50 | 0701 |  | Количество замененных светильников наружного освещения | ед. | 26 |
| 8.57 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании ул. Рабочая 1а | 2024 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС №50 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 1 |
| 8.67 |  | Модернизация системы наружного освещения здания по ул. Октябрьская,2 | 2021 |  | 27,000 |  | 0,000 | 0,000 | 27,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 38 | 0702 | - | Количество замененных светильников наружного освещения | шт. | 12 |
| 8.58 |  | Замена счетчиков холодной воды в здании по ул. Октябрьская,2 | 2022 |  | 5,000 |  | 0,000 | 0,000 | 5,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 38 | 0702 | - | Количество замененных счетчиков холодной воды | ед. | 1 |
| 8.59 |  | Замена ламп светодиодных в здании по ул.Октябрьская,2 | 2023 |  | 15,000 |  | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 38 | 0702 | - | Количество замененных ламп | шт. | 100 |
| 8.60 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании по ул.Октябрьская,2 | 2023 |  | 17,000 |  | 0,000 | 0,000 | 17,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 38 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 1 |
| 8.61 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании по адресу: ул. Бажова .28 | 2021 |  | 20,000 |  | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 1 |
| 8.62 |  | Замена электроплит на индукционные в пищеблоке здания по адресу: ул. Бажова .28 | 2021 |  | 195,600 |  | 0,000 | 0,000 | 195,600 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 0702 | - | Количество замененных электроплит | ед | 1 |
| 8.63 |  | Замена радиаторов отопления и труб в здании по ул. Бажова, 28 | 2022 |  | 450,000 |  | 0,000 | 0,000 | 450,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 0702 | - | Количество замененных радиаторов отопления | ед. | 8 |
| 8.65 |  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные прожектора здания по ул. Бажова д.28 | 2023 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 0702 | - | Количество светодиодных прожекторов | ед. | 9 |
| 8.66 |  | Замена трансформаторов тока (ТТ) в здании по адресу: ул. Бажова д.28 | 2025 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов | 0702 | - | Количество замененных ТТ | ед. | 3 |
| 8.67 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в зданиях по ул. Блюхера 1а, Победы 19а, Блюхера 1а корп.1 | 2021 |  | 83,250 |  | 0,000 | 0,000 | 83,250 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №23» | 0702 | - | Количество замененных люминесцентных ламп | ед. | 333 |
| 8.68 |  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные прожектора здания по ул. Блюхера 1а | 2022 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №23» | 0702 | - | Количество замененных светильников наружного освещения | ед. | 6 |
| 8.69 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в зданиях по ул. Блюхера 1а, Победы 19а, Блюхера 1а (столовая) | 2023 |  | 96,000 |  | 0,000 | 0,000 | 96,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Лицей №23» | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 3 |
| 8.70 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в здании по ул. Герцена,7 | 2021 |  | 3,500 |  | 0,000 | 0,000 | 6,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБСУВОУ «Школа № 202» | 0702 | - | Количество замененных люминесцентных ламп | ед. | 20 |
| 8.71 |  | Установка в узле учета тепла автоматического регулятора на отопление в здании школы по ул. Герцена, 7 | 2022 |  | 125,00 |  | 0,000 | 0,000 | 125,00 |  |  | 0,000 | 612 | МБСУВОУ «Школа № 202» | 0702 | - | Количество установленных регуляторов на отопление | ед. | 1 |
| 8.72 |  | Замена светильников на светодиодные в здании по ул.Герцена,7 | 2023 |  | 2,500 |  | 0,000 | 0,000 | 2,500 |  |  | 0,000 | 612 | МБСУВОУ «Школа № 202» | 0702 |  | Количество замененных люминесцентных светильников | ед. | 10 |
| 8.73 |  | Замена сливных бачков на бачки с экономичным сливом воды в туалетных комнатах зданий по ул. 8 Марта, 6 и ул. Театральная, 7 | 2021 |  | 10,0 |  | 0,000 | 0,000 | 10,0 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №41 | 0702 | - | Кол-во установленных бачков с экономичным сливом | ед. | 10 |
| 8.74 |  | Установка водоразборных кранов с сенсором в столовой зданий по ул. 8 Марта 6 и Театральная, 7 | 2022 |  | 10,0 |  | 0,000 | 0,000 | 10,0 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №41 | 0702 | - | Количество установленных водоразборных кранов | ед. | 4 |
| 8.75 |  | Замена светодиодных дамп в зданиях по ул. 8 Марта, 6 и Театральная, 7 | 2023 |  | 60,0 |  | 0,000 | 0,000 | 60,0 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №41 | 0702 | - | Количество замененных светодиодных ламп | ед. | 70 |
| 8.76 |  | Замена радиаторов отопления в здании по ул. 8 Марта, 6 | 2024 |  | 230,0 |  | 0,000 | 0,000 | 230,0 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №41 | 0702 | - | Количество замененных радиаторов отпления | ед. | 70 |
| 8.77 |  | Модернизация уличного освещения у школы по проезду Комсомольский, д.9 | 2021 |  | 15,00 |  | 0,000 | 0,000 | 15,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ ООШ № 34 | 0702 | - | Количество установленных светодиодных светильников | ед. | 10 |
| 8.78 |  | Государственная поверка узлов учета энергоресурсов в здании школы по ул. Матросова, 49 | 2025 |  | 70,000 |  | 0,000 | 0,000 | 70,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ №33 | 0702 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 1 |
| 8.79 |  | Установка сливных бачков с экономичным сливом воды в здании школы по ул. Советская,43 | 2021 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 30 | 0702 |  | Количество замененных бачков | ед. | 15 |
| 8.80 |  | Замена осветительных приборов на светодиодные в здании по ул. Советская, 43 | 2022 |  | 200,00 |  | 0,000 | 0,000 | 200,00 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 30 | 0702 |  | Количество замененных светильников | ед. | 150 |
| 8.81 |  | Установка линейных балансировочных вентилей на радиаторах отопления на 3 этаже здания по ул. Советская,43 | 2023 |  | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ СОШ № 30 | 0702 |  | Количество замененных вентилей | ед. | 12 |
| 8.82 |  | Монтаж узла учета тепла в здании по ул. Горная,10 | 2021 |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |  | 00 | 612 | МБОУ СОШ №27 | 0702 |  | Количество установленных счетчиков | ед. | 1 |
| 8.83 |  | Ремонт оконных рам в здании по ул. Октябрьская,28 | 2023 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №51 | 0701 |  | Количество замененных оконных рам | ед. | 2 |
| 8.84 |  | Государственная поверка узла учета тепла и теплоносителя в здании по ул. Октябрьская,28 | 2024 |  | 36,000 |  | 0,000 | 0,000 | 36,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС№51 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета тепла и теплоносителя | ед. | 1 |
| 8.85 |  | Государственная поверка узла учета холодной воды в здании по ул. Октябрьская,28 | 2025 |  | 26,000 |  | 0,000 | 0,000 | 36,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС№51 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета холодной воды | ед. | 1 |
| 8.86 |  | Установка входных дверей подвальных помещений в здании по ул. Октябрьская,28 | 2021 |  | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №51 | 0701 |  | Количество уставленных входных дверей | ед. | 5 |
| 8.87 |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании по ул. Октябрьская,28 | 2022 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №51 | 0701 |  | Количество замененных ламп накаливания | ед. | 20 |
| 8.88 |  | Ремонт санузлов в здании по ул.Октябрьская,28 | 2023 |  | 80,000 |  | 0,000 | 0,000 | 80,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №51 | 0701 |  | Количество отремонтированных санузлов | ед. | 1 |
| 8.89 |  | Ремонт смесителей и / или замена на экономичные модели в здании по ул.Октябрьская,28 | 2024 |  | 6,000 |  | 0,000 | 0,000 | 6,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №51 | 0701 |  | Количество отремонтированных смесителей | ед. | 6 |
| 8.90 |  | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 2023 |  | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №51 | 0701 |  | Количество замененных трубопроводов отопления | пог.м | 70 |
| 8.91 |  | Замена светильников наружного освещения на светодиодные прожектора здания по пр. Ленина,47а | 2022 |  | 15,0 |  | 0,000 | 0,000 | 15,0 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС №1 | 0701 |  | Количество замененных светильников наружного освещения | ед. | 5 |
| 8.92 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в зданиях: ул. Еловая, 1а; пр. Ленина, 24а; пр. Ленина,47а пр. Победы,4а; ул.Ермолаева,2а ул. Музрукова, 28а | 2024 |  | 180,0 |  | 0,000 | 0,000 | 180,0 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС №1 | 0701 | - | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 6 |
| 8.93 |  | Частичная установка линейных балансировочных вентилей на радиаторах отопления в здании по ул. Гагарина, д.5 | 2021 |  | 50,000 |  | 0,000 | 0,000 | 50,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС «Родничок» | 0701 |  | Количество уставленных вентилей | ед. | 60 |
| 8.94 |  | Устройство теплоотражающих экранов в здании по ул. Гагарина, д.5 | 2021 |  | 26,400 |  | 0,000 | 0,000 | 26,400 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС «Родничок» | 0701 |  | Количество установленных экранов | ед. | 44 |
| 8.95 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в здании по ул. Гагарина, д.5 | 2021 |  | 28,000 |  | 0,000 | 0,000 | 28,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС «Родничок» | 0701 |  | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 1 |
| 8.96 |  | Государственная поверка узла учета энергоресурсов в зданиях по ул. Южно-Уральская, д.6; ул. Советская, д. 2а | 2023 |  | 54,000 |  | 0,000 | 0,000 | 54,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС «Родничок» | 0701 |  | Количество поверенных узлов учета энергоресурсов | ед. | 2 |
| 8.97 |  | Обшивка проблемных мест в наружных стенах сайдингом с утеплителем | 2024 |  | 600,000 |  | 0,000 | 0,000 | 600,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ДС «Родничок» | 0701 |  | Площадь обшивки стен | м² | 120 |
| 8.98 |  | Замена ламп люминесцентных на светодиодные в здании по ул.Матросова10а | 2021 |  | 30,000 |  | 0,000 | 0,000 | 30,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №55 | 0701 |  | Количество замененных люминесцентных ламп | ед. | 150 |
| 8.99 |  | Замена кранов, сантехники, технологического оборудования в здании по ул.Матросова10а | 2021 |  | 35 ,00 |  | 0,000 | 0,000 | 35,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №55 | 0701 |  | Количество замененных кранов | ед. | 10 |
| 8.100 |  | Государственная поверка тепловых узлов учета в здании по ул.Матросова10а | 2024 |  | 60,000 |  | 0,000 | 0,000 | 60,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБДОУ ЦРР ДС №55 | 0701 |  | Количество поверенных узлов учета тепла | ед. | 1 |
| 8.101 |  | Замена прожекторов и светильников (люминесцентных) в бассейнах на светодиодные в здании по ул.Музрукова,34 | 2021 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ "Школа №29" | 0701 |  | Количество уставленных прожекторов и светильников | ед. | 43 43 43 43 43 |
|  |  |  | 2022 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.102 |  | Замена люминесцентных светильников аварийного освещения на светодиодные в коридорах здания по ул.Музрукова,34 | 2021 |  | 14,000 |  | 0,000 | 0,000 | 14,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ "Школа №29" | 0701 |  | Количество замененных люминесцентных светильников | ед. | 33 33 33 |
|  |  |  | 2022 |  | 14,000 |  | 0,000 | 0,000 | 14,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 14,000 |  | 0,000 | 0,000 | 14,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.103 |  | Замена ламп в светильниках на светодиодные лампы в коридорах школы по ул.Музрукова,34 | 2021 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ "Школа №29" | 0701 |  | Количество замененных ламп | ед. | 110 110 110 110 110 |
|  |  |  | 2022 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 12,000 |  | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.104 |  | Установка ограничителей смыва воды в смывные бачки в санузлах общего пользования в здании по ул.Музрукова,34 | 2021 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ "Школа №29" | 0701 |  | Количество установленных ограничителей смыва | ед. | 14 14 14 14 12 |
|  |  |  | 2022 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 10,000 |  | 0,000 | 0,000 | 10,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.105 |  | Устройство теплоотражающих экранов за радиаторами системы отопления в здании по ул.Музрукова,34 | 2021 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 | 612 | МБОУ «Школа №29» | 0701 |  | Количество установленных теплоотражающих экранов | ед. | 5 5 5 5 5 |
|  |  |  | 2022 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 4,000 |  | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по МБОУ «Школа №29» | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 50,000 50,000 50,000 36,000 36,000 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 50,000 50,000 50,000 36,000 36,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Итого по Управлению Образования | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 2525,400 1775,000 2651,855 3944,000 2403,500 |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 2525,400 1775,000 2651,855 3944,000 2403,500 |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | ВСЕГО по Программе: в том числе по годам: | 2021-2025: 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 49383,793 10987,964 10773,146 10240,872 9409,387 7972,424 |  | 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 1750,000 425,000 110,000 1215,000 0,000 0,000 | 47563,793 10559,964 10638,146 8983,872 9409,387 7972,424 |  |  | 70,000 3,000 25,000 42,000 0,000 0,000 | x | x | x | x | x | x | x |

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                         Н.В. Левина

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2021 - 2025 годы |
| --- | --- | --- |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 52 | 54 | 55 | 59 | 65 | 75 | 100 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 90 | 100 |
| 4 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 5 | Количество возобновляемых источников энергии | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Количество статей в СМИ | ед. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | Количество выявленных, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, право муниципальной собственности на которые признано в установленном порядке | ед. | 6 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/ чел. | 139,36 | 139,36 | 139,36 | 139,24 | 139,14 | 138,86 | 138,45 |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 2,46 | 2,46 |
| 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,62 |
| 12 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Доля бюджетных учреждений, внедряющих мероприятия по энергосбережению к общему числу бюджетных учреждений | % | 20 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 36,08 | 36,08 | 36,08 | 36,07 | 36,06 | 36,06 | 36,05 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 15,12 | 15,12 | 15,12 | 15,11 | 15,11 | 15,10 | 15,10 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | кВт.ч/ чел. | 693,6 | 693,6 | 693,6 | 693,5 | 693,4 | 693,3 | 693,1 |
| 18 | Доля установленных индивидуальных приборов учета в многоквартирных жилых домах | % | 91,0 | 98,3 | 98,6 | 99,0 | 99,6 | 99,8 | 100 |
| 19 | Доля установленных общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах | % | 57,2 | 59,4 | 64,6 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/ кв.м | 2,56 | 2,55 | 2,55 | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,51 |

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                  Н.В. Левина