- АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ 2023 г.							№ _________

О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,              Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий                          из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации                           на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации                  и муниципальных программ формирования современной городской среды»,              от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15                                     к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»                            (с изменениями и дополнениями), постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», от 01.09.2017 № 470-П                                               «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», приказами Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», от 18.03.2019 № 162/пр                          «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 31.01.2019 № 23 «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований Челябинской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлениями администрации Озерского городского округа от 21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы,                                  от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                           и реализации»,  п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды                              в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы, следующие изменения:

1) в паспорте программы:

1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы

| Бюджето получатель | Годы | Всего по программе, тыс. руб. | Межбюджет ные трансферты из федерального бюджета, тыс. руб. | Межбюджет ные трансферты из областного бюджета, тыс. руб. | Бюджет Озерского городского округа, тыс. руб. | Вне бюджетные средства, тыс. руб. | Внебюджетные средства (доля муниципального образования как собственника муниципального жилья) (за счет средств бюджета округа) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 2018-2024 | 286044,74792 | 259346,04598 | 19182,74193 | 6729,76195 | 760,52235 | 25,67671 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в том числе: | 2018 | 27 017,70593 | 21 475,90000 | 5 037,60000 | 38,00000 | 452,51752 | 13,68841 |
| УКСиБ |  | 2 970,00000 | 2 402,23678 | 563,51262 | 4,25060 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 19 279,51363 | 15 216,98750 | 3 569,39495 | 26,92525 | 452,51752 | 13,68841 |
| Управление культуры |  | 4 768,19230 | 3 856,67572 | 904,69243 | 6,82415 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего, в том числе: | 2019 | 29 899,17161 | 28 627,69000 | 1 192,86000 | 6,26500 | 70,56862 | 1,78799 |
| УКСиБ |  | 25 761,65296 | 24 725,89650 | 1 030,28349 | 5,47297 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 4 137,51865 | 3 901,79350 | 162,57651 | 0,79203 | 70,56862 | 1,78799 |
| всего, в том числе: | 2020 | 30 752,86312 | 25 877,58354 | 4 380,53000 | 306,13132 | 179,42618 | 9,19208 |
| УКСиБ |  | 24 096,38847 | 20 401,41054 | 3 453,52518 | 241,45275 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 6 656,47465 | 5 476,17300 | 927,00482 | 64,67857 | 179,42618 | 9,19208 |
| всего, в том числе: | 2021 | 95 036,31067 | 90 117,36318 | 3 945,86119 | 950,13363 | 22,40199 | 0,55168 |
| УКСиБ |  | 86 520,05811 | 82 061,71975 | 3 593,13873 | 865,20063 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 8 516,25256 | 8 055,64343 | 352,72246 | 84,93300 | 22,40199 | 0,55168 |
| всего, в том числе: | 2022 | 33668,69659 | 30178,40000 | 1540,30000 | 1913,93200 | 35,60804 | 0,45655 |
| УКСиБ |  | 21 340,24000 | 19288,73179 | 984,49333 | 1067,01488 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 12328,45659 | 10889,66821 | 555,80667 | 846,91712 | 35,60804 | 0,45655 |
| всего, в том числе: | 2023 | 33 090,81000 | 29 878,60926 | 1 542,79074 | 1 669,41000 | 0,00000 | 0,00000 |
| УКСиБ |  | 26 084,19700 | 23 549,15037 | 1 215,96728 | 1 319,07935 |  |  |
| УЖКХ |  | 7 006,61300 | 6 329,45889 | 326,82346 | 350,33065 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024** | 36 579,19000 | 33 190,50000 | 1 542,80000 | 1845,89000 | 0,00000 | 0,00000 |

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Результатами реализации программы являются:

Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству – 25 ед.

Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству – 21 ед.

Количество благоустроенных общественных территорий – 13 ед.

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, в том числе:

в 2018 году от общей стоимости работ – 2,42%/466,21 тыс. руб.;

в 2019 году от общей стоимости работ – 1,75%/75,356 тыс. руб.;

в 2020 году от общей стоимости работ – 2,83%/188,618 тыс. руб.;

в 2021 году от общей стоимости работ – 0,27%/22,95367 тыс. руб.;

в 2022-2024 годах от общей стоимости работ – 0,59/36,06459 тыс. руб.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий – 319,99226 тыс. руб.

Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий – 6 комплектов.

Количество благоустроенных остановочных комплексов – 4 ед.

Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области – 100%.

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с Адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области – 100%.

Количество общественных территорий Озерского городского округа, на которых реализована цифровизация города – 1 ед.»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять                 за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств заинтересованных лиц.

Объем финансирования муниципальной программы

| Бюджето получатель | Годы | Всего по программе, тыс. руб. | Межбюджет ные трансферты из федерального бюджета, тыс. руб. | Межбюджет ные трансферты из областного бюджета, тыс. руб. | Бюджет Озерского городского округа, тыс. руб. | Вне бюджетные средства, тыс. руб. | Внебюджетные средства (доля муниципаль ного образования как собственника муниципального жилья) (за счет средств бюджета округа) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 2018-2024 | 286044,74792 | 259346,04598 | 19182,74193 | 6729,76195 | 760,52235 | 25,67671 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в том числе: | 2018 | 27 017,70593 | 21 475,90000 | 5 037,60000 | 38,00000 | 452,51752 | 13,68841 |
| УКСиБ |  | 2 970,00000 | 2 402,23678 | 563,51262 | 4,25060 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 19 279,51363 | 15 216,98750 | 3 569,39495 | 26,92525 | 452,51752 | 13,68841 |
| Управление культуры |  | 4 768,19230 | 3 856,67572 | 904,69243 | 6,82415 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего, в том числе: | 2019 | 29 899,17161 | 28 627,69000 | 1 192,86000 | 6,26500 | 70,56862 | 1,78799 |
| УКСиБ |  | 25 761,65296 | 24 725,89650 | 1 030,28349 | 5,47297 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 4 137,51865 | 3 901,79350 | 162,57651 | 0,79203 | 70,56862 | 1,78799 |
| всего, в том числе: | 2020 | 30 752,86312 | 25 877,58354 | 4 380,53000 | 306,13232 | 179,42618 | 9,19208 |
| УКСиБ |  | 24 096,38847 | 20 401,41054 | 3 453,52518 | 241,45275 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 6 656,47465 | 5 476,17300 | 927,00482 | 64,67857 | 179,42618 | 9,19208 |
| всего, в том числе: | 2021 | 95 036,31067 | 90 117,36318 | 3 945,86119 | 950,13363 | 22,40199 | 0,55168 |
| всего, в том числе: |  | 86 520,05811 | 82 061,71975 | 3 593,13873 | 865,20063 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего, в том числе: |  | 8 516,25256 | 8 055,64343 | 352,72246 | 84,93300 | 22,40199 | 0,55168 |
| всего, в том числе: | 2022 | 33668,69659 | 30178,40000 | 1540,30000 | 1913,93200 | 35,60804 | 0,45655 |
| всего, в том числе: |  | 21 340,24000 | 19288,73179 | 984,49333 | 1067,01488 | 0,00000 | 0,00000 |
| УЖКХ |  | 12328,45659 | 10889,66821 | 555,80667 | 846,91712 | 35,60804 | 0,45655 |
| всего, в том числе: | 2023 | 33 090,81000 | 29 878,60926 | 1 542,79074 | 1 669,41000 | 0,00000 | 0,00000 |
| УКСиБ |  | 26 084,19700 | 23 549,15037 | 1 215,96728 | 1 319,07935 |  |  |
| УЖКХ |  | 7 006,61300 | 6 329,45889 | 326,82346 | 350,33065 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 2024** | 36 579,19000 | 33 190,50000 | 1 542,80000 | 1845,89000 | 0,00000 | 0,00000 |

3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:

Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству – 25 ед.

Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству – 21 ед.

Количество благоустроенных общественных территорий – 13 ед.

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, в том числе:

в 2018 году от общей стоимости работ – 2,42%/466,21 тыс. руб.;

в 2019 году от общей стоимости работ – 1,75%/75,356 тыс. руб.;

в 2020 году от общей стоимости работ – 2,83%/188,618 тыс. руб.;

в 2021 году от общей стоимости работ – 0,27%/22,95367 тыс. руб.;

в 2022-2024 годах от общей стоимости работ – 0,59/36,06459 тыс. руб.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий – 319,99226 тыс. руб.

Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий – 6 комплектов.

Количество благоустроенных остановочных комплексов – 4 ед.

Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области – 100%.

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с Адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области – 100%.

Количество общественных территорий Озерского городского округа, на которых реализована цифровизация города – 1 ед.»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

5) приложении №2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 – 2024 годы изложить в новой редакции (приложении №2).

3. Признать утратившим силу подпункты 1) – 3) пункта 1 постановления от 30.12.2022 № 3672 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 №3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы», подпункт 1.2) подпункта 1) пункта 1, подпункт 5) пункта 1 постановления от 31.03.2021 № 735 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа                                                 Е.Ю. Щербаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от № Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты мероприятия |  | Срок проведения мероприятия (сдачи объекта) |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВР | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Целевое назначение (раздел подраздел) | Примечание |
|  |  |  |  |  | всего |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | бюджет округа |  | вне бюджетные средства | Внебюд жетные средства (доля муници пального образова ния как собствен ника муници пального жилья) (за счет средств бюджета округа) тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 8 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование контейнерных площадок) |  | 2018 |  | 142,70848 |  | 113,05063 |  | 26,51922 |  | 0,20004 |  | 2,93859 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д. № 56 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок) |  | 2018 |  | 6 018,81550 |  | 4 746,37821 |  | 1 113,39732 |  | 8,39842 |  | 146,70378 | 3,93777 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 4 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; ремонт тротуаров) |  | 2018 |  | 2 367,48627 |  | 1 873,82478 |  | 439,55863 |  | 3,31561 |  | 50,78725 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 75 (установка скамеек; озеленение территории; ремонт и установка ограждений) |  | 2018 |  | 146,78609 |  | 115,74370 |  | 26,97088 |  | 0,20454 |  | 3,64416 | 0,22281 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бульвар Луначарского, д. № 23 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование контейнерных площадок) |  | 2018 |  | 3 009,51234 |  | 2 377,42093 |  | 557,69136 |  | 4,20670 |  | 66,75240 | 3,44095 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 32 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; оборудование детских и спортивных площадок; озеленение территории) |  | 2018 |  | 3 918,75544 |  | 3 085,16707 |  | 723,71324 |  | 5,45901 |  | 101,54193 | 2,87419 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семашко, д. № 1 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовой территории; оборудование детских и спортивных площадок) |  | 2018 |  | 636,34700 |  | 510,06585 |  | 119,65038 |  | 0,90253 |  | 5,72824 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.8 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. № 25 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек; обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территории) |  | 2018 |  | 2 060,16851 |  | 1 624,01675 |  | 380,95908 |  | 2,87360 |  | 50,39564 | 1,92344 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.9 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 83 (ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территории) |  | 2018 |  | 978,93400 |  | 771,31958 |  | 180,93484 |  | 1,36480 |  | 24,02553 | 1,28925 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.10 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 26 (ремонт дворовых проездов; установка скамеек, урн; установка детских и спортивных площадок) |  | 2019 |  | 1 975,54369 |  | 1 849,00087 |  | 77,04255 |  | 0,37533 |  | 48,72812 | 0,39682 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.11 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Семенова, д. № 4 (оборудование автомобильных парковок; установка скамеек; установка детских и спортивных площадок) |  | 2019 |  | 2 161,97496 |  | 2 052,79263 |  | 85,53396 |  | 0,41670 |  | 21,84050 | 1,39117 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.12 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 26 (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; установка детских и спортивных площадок; озеленение территории) |  | 2020 |  | 4 739,85135 |  | 3 900,57447 |  | 660,28800 |  | 46,06932 |  | 126,89375 | 6,02581 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.13 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 3 (ремонт дворовых проездов; установка детских и спортивных площадок) |  | 2020 |  | 1 916,62330 |  | 1 575,59853 |  | 266,71682 |  | 18,60925 |  | 52,53243 | 3,16627 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.14 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, бул. Гайдара, д. № 22 (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; оборудование детских и (или) спортивных площадок; озеленение территории) |  | 2021 |  | 2 398,76320 |  | 2 273,84479 |  | 99,56202 |  | 23,97381 |  | 1,33934 | 0,04324 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.15 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 15 (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; оборудование детских и (или) спортивных площадок; установка и ремонт ограждений; озеленение территории) |  | 2021 |  | 3 478,65337 |  | 3 287,15337 |  | 143,93050 |  | 34,65742 |  | 12,59642 | 0,31566 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.16 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. № 53 (ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; ремонт тротуаров оборудование детских и (или) спортивных площадок; озеленение территории) |  | 2021 |  | 2 638,83599 |  | 2 494,64527 |  | 109,22994 |  | 26,30177 |  | 8,46623 | 0,19278 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.17 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. № 3 |  | 2022 |  | 2699,60951 |  | 2217,17365 |  | 113,16415 |  | 367,17171 |  | 1,98774 | 0,11226 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.18 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 64 |  | 2022 |  | 2117,98031 |  | 1907,77676 |  | 97,37257 |  | 105,53447 |  | 7,29651 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.19 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. № 34 |  | 2022 |  | 1898,71032 |  | 1716,18099 |  | 87,59356 |  | 94,93577 |  | 0,00000 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.20 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. № 67 |  | 2022 |  | 2236,49880 |  | 2012,66972 |  | 102,72629 |  | 111,33695 |  | 9,76584 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.21 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, ул. Лермонтова, д. № 15 |  | 2022 |  | 842,26820 |  | 760,48468 |  | 38,81500 |  | 42,06852 |  | 0,81382 | 0,08618 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.22 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. № 29 |  | 2022 |  | 2533,38945 |  | 2275,38241 |  | 116,13510 |  | 125,86970 |  | 15,74413 | 0,25811 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.23 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 22 |  | 2023 |  | 3 250,41900 |  | 2 936,28226 |  | 151,61579 |  | 162,52095 |  | 0,00000 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.24 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 6 |  | 2023 |  | 2 641,92900 |  | 2 386,59977 |  | 123,23278 |  | 132,09645 |  | 0,00000 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
| 1.25 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. № 8 |  | 2023 |  | 1 114,26500 |  | 1 006,57686 |  | 51,97489 |  | 55,71325 |  | 0,00000 | 0,00000 | 811 | УЖКХ | 0500 (0503) |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 57 924,82908 |  | 49869,72453 |  | 5894,3289 |  | 1374,57662 |  | 760,52235 | 25,67671 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  | 2018-2024 |  | 50918,21608 |  | 43540,26564 |  | 5567,50541 |  | 1024,24597 |  | 760,52235 | 25,67671 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 19 279,51363 |  | 15 216,98750 |  | 3 569,39495 |  | 26,92525 |  | 452,51752 | 13,68841 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 4 137,51865 |  | 3 901,79350 |  | 162,57651 |  | 0,79203 |  | 70,56862 | 1,78799 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 6 656,47465 |  | 5 476,17300 |  | 927,00482 |  | 64,67857 |  | 179,42618 | 9,19208 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 8 516,25256 |  | 8 055,64343 |  | 352,72246 |  | 84,93300 |  | 22,40199 | 0,55168 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 12328,45659 |  | 10889,66821 |  | 555,80667 |  | 846,91712 |  | 35,60804 | 0,45655 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2024 |  | 7 006,61300 |  | 6 329,45889 |  | 326,82346 |  | 350,33065 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий Озерского городского округа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство территории Парка культуры и отдыха - освещенная пешеходная зона |  | 2018 |  | 4 768,19230 |  | 3 856,67572 |  | 904,69243 |  | 6,82415 |  | 0,00000 | 0,00000 | 612 | Управ ление культуры | 0500 (0503) |  |
| 2.2 | Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная (ПИР) |  | 2018 |  | 178,02345 |  | 143,99141 |  | 33,77726 |  | 0,25478 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.3 | Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (ПИР) |  | 2018 |  | 1 089,93090 |  | 881,57309 |  | 206,79792 |  | 1,55989 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.4 | Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска (ПИР) |  | 2018 |  | 248,88923 |  | 201,31006 |  | 47,22297 |  | 0,35620 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.5 | Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 (ПИР) |  | 2018 |  | 148,66701 |  | 120,24692 |  | 28,20732 |  | 0,21277 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.6 | Благоустройство общественной территории - пляж в конце улицы Иртяшская (ПИР) |  | 2018 |  | 181,06430 |  | 146,45095 |  | 34,35421 |  | 0,25914 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.7 | Благоустройство остановочных комплексов по адресам: ул. Ленина, 30 и ул. Космонавтов, 11 |  | 2018 |  | 1 123,42511 |  | 908,66435 |  | 213,15294 |  | 1,60782 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.8 | Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (1-ая очередь) |  | 2019 |  | 24 312,15445 |  | 23 334,65090 |  | 972,31300 |  | 5,19055 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.9 | Благоустройство остановочного пункта по адресу ул. Челябинская напротив жилого д. 5 мкр. Заозерный |  | 2019 |  | 1 149,04800 |  | 1 102,86969 |  | 45,95443 |  | 0,22388 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.10 | Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов по адресу б-р Гайдара д. 26, 24, 22, 20 |  | 2019 |  | 300,45051 |  | 288,37591 |  | 12,01606 |  | 0,05854 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.11 | Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского (ПИР) |  | 2020 |  | 151,58800 |  | 128,34579 |  | 21,72633 |  | 1,51588 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.12 | Благоустройство пляжа в конце улицы Иртяшская, г. Озерск, Челябинская область |  | 2020 |  | 12 572,20400 |  | 10 644,57216 |  | 1 801,90980 |  | 125,72204 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.13 | Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной от домов № 13, 15 бул. Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьской |  | 2020 |  | 5 475,45384 |  | 4 635,93047 |  | 784,76884 |  | 54,75453 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.14 | Благоустройство территории между д/с № 58 «Жемчужина» и жилыми домами №№ 24, 26 по адресу бул. Гайдара |  | 2020 |  | 5 592,61807 |  | 4 735,13050 |  | 801,56139 |  | 55,92618 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.15 | Благоустройство пешеходной зоны пр. Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) |  | 2021 |  | 56 233,92873 |  | 53 335,25285 |  | 2 336,28317 |  | 562,39271 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.16 | Благоустройство сквера в пос. Метлино в районе улиц Мира и Центральная |  | 2021 |  | 10 020,43978 |  | 9 504,38713 |  | 415,84825 |  | 100,20440 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.17 | Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной внутри домов от дома № 56 по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 бул. Луначарского |  | 2021 |  | 1 049,31960 |  | 995,27964 |  | 43,54676 |  | 10,49320 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.18 | Благоустройство сквера ДК «Энергетик» по адресу: пос. Новогорный, ул. Театральная, 1 |  | 2021 |  | 19 216,37000 |  | 18 226,72695 |  | 797,47936 |  | 192,16369 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.19 | Благоустройство сквера им. Б.В. Броховича г. Озерска |  | 2022 |  | 21 340,24000 |  | 19288,73179 |  | 984,49333 |  | 1067,01488 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.20 | Благоустройство сквера 40-летия Победы |  | 2023 |  | 26 084,19700 |  | 23 549,15037 |  | 1 215,96728 |  | 1319,07935 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.21 | Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни (с учетом территориального планирования) |  | 2024* |  | 36 579,19000 |  | 33 190,50000 |  | 1 542,80000 |  | 1845,89000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
| 2.22 | Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль ул. Федорова (от Метлинского шоссе до ул. 8 марта в п. Метлино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Благоустройство детской игровой площадки в районе ул. Гагарина в п. Бижеляк (с учетом территориального планирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Организация пешеходной дорожки между домами № 10 и № 11 по проезду Комсомольскому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2018-2024 |  | 227815,39428 |  | 209218,81665 |  | 13244,87305 |  | 5351,70458 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  | 2018-2024 |  | 223029,38040 |  | 205362,78241 |  | 12339,53914 |  | 5327,05885 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 2 970,00000 |  | 2 402,23678 |  | 563,51262 |  | 4,25060 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 25 761,65296 |  | 24 725,89650 |  | 1 030,28349 |  | 5,47297 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 23 791,86391 |  | 20 143,97892 |  | 3 409,96636 |  | 237,91863 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 86 520,05811 |  | 82 061,64657 |  | 3 593,15754 |  | 865,25400 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 21 340,24000 |  | 19288,73179 |  | 984,49333 |  | 1067,01488 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 26 084,19700 |  | 23 549,15037 |  | 1 215,96728 |  | 1319,07935 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 36 561,36842 |  | 33 191,14148 |  | 1 542,15852 |  | 1828,06842 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | Управление культуры |  | 2018-2024 |  | 4 768,19230 |  | 3 856,67572 |  | 904,69243 |  | 6,82415 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 4 768,19230 |  | 3 856,67572 |  | 904,69243 |  | 6,82415 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| 3 | Цифровизация Озерского городского округа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка систем видеонаблюдения за местами массового скопления людей (Челябинская область, г. Озерск, Мемориал «Вечный огонь» - площадь Октябрьская)» |  | 2020 |  | 304,52456 |  | 257,43162 |  | 43,55882 |  | 3,53412 |  | 0,00000 | 0,00000 | 244 | УКСиБ | 0500 (0503) |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2018-2024 |  | 304,52456 |  | 257,43162 |  | 43,55882 |  | 3,53412 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  | 2020 |  | 304,52456 |  | 257,43162 |  | 43,55882 |  | 3,53412 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 2018-2024 |  | 286044,74792 |  | 259346,04598 |  | 19182,74193 |  | 6729,76195 |  | 760,52235 | 25,67671 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: |  | 2018 |  | 27 017,70593 |  | 21 475,90000 |  | 5 037,60000 |  | 38,00000 |  | 452,51752 | 13,68841 |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  |  |  | 2 970,00000 |  | 2 402,23678 |  | 563,51262 |  | 4,25060 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  |  |  | 19 279,51363 |  | 15 216,98750 |  | 3 569,39495 |  | 26,92525 |  | 452,51752 | 13,68841 |  |  |  |  |
|  | Управление культуры |  |  |  | 4 768,19230 |  | 3 856,67572 |  | 904,69243 |  | 6,82415 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: |  | 2019 |  | 29 899,17161 |  | 28 627,69000 |  | 1 192,86000 |  | 6,26500 |  | 70,56862 | 1,78799 |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  |  |  | 25 761,65296 |  | 24 725,89650 |  | 1 030,28349 |  | 5,47297 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  |  |  | 4 137,51865 |  | 3 901,79350 |  | 162,57651 |  | 0,79203 |  | 70,56862 | 1,78799 |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: |  | 2020 |  | 30 752,86312 |  | 25 877,58354 |  | 4 380,53000 |  | 306,13132 |  | 179,42618 | 9,19208 |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  |  |  | 24 096,38847 |  | 20 401,41054 |  | 3 453,52518 |  | 241,45275 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  |  |  | 6 656,47465 |  | 5 476,17300 |  | 927,00482 |  | 64,67857 |  | 179,42618 | 9,19208 |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: |  | 2021 |  | 95 036,31067 |  | 90 117,36318 |  | 3 945,86119 |  | 950,13363 |  | 22,40199 | 0,55168 |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  |  |  | 86 520,05811 |  | 82 061,71975 |  | 3 593,13873 |  | 865,20063 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  |  |  | 8 516,25256 |  | 8 055,64343 |  | 352,72246 |  | 84,93300 |  | 22,40199 | 0,55168 |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: |  | 2022 |  | 33 668,69659 |  | 30 178,40000 |  | 1 540,30000 |  | 1 913,93200 |  | 35,60804 | 0,45655 |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  |  |  | 21 340,24000 |  | 19 288,73179 |  | 984,49333 |  | 1 067,01488 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  |  |  | 12 328,45659 |  | 10889,66821 |  | 555,80667 |  | 846,91712 |  | 35,60804 | 0,45655 |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: |  | 2023 |  | 33 090,81000 |  | 29 878,60926 |  | 1 542,79074 |  | 1 669,41000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УКСиБ |  |  |  | 26084,19700 |  | 23549,15037 |  | 1 215,96728 |  | 1 319,07935 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | УЖКХ |  |  |  | 7 006,61300 |  | 6 329,45889 |  | 326,82346 |  | 350,33065 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024* |  | 36 579,19000 |  | 33 190,50000 |  | 1 542,80000 |  | 1845,89000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Примечание: * - объем финансирования будет уточняться после утверждения бюджетных назначений. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от ___________ № __________ Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» |
| --- | --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы                                                                     «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из минимального перечня работ по благоустройству | ед. | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | * |
| 2 | Количество дворовых территорий, на которых произведены работы из дополнительного перечня работ по благоустройству | ед. | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | * |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | * |
| 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу | % / тыс. руб. | 2,42% / 466,21 | 1,75%/ 75,356 | 2,83%/ 188,618 | 0,27% 22,95367 | 0,59%/ 36,06459 | 0 | ** |
| 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | - | 72,356 | 188,618 | 22,95367 | 36,06459 | 0 | ** |
| 6 | Количество разработанных комплектов проектной документации на благоустройство общественных территорий | компл. | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Количество благоустроенных остановочных комплексов | ед. | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с Адресным перечнем индивидуальных жилых домов и земельных участков и с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области | % | 0 | 100 | - | - | - | - | * |
| 9 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с Адресным перечнем объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области | % | 0 | 100 | - | - | - | - | * |
| 10 | Количество общественных территорий Озерского городского округа, на которых реализована цифровизация города | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

* детализация показателей:

- на 2024 г. будет определена после уточнения Плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы;

- на 2024 г. будет определена после утверждения бюджетных назначений;

** детализация показателя на 2024 г. будет определена по итогам рейтингового голосования, проводимого ежегодно.

Начальник Управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации Озерского городского округа                                                                                                                                    Н.В. Левина