О Комплексном инвестиционном плане развития монопрофильной территории Озерского городского округа на 2011-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения в Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Озерского городского округа на 2011-2020 годы, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Озерского городского округа осуществлять мониторинг исполнения Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Озерского городского округа.

3. Признать утратившим силу решение от 14.05.2012 № 74 «Об утверждении новой редакции Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Озерского городского округа».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава

Озерского городского округа							А.А.Калинин

Утвержден

решением Собрания депутатов

Озерского городского округа

от   27.03.2013   №   50

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

развития монопрофильной территории

Озерский городской округ

2012 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Паспорт Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Озерский городской округ…………………………………………………............................. 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА…………………………………………………... 1.1. Общая характеристика Озерского городского округа……………………………… 1.2. Демография и трудовые ресурсы…………………………………………………….. 1.3. Уровень жизни населения…………………………………………………………….. 1.4. Финансово-экономическое положение и технологические связи градообразующего предприятия Озерского городского округа - ФГУП «ПО «Маяк».. 1.5. Характеристика предприятий и организаций Озерского городского округа……... 1.6. Социально-технологическая инфраструктура………………………………………. 1.7. Бюджетная система Озерского городского округа………………………………….. 1.8. Анализ ситуации развития экономики моногорода………………………………… 2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ……………………………………………………………………….... 2.1. Постановка целей КИП монотерритории……………………………………………. 2.2. Система целей КИП монотерритории……………………………………………….. 3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА……………..……………………. 3.1. Модернизация градообразующего предприятия……………………………………. 3.2. Развитие местной промышленности, малого и среднего предпринимательства на основе активизации инновационной деятельности, создания новых технологий и конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей, высокотехнологичной продукции……………………………………………………………………………........... 3.3. Создание условий для привлечения инвестиций……………………………………. 3.4. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в Озерском городском округе…………………………………….. 3.5. Обучение и повышение квалификации населения………………………………….. 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИПРМТ…………………………………………………..... 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИПРМТ……………………………... | 4 6 6 7 10 13 17 22 29 33 34 34 35 37 37 41 56 58 66 69 70 |
| --- | --- |

# ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Озерский городской округ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата принятия решения об утверждении КИП: | Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 42 от 31.03.2011 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Озерского городского округа на 2011-2020 г.г.», новая редакция утверждена решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.05.2012 № 74. |  |  |  |
| Цели и задачи КИП: | Главная цель КИП - снижение монозависимости города, перевод неуправляемых рисков развития в состояние управляемости |  |  |  |
|  | Задачи КИП: - Повышение конкурентоспособности экономики городского округа - Сохранение интеллектуального и трудового потенциала округа - Создание новых высокотехнологичных рабочих мест - Модернизация и развитие комплексной инфраструктуры города |  |  |  |
| Стратегические направления КИП: | Модернизация ФГУП «ПО «Маяк» |  |  |  |
|  | Реализация якорных проектов и привлечение в экономику округа новых технологий и инвесторов |  |  |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры, включая инфраструктуру жизнеобеспечения округа |  |  |  |
| Сроки реализации: | 2011-2020 годы |  |  |  |
| Ключевые целевые показатели КИП: | Наименование показателя | годы |  |  |
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 |
|  | Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения МО, % | 30,18 | 27,62 | 25,73 |
|  | Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения МО, % | 18,10 | 22,21 | 22,81 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы в МО, % | 2,6 | 1,7 | 1,5 |
|  | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом), человек | - | 3 976 | 6 088 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО, рублей | 20 708 | 31 624 | 35 723 |
|  | Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % | 47,93 | 27,52 | 24,9 |
|  | Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, % | 23,23 | 55,92 | 60,11 |
|  | Количество малых предприятий в МО, ед. | 1 690 | 2 225 | 2 255 |
| Источники и объемы финансирования КИП: | Общий объем финансирования на 2011-2020 г.г. 26 041,81 млн. рублей |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет – 18 937,58 млн. рублей |  |  |  |
|  | Областной бюджет – 1 159,07 млн. рублей |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет – 519,71 млн. рублей |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства – 5 425,44 млн. рублей |  |  |  |

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 1.1  Общая характеристика Озерского городского округа

Озерск создавался для решения конкретных научных и прикладных задач в интересах обороны государства. Город Озерск находится в северной части Челябинской области (рис.1). Расстояние до областного центра г. Челябинск составляет 125 км, до ближайших городов г. Кыштыма – 8 км и до г. Касли – 13 км.

Рисунок 1. Карта Челябинской области

Озерск расположен на восточных склонах Южноуральского хребта в окружении озер Иртяш, Большая Нанога, Малая Нанога и Кызыл-Таш. Рельеф — восточные склоны Уральского хребта.

Город основан в 1945 году, статус города получил в 1954 году, административный центр Озерского городского округа. 17 марта 1954 года закрытым указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку госхимзавода им. Менделеева были присвоены статус города и название Озёрск.

Город можно считать первенцем атомной промышленности, ведь именно здесь создавался плутониевый заряд для атомной бомбы. В соответствии с законодательством Российской Федерации Озёрск имеет статус закрытого административно-территориального образования и является одним из 10 ЗАТО, находящихся в ведении Госкорпорации «Росатом».

Территория Озёрского городского округа составляет 65 732 га.

Округ входит в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований системы Госкорпорации «Росатом». Он сформирован как единый научно-производственный комплекс, обладает мощной производственной и научной базой, развитой системой образования, здравоохранения, сетью социальных и культурных учреждений. Территория имеет автономную систему транспортного, жилищно-коммунального обеспечения населения.

## 1.2  Демография и трудовые ресурсы

По состоянию на 01.01.2013  года численность населения Озерского городского округа и его социально-экономическая характеристика измерялись в следующих величинах (табл.1):

Таблица 1. Демографическая ситуация Озёрского городского округа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Озёрский городской округ | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г. Озерск | Сельская местность |
| 1. | Площадь земель населенных пунктов в границах Озерского городского округа | га | 8 818 | 6 923 | 1 895 |
| 2. | Население – всего | Чел. | 91744 | 81024 | 10720 |
|  | - из него спецконтингент (в/служ. срочной службы и заключенные) | -*- | 2114 | 1801 | 313 |
|  | Из всего населения - мужчины | -*- | 42921 | 37937 | 4984 |
|  | - женщины | -*- | 48823 | 43087 | 5736 |
| 3. | Население в возрасте моложе трудоспособного (0-15 вкл.) | -*- | 13361 | 11426 | 1935 |
| 4. | Население в трудоспособном возрасте | Чел. | 55029 | 48719 | 6310 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | мужчины (до 60 лет) | -*- | 29269 | 25867 | 3402 |
|  | женщины (до 55 лет) | -*- | 25760 | 22852 | 2908 |
| 5. | Население старше трудоспособного | Чел. | 23354 | 20879 | 2475 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | мужчины (60 лет и старше) | -*- | 6678 | 5977 | 701 |
|  | женщины (55 лет и старше) | -*- | 16676 | 14902 | 1774 |
| 6. | Число родившихся за год | Чел. | 1003 | 877 | 126 |
| 7. | Число умерших за год | -*- | 1226 | 1054 | 172 |
| 8. | Естественный прирост (+), убыль (-) | -*- | -223 | -177 | -46 |
| 9. | Число прибывших | -*- | 1383 | 1125 | 258 |
| 10. | Число выбывших | -*- | 1732 | 1445 | 287 |
| 11. | Миграционный прирост (+), убыль (-) | -*- | -349 | -320 | -29 |
| 12. | Средний возраст населения | лет | 41,0 | 39,1 | 41,2 |
| 13. | Кол-во пенсионеров | Чел. | 29913 | - | - |
|  | в том числе работающих | -*- | 13457 | - | - |
| 14. | Средний размер месячной пенсии (по данным УПФР по г. Озерску) | Руб. | 10412 | - | - |
| 15. | Прожиточный минимум за IV кв-л 2012г. (по Челябинской области) | -*- | 6149 | - | - |
| 16. | Среднедушевой доход населения в м-ц | тыс. руб. | 19,0 | - | - |

Демографическая ситуация в округе характеризуется непрерывной убылью населения, как в результате превышения смертности над рождаемостью, так и по причине миграционного оттока. В результате сокращения числа работающих на основных предприятиях округа численность занятого населения постоянно снижается, в то же время растет численность пенсионеров.  Из 55,0 тысяч жителей трудоспособного возраста учтено в качестве работающих 39,5 тысяч человек. Еще 15,9 тысяч человек, или почти одна треть всех трудовых ресурсов, - это либо неработающие (в том числе студенты и «молодые» пенсионеры льготных категорий), либо работающие без оформления, или за пределами Озерского городского округа.

На начало 2013 года численность постоянного населения Озерского городского округа составила 91 744 человек, за отчетный год  численность  сократилась на 572 чел. Снижение  численности населения Озерского городского округа  отмечается с 1997 г. (рис.2). Основная причина уменьшения численности - естественная убыль населения и большой отток трудоспособного населения из города на учебу и в поисках работы.

На постоянное жительство в 2012 г. в округ приехало 1383 человека, убыло 1732 человека. Миграционная убыль – 349 человек. Уменьшение численности населения - отрицательная тенденция развития округа.

Рисунок 2. Численность постоянного населения  (чел.)

Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность работающих  в  крупных и средних организациях  округа на 01.01.2013 года составила 28 828 человек (98,2 %  к  2011 году), количество занятых на  малых  предприятиях  –  5000  человек (оценочные данные).

Cреднемесячная   заработная плата в  крупных и средних организациях  к концу года  достигла 27759 руб. (115,3% к 2011).

По состоянию на 01.01.2013 года (табл. 2) на учете в городском центре  занятости   состояло 767 безработных (83,4%  к  уровню 2011 года). Благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, в рамках Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории Озерский городской округ, в 2012 году  снято  с регистрационного учета  1636 человек,  612 человек нашли работу (доходное занятие), 169 человек приступили к профессиональному обучению, 58 безработным назначена трудовая и досрочная пенсия. На конец года  пособие по безработице получал 661  человек.

По данным Центра занятости населения г. Озерска, на  конец 2012 г. 50 работодателей заявили о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест. Количество вакансий на конец года составило 801 ед.,  из них – 550 ед. – на замещение рабочих профессий.

Таблица 2. Занятость населения (чел.)

| Показатели | ## 2012 г. | в % к 2011 | ## 2011 г. | ## 2010 г. | ## 2009 г. | ## 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения округа | 91744 | 99,4 | 92 316 | 93 010 | 98 407 | 98 853 |
| Население в возрасте: моложе трудоспособного | 13361 | 100,2 | 13 328 | 13 408 | 14 048 | 14 112 |
| в трудоспособном возрасте | 55029 | 97,1 | 56 666 | 57 430 | 62 271 | 63 023 |
| старше трудоспособного | 23354 | 104,6 | 22 322 | 21 949 | 22 088 | 21 719 |
| Численность работающих, всего | 39500 | 100,0 | 39 500 | 39 500 | 41 000 | 44 000 |
| в том числе на малых предприятиях | 5000 | 100,0 | 5 000 | 4 950 | 4 800 | 5 000 |
| Численность учащихся всего (школы, лицеи, дневные отделения средних специальных и высших учебных заведений) | 11742 | 99,2 | 11 840 | 11 936 | 11 936 | 12 135 |
| Число безработных, состоящих на учете в центре занятости | 767 | 83,4 | 920 | 1 109 | 1 361 | 864 |
| Уровень безработицы (%) | 1,9 | 82,6 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 1,9 |
| Число безработных, трудоустроенных за год | 612 | 68,6 | 892 | 1 094 | 952 | 574 |
| Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) на конец года, ед. | 801 | 92,3 | 868 | 529 | 780 | 755 |

Численность экономически активного населения округа  на конец года составила  40,3 тыс. человек, или 43,9% общей численности населения округа.

Увеличение числа лиц пенсионного возраста – еще одна тенденция развития округа (рис.3).

Рисунок 3. Численность лиц пенсионного возраста в динамике (чел.)

## 1.3  Уровень жизни населения

Среднедушевые денежные доходы населения  в 2012 году – 19,0 тыс. рублей в месяц, среднемесячная пенсия – 10,4 тыс. руб.

Из приведенной ниже диаграммы (рис.4) видно, что более половины своих доходов население тратит на покупку товаров, 35,0% расходует на обязательные платежи и оплату услуг, оставшиеся 12,0% хранит в сбережениях.

Основной источник доходов населения – заработная плата, на долю которой в общей сумме доходов в 2012 году приходилось 54,0%. Стабильно высокий уровень зарплаты остается в организациях с видом экономической деятельности «обрабатывающие производства», «строительство», «управление».

Рисунок 4. Структура использования денежных доходов населения в 2012 году

Среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях Озерского городского округа  составила в 2012 году 27 759 рублей (табл.3).

Таблица 3. Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2012 г. по видам экономической деятельности, рублей

| Наименование показателя | 2012 г. | в % к 2011 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по округу в том числе: | 27 759 | 115,3 | 24 071,7 |
| Сельское и лесное хозяйство | 15 269 | 94,4 | 15 570,3 |
| Обрабатывающие производства (промышленность) | 35 021 | 114,9 | 30 466,9 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды | 22 320 | 107,1 | 20 833,6 |
| Строительство | 25 566 | 114,6 | 22 317,6 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий | 23 353 | 105,5 | 22 128,9 |
| Гостиницы, общественное питание | 18 620 | 115,7 | 16 090,2 |
| Транспорт и связь | 15 553 | 112,3 | 13 846,5 |
| Финансовая деятельность | 34 651 | 102,6 | 33 781,5 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 27 711 | 114,0 | 24 307,2 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 30 802 | 127,4 | 24 173,3 |
| Образование | 17 571 | 120,3 | 14 607,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 19 615 | 108,0 | 18 162,7 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (культура, спорт) | 13 609 | 108,8 | 12 573,2 |

Численность пенсионеров по данным  ПФР на конец 2012 года достигла 29 913 человек (101,0% к 2011г.). Для большинства пенсионеров, которые составляют почти треть населения округа, пенсия является главным источником дохода. Основная часть пенсионеров (79,8%) получает трудовые пенсии по старости, оставшаяся часть приходится на пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсии военнослужащих, ликвидаторов и социальные пенсии. На уровень жизни пенсионеров влияет их занятость в экономике (табл. 4, 5). По состоянию на 01.01.2013г. 45,0% всех пенсионеров округа были заняты в экономике и имели работу. Средний размер назначенных пенсий на конец отчетного года по данным Пенсионного фонда достиг 10 412 рублей, что составляет 38,8% к уровню среднемесячной зарплаты рабочих и служащих. В прошлом году это соотношение равнялось 39,0% .

Таблица 4. Основные показатели пенсионного обеспечения

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность пенсионеров всех категорий (ОГО), человек | 28 807 | 29 263 | 29 614 | 29 913 |
| в % к прошлому году | 101,0 | 101,6 | 101,2 | 101,0 |
| Из них получающие пенсии: |  |  |  |  |
| - По старости | 22 991 | 24 556 | 24 986 | 25 371 |
| - По инвалидности | 1492 | 908 | 877 | 835 |
| - По случаю потери кормильца | 329 | 337 | 410 | 460 |
| - Военнослужащие и члены их семей | 18 | 18 | 12 | 11 |
| - Ликвидаторы | 2 283 | 1 670 | 1 594 | 1 491 |
| - Госслужащие | 18 | 21 | 22 | 26 |
| - Социальные пенсионеры | 1676 | 1753 | 1713 | 1 719 |
| Число работающих пенсионеров | 11 642 | 12 128 | 12 807 | 13 457 |
| в % к прошлому году | 100,7 | 104,2 | 105,6 | 105,1 |
| Средний размер назначенных пенсий (по данным Пенсионного Фонда), рублей | 7 005 | 8 605 | 9 410 | 10 412 |
| в % к прошлому году | 135,3 | 122,8 | 109,4 | 110,6 |

Таблица 5. Соотношение средней заработной платы и пенсий с величиной прожиточного минимума

| Показатели | 2012 г. | % к 2011 | 2011 г. | % к 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Средняя номинальная начисленная зарплата (крупные и средние предприятия, ведомственные организации, банки), руб. | 27 759 | 115,3 | 24 072 | 108,3 |
| 2. Реальная зарплата (с учетом индекса цен), руб. | 26 114 | 108,5 | 22 227 | 100,0 |
| 3. Средний размер назначенных пенсий (по данным Пенсионного фонда), руб. | 10 412 | 110,6 | 9 410 | 109,4 |
| 4. Реальный размер назначенных пенсий (с учетом индекса цен), руб. | 9 795 | 104,0 | 8 689 | 101,0 |
| 5. Прожиточный минимум в IV кв. 2012 г. - всего на душу населения, в т.ч.: - для трудоспособного - для пенсионеров - для детей | 6 149 6 678 4 750 6 009 | 106,0 106,1 106,1 106,2 | 5 552 6 011 4 321 5 462 | 106,0 106,1 106,1 106,2 |
| 6. Средняя зарплата к прожиточному минимуму для трудоспособного населения (раз) | 4,0 | 102,7 | 4,0 | 102,6 |
| 7. Средняя пенсия к прожиточному минимуму для пенсионеров (раз) | 2,2 | 104,8 | 2,2 | 104,8 |
| 8. Индекс потребительских цен на товары и услуги (январь-декабрь 2012 г. к январю-декабрю 2011 г.),% | 106,3 | - | 108,3 | - |

SWOT-анализ направления «Население Озерского городского округа»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1.Возрастной уровень соответствует экономически активному населению. 3. Рост среднего размера пенсии. 4. Высокий уровень образованности населения. 5. Мобильность населения города. | 1. Сокращение численности населения, постоянно проживающего в ЗАТО. 2. Старение населения. 3. Дисбаланс естественного прироста и миграционного процесса. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Участие в федеральных и областных программах в области здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, природоохранных мероприятий снижению уровня смертности, уровня преступности, повышения рождаемости, и других показателей качества жизни населения. | 1. Сокращение и старение трудового потенциала округа. 2. Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников крупных предприятий города может привести к высвобождению части работников, занятых в экономике города. |

Основные риски по направлению «Население моногорода»

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Риски миграции трудовой силы | Отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и квалифицированных работников в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала. |
| Риски платежеспособности населения | 1. Сокращение внешнего спроса на продукцию предприятий округа и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождение работников, что может привести к росту уровня безработицы. 2. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса. 3. Снижение налоговых поступлений. 4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры. |
| Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода | 1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы 4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы. 5. Отсутствие современных культурно - досуговых объектов, современных спортивных сооружений. 6. Снижение удовлетворенности населения медицинской помощью. |

## 1.4  Финансово-экономическое положение и технологические связи градообразующего предприятия Озерского городского округа – ФГУП «ПО «Маяк»

Таблица 6. Критерии отнесения Озерского городского округа к категории монопрофильных

| № | Наименование показателя | Норматив | Озерский городской округ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению округа | более 25% | 31,4 %* |
| 2 | Доля объема промышленного производства предприятия, осуществляющего деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объеме промышленного производства | более 50% | 88,5%* |

* - за 9 месяцев  2011 года.

Исходя из выше указанных данных, видно, что округ относится к категории монопрофильных. Градообразующим предприятием города является Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», входящее в ядерно-оружейный комплекс (ЯОК).  Численность работающих на предприятии на момент создания новой редакции КИПРМТ составляла 31,4 % от числа занятых в экономике округа. В результате работы по реализации мер, направленных на снижение монопрофильности территории, численность работающих на предприятии за аналогичный период 2012 года составила 30,9%.

ГРОП (в прошлом комбинат № 817) расположено в городе Озерске (ранее Челябинск-40) Челябинской области, относится к Дирекции по ЯОК Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом») (ранее Министерство среднего машиностроения СССР, Министерство по атомной энергии РФ, Федеральное агентство по атомной энергии).

ФГУП »ПО «Маяк» – градообразующее предприятие города Озерска, одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса Российской Федерации.

ГРОП было создано в конце сороковых годов для получения оружейного плутония и переработки делящихся материалов с целью создания паритета в области ядерного оружия.

В 1945 году Правительством СССР было принято важнейшее решение о выборе площадки и начале строительства на Южном Урале первого в стране предприятия по производству плутония-239. Для строительства первого в СССР предприятия по наработке плутония в военных целях была выбрана площадка в районе расположения старинных уральских городов Кыштым и Касли. Изыскания по выбору площадки проводились летом 1945 года, в октябре 1945 года Правительственная комиссия признала целесообразным размещение первого промышленного реактора на южном берегу озера Кызыл-Таш, а под жилой массив выбор полуострова на южном берегу озера Иртяш. Для пуска и эксплуатации уникального предприятия в будущий Озёрск персонал отбирался с особой тщательностью. Студентов, инженеров, специалистов, выбирали лучших из лучших. Нарушений трудовой дисциплины практически не было, и причиной была не только военная дисциплина, но и высокая степень ответственности и понимание сверхзадачи.

На месте выбранной строительной площадки со временем был возведен целый комплекс промышленных предприятий, зданий и сооружений, соединенных между собой сетью автомобильных и железных дорог, системой тепло-энергоснабжения, промышленного водоснабжения и канализации.

Сегодня ФГУП »ПО «Маяк» - это комплекс взаимосвязанных производств, структурно выделенных в заводы и производственные подразделения, с научно-техническим обеспечением и социально-производственной инфраструктурой.

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются выполнение оборонного заказа, регенерация облученного ядерного топлива атомных реакторов (ОЯТ) и производство радиоактивных изотопов.

Предприятие располагает практически всеми видами общепромышленных производств, в том числе: реакторное, радиохимическое, производство радиоактивных изотопов, химико-металлургическое, приборостроение, лабораторно-испытательный и исследовательский комплекс. Все подразделения предприятия объединены глобальной информационной сетью, обслуживаемой информационно-вычислительным центром.

Производственные площади предприятия оснащены всеми видами современного оборудования и прогрессивными технологиями для высокопроизводительного изготовления, контроля качества, всесторонних испытаний и лабораторных исследований с применением вычислительной техники и автоматизированных систем управления производством.

Основная деятельность ФГУП «ПО «Маяк» определяется государственным оборонным заказом.

ФГУП «ПО «Маяк» является благонадежным коммерческим предприятием, приносящим прибыль. ФГУП «ПО «Маяк» как градообразующее предприятие города Озерска обеспечивает более 1/3 от всех налоговых доходов бюджета Озерского городского округа. В соответствие с анализом можно отметить рост налоговых отчислений в местный бюджет, как в абсолютных, так и относительных величинах.

Предприятие имеет возможность выделения средств для организации производств продукции гражданского назначения на условиях софинансирования проектов.

Программа развития отрасли на предприятии осуществляется в рамках реализации четырёх федеральных целевых программ, двух ведомственных программ и программы стратегического развития предприятия до 2020 года.

В соответствии с целями КИП для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования ГРОП в настоящее время на ФГУП «ПО «Маяк» реализуются следующие приоритетные задачи:

- техническое перевооружение и модернизация действующих производств объединения;

- создание новых производств;

- реализация проектов, связанных с созданием новых продуктов и услуг в области радиохимии, радиоизотопных и приборных технологий, машиностроения;

- создание и модернизация информационных систем, систем безопасности и мониторинга;

- создание экологически безопасной системы обращения с радиоактивными отходами, вывод из эксплуатации радиационно опасных объектов, реабилитация загрязненных территорий.

Анализ обстоятельств и сценариев

| Обстоятельства | Тенденции | Сценарии | Риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Мировой финансово-экономический кризис | Сокращение затрат государства на оборону | Снижение стоимости основной продукции | Отток персонала и снижение возможности формирования и привлечения ключевого производственного персонала требуемого уровня компетенции и квалификации |
|  |  | Снижение финансирования проектов по реструктуризации и техническому перевооружению предприятия из ФБ | Повышение износа основных средств |

Риски, влияющие на деятельность ФГУП «ПО «Маяк»

| Риск | Факторы риска | Ущерб | Вероят-ность |
| --- | --- | --- | --- |
| Отток персонала и снижение возможности формирования и привлечения ключевого производственного персонала требуемого уровня компетенции и квалификации | Мировой финансовый экономический кризис | Высвобождение до 1000 человек | средняя вероятность |
| Снижение спроса на основную продукцию | Мировой финансовый экономический кризис | Высвобождение до 1000 человек | средняя вероятность |
| Отток персонала | Реструктуризация предприятия | Необходимые ежегодные инвестиции для организации производства прочей продукции - 200 млн. руб. | средняя вероятность |
| Повышение износа основных средств | Снижение финансирования проектов по реструктуризации и техническому перевооружению предприятия из ФБ | Снижение уровня безопасности производства, снижение качества продукции и конкурентоспособности | средняя вероятность |

Обусловленность рисков

| Риски | Внешний/ внутренний | Обусловленные риски |
| --- | --- | --- |
| Снижение спроса на основную продукцию | внешний | Отток персонала |
|  |  | Повышение износа основных средств |

SWOT-анализ направления « ГРОП»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Имеет статус градообразующего предприятия города. 2. Предприятие, зарекомендовавшее себя как надежный поставщик и производитель высококачественной продукции. 3. Развитие продукции гражданского назначения. 4. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, снижение негативного влияния на окружающую среду 5. Реализация социальных программ. |  |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Модернизация оборудования. 2. Реализация инвестиционных проектов, направленных на организацию инновационных производств гражданского назначения, энергосбережение и развитие инфраструктуры, снижение негативного влияния на окружающую среду. | 1. Отток персонала и снижение возможности формирования и привлечения ключевого производственного персонала требуемого уровня компетенции и квалификации. |

При проведении анализа системы рисков приоритет отдается тем, вес которых (ущерб) наибольший и в наибольшей степени влияет на финансовое состояние ФГУП «ПО «Маяк» и, как следствие, на устойчивое развитие моногорода и благополучие его населения.

Наибольший вес имеют риски, обусловленные государственной политикой в области вооружения и реструктуризацией Государственной корпорации Росатом (снижение спроса на основную  продукцию). В настоящее время ГРОП находится в стабильном финансово-экономическом положении, и значительная часть имеющихся финансовых средств направляется на мероприятия, способствующие снижению вероятности возникновения данных рисков.

Меньший вес, но значительно более высокую вероятность имеют риски оттока персонала в результате сокращения численности работников, занятых на производстве государственного оборонного заказа. Снизить вероятность возникновения данного риска не представляется возможным, в связи с чем необходимо приложить усилия для понижения вероятного ущерба.

1.5 Характеристика предприятий и организаций Озерского городского округа

На 01.01.2013 г. в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов округа учтено 2 214 организаций – юридических лиц различных  форм собственности. Численность индивидуальных предпринимателей, подтвердивших свою деятельность в ИФНС,  составила 2 511 человек.

Производство товаров и услуг

За 12 месяцев 2012 года объем отгруженных товаров собственного производства (табл.8), выполненных работ и услуг собственными силами в крупных и средних организациях  составил  20 411 млн. руб. и увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,6%. (рис. 5).

Доля предприятий обрабатывающих отраслей (промышленные предприятия) в общем объеме отгруженной продукции, работ и услуг составила 73,7 %.

Развитие промышленности округа в значительной степени определяется деятельностью градообразующего предприятия ФГУП ПО «Маяк», доля которого в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) крупных и средних промышленных предприятий составила в 2012 г. 96,1%.  Объем отгруженной продукции, реализации работ и услуг собственного производства возрос на данном предприятии к 2011 году на 4,7%                (в действующих ценах).

Пищевая промышленность округа представлена такими крупными и средними предприятиями, как ОАО «Озерский хлебокомбинат», ОАО «Комбинат молочный стандарт», филиал ОАО завода алкогольных напитков «Маяк».

Таблица 7. Число организаций Озерского городского округа, учтенных в Статистическом регистре на 01.01.2013 г.,  по видам экономической деятельности

|  | Количество организаций Озерского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единиц | Удельный вес в общем количестве организаций (в %) |
| ВСЕГО | 2 214 | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - 28 | - 1,3 |
| - добыча полезных ископаемых | - 7 | - 0,3 |
| - обрабатывающие производства | - 271 | - 12,0 |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - 18 | - 0,8 |
| - строительство | - 272 | - 12,3 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | - 704 | - 32 |
| - гостиницы и рестораны | - 33 | - 1,5 |
| - транспорт и связь | - 169 | - 7,6 |
| - финансовая деятельность | - 37 | - 1,7 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - 425 | - 19,2 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности | - 27 | - 1,2 |
| - образование | - 66 | - 3 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | - 38 | - 1,7 |

Рисунок 5. Отгружено товаров, работ и услуг собственными силами в 2009-2012 гг. (млн. руб.)

Таблица 8. Объем отгруженной продукции, товаров, работ и услуг  крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности (млн. руб.)

|  | 2012 год |
| --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 20 411 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| - обрабатывающие производства | 15 035,0 |
| - пр-во и распределение электроэнергии, газа и воды | 959,0 |
| - строительство | 2 381,2 |
| - оптовая и розничная торговля | 2,6 |
| - гостиницы и рестораны | 402,6 |
| - транспорт и связь | 201,9 |
| - операции с недвижимым имуществом | 577,3 |
| - образование | 215,0 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 208,1 |
| - предоставление прочих услуг | 150,0 |

Рисунок 6. Отгружено товаров, работ и услуг собственными силами (млн. руб.)

Инвестиционная деятельность и капитальное строительство

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям округа за счет всех источников финансирования составил в 2012 году 4415,2 млн. руб. (110,7,0% к 2011 г. в действующих ценах), в том числе 1690,0 млн. руб. -  собственные средства организаций,  2 725,2 млн. руб. –  привлеченные средства (в основном, средства консолидированного бюджета) (рис. 8 и 7).

Рисунок 7.  Динамика инвестиций в основной капитал (млн. руб.)

Рисунок 8. Структура инвестиций в основной капитал

## Потребительский рынок товаров и услуг

Розничная торговля

Торговая сеть Озерского городского округа включает в себя:

- 248 единиц розничной торговли (магазинов, павильонов, киосков), из них 209 магазинов с - торговой площадью 55,8 тыс.м2;

- 50 предприятий общественного питания (общедоступная сеть без ОРСа ФГУП ПО «Маяк») на 1989 посадочных мест;

- 4 продовольственно - вещевых рынка;

- 35 аптек и аптечных киосков.

В отчетном году введено 19 торговых предприятий.

В 2012 году оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 чел., не относящихся к СМП) достиг 2309,0 млн. руб., это 121,5% к уровню прошлого года (в действующих ценах).

Объем реализации платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) составил в отчетном году 808,2 млн. руб.

SWOT- анализ направления «Местная промышленность и малый бизнес моногорода»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1.Расположение в исторически развитом промышленном районе (Кыштым-Касли) в незначительном удалении от двух мегаполисов (Челябинск и Екатеринбург). 2. Наличие значительной «открытой» территории. 3. Высокая предпринимательская активность населения. 4. Устойчивое положение ФГУП ПО «Маяк» и ряда иных крупных предприятий. 5. Наличие кластера производителей нестандартного оборудования, электротехнических изделий и строительно-монтажных организаций. 6. Наличие коммуникаций, развитой инженерной инфраструктуры, свободных производственных площадей. 7. Реализация муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе. | 1.Закрытость города и ограниченность возможностей развития в связи с этим. 2. Ограниченность городской территории, возможностей экстенсивного жилищного и промышленного строительства внутри «закрытой» территории. 3. Высокая доля муниципального сектора экономики. 4. Негативный образ округа, как загрязненной и проблемной территории. 5. Высокий техногенный риск. 6. Регресс квалификаций кадров, отток лучших трудовых ресурсов и общее старение населения. 7. Отсутствие очевидных преимуществ для жизни и работы в ЗАТО для внешних трудовых ресурсов. 8.Неэффективная инженерная инфраструктура, энергетика. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Развитие атомной энергетики, реорганизация атомной отрасли и в её контексте реструктуризация ФГУП ПО «Маяк» с позиций повышения эффективности деятельности. 2. Увеличение объемов производства на ФГУП ПО «Маяк». 3. Увеличение государственных инвестиций в основные фонды ФГУП ПО «Маяк» и на решение экологических задач. 4. Возможности «передачи технологий» в частный сектор и соответствующее привлечение частных инвестиций. 5. Развитие кластера производства электротехнической продукции и нестандартного оборудования. 6. Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка. | 1. Высокая зависимость от бюджетов высшего уровня. 2. Сокращение активной части населения. 4. Низкая инвестиционная привлекательность. 5. Обострение конкурентной борьбы. 6. Снижение спроса населения на продукцию предприятий местной промышленности и малого бизнеса. 7. Отток населения за пределы города, преимущественно молодых людей в возрасте до 30 лет, что приведет к сокращению трудового потенциала. |

## 1.6  Социально-технологическая  инфраструктура

Основным условием развития Озерского городского округа, безопасного функционирования градообразующего предприятия с опасными видами производств является устойчивое и эффективное функционирование инженерной инфраструктуры, включая системы электро – и теплоснабжения, водопровода и канализации, связи, транспортной сети автодорог и другого.

Теплоснабжение

Источником тепла в г. Озёрске и п. Новогорный является Аргаяшская ТЭЦ – 390 Гкал/ч. Источником теплоснабжения пос. Метлино является газовая котельная, расположенная на территории поселка. В настоящий момент город испытывает дефицит тепла за счёт строительства нового микрорайона, уплотнения городской застройки, из-за открытой системы горячего водоснабжения. Для ликвидации дефицита тепла необходимы:

- перевод горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему,

- проектирование и установка узлов коммерческого учёта тепла,

- для перераспределения потоков и улучшения гидравлического режима необходим  ввод в строй перемычки d400: ул. Строительная – микрорайон Заозерный,

- замена ветхих сетей 114 км -76% (даст уменьшение количества аварий и уменьшение сверхнормативных потерь).

Для уменьшения нормативных т/потерь от АТЦ до объектов города и уменьшения составляющей в тарифе конечного потребителя необходимо предусмотреть альтернативные источники тепла, расположенные на территории Озерского городского округа.

Для бесперебойного теплоснабжения пос. Метлино необходимо предусмотреть резервное газоснабжение котельной путем выполнения перемычки между магистралью ПРК ЮАЭС и газопровода пос. Метлино.

Для бесперебойного снабжения потребителей пос. Метлино, пос. Новогорный и г. Озерска необходимо предусматривать ежегодную замену магистральных сетей и запорной арматуры не менее 7 % от общей протяженности.

PS: Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 222,1 км.

Электроснабжение

Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ запитанных от трех  независимых линий 110кВ;

- ЦРП-3А два трансформатора по 25 МВА.

- ЦРП-4 два трансформатора по 16 МВА.

- ЦРП-13 два трансформатора  15 МВА и 20 МВА.

Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 - 723,4 км.

Количество трансформаторных подстанций - 164 шт.

Износ электрических сетей - 72%.

Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ имеющей два силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ, мощностью 5,6 МВА, 6,3 МВА.

Для осуществления бесперебойного снабжения пос. Метлино необходимо выполнить перемычку от ТП-32 до ТП-30 путем прокладки кабеля 6 квт – 900 м.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы города Озёрск осуществляется из открытого источника – озера Иртяш. Водозаборные и очистные сооружения, расположенные на берегу озера Иртяш, обеспечивают подачу воды в количестве 110 тыс. м3/сут. (проектная нагрузка)

Износ сетей водопровода составляет более 70 %.

Необходимо строительство очистных сооружений в пос. Метлино и пос. Новогорный. Водоснабжение осуществляет ММПКХ из подземных источников – скважины 167 и 168.

Для бесперебойного водоснабжения пос. Метлино необходимо восстановление трубопровода ЮАЭС – Метлино. Износ сетей и запорной арматуры – 76 %. Необходимо предусматривать ежегодную замену трубопроводов и арматуры не менее 10 % от общей протяженности сетей.

Установленная производственная мощность водопровода 144,7  м3  в сутки. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 233,8 км

Водоотведение

Пропускная способность очистных сооружений канализационной системы 40 тыс. м3 в сутки. Протяженность сети водоотведения города Озерск - 205,6 км, поселка № 2 - 14,9 км. Износ сетей водоотведения по городу Озерск составляет-65%, по поселку № 2-100%. Отсутствуют очистные сооружения в поселках № 2 и Метлино. Износ очистных сооружений Озерска составляет-65%. Одиночное протяжение уличной канализационной сети 42,8 км.

Необходимо согласовать точку сброса отходов по пос. Метлино и пос. Новогорный и предусмотреть строительство очистных сооружений по г. Озерску (биология) и пос. Метлино и пос. Новогорный.

Газоснабжение

Одиночное протяжение уличной газовой сети 96, 2 км. Число квартир, газифицированных сетевым газом 20 238.  Число квартир, газифицированных сжиженным газом 1 498.

Необходимо решить вопрос по проектированию и строительству газопроводов в пос. Метлино и дер. Новая Теча. Число домов, которые необходимо газифицировать – 220.

Транспортная система

С ближайшей железнодорожной станцией – Кыштымом – Озерск связан железнодорожной веткой (расстояние 12 км), с Челябинском – двумя автомобильными шоссе (среднее расстояние 110 км). С Екатеринбургом –  автомобильным шоссе (расстояние 140 км). Эксплуатационная протяженность внутригородского пассажирского пути 266,8 км. На территории Озерского городского округа находится «Озерский таможенный пост». Площадь улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием составляет 1890,0  тыс. кв.м. Средний физический износ улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием составляет 77,7%

Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных средств, находящихся в собственности граждан. На фоне отсутствия системного капитального ремонта дорог, единой системы пешеходных коммуникаций это приводит к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности.

Отсутствие устойчивых связей между внегородскими территориями снижает их привлекательность, и не позволяет ускорить решение острых социально-экономических проблем.

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

На 01.01.2012 г. Озерском городском округе установлено 43141 телефонный аппарат сети общего пользования, которые обслуживают цех связи ФГУП «ПО «Маяк» и ОАО «Уралсвязьинформ». Междугороднюю связь предоставляют ОАО «Ростелеком» и ОАО «Уралсвязьинформ». Услуги сотовой связи представляют операторы — Мегафон-Урал, Билайн, МТС, Utel. Tele2. В округе работает 14 отделений связи Кыштымского почтамта УФПС Челябинской области — филиал ФГУП «Почта России».

Уровень развития информационного пространства начинает  самым непосредственным образом влиять на экономику, деловую и  общественно-политическую активность граждан, другие стороны жизни общества. Изменившиеся условия функционирования органов местного самоуправления также привели к тому, что вопросы информатизации процессов управления ЗАТО входят в число приоритетных направлений их деятельности.

В округе функционируют 7 компаний и их представительств, предоставляющих услуги доступа в сеть «Интернет»: компания «Астра», «Уральские кабельные сети», Билайн, Utel, Skylink, Мегафон-Урал, МТС. Имеется возможность использования оптических линий, ADSL, dial-up, GPRS.

В пос. Метлино и пос. Новогорный необходимо предусмотреть станции радиовещания FM – диапазона.

ЖКХ

Жилищно–коммунальное хозяйство представлено жилищным фондом в размере 2156,4 тыс. кв. м в целом, а в расчете на 1 жителя – 23,3 кв. м общей площади.

Приватизировано 1913 кв. м  жилищного фонда (88,7%).

Жилищный фонд благоустроен и оборудован водопроводом, центральным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. Износ жилищного фонда составляет:

1) от 0 до 30% - 998 тыс. кв. м.,

2) от 31 до 65 % - 1153 тыс. кв. м.

Острота проблемы обеспечения жильем граждан Озерского городского округа остается на высоком уровне. Экономический кризис 2009 года привел к росту цен на имеющееся в округе жилье. В 2009 году население практически прекратило тратить средства на приобретение жилья, в связи с чем строители были вынуждены завершать строящиеся объекты, не приступая к строительству новых. Данная ситуация привела к увеличению цен на рынке жилья.

Остро стоит проблема переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья. В основном «старый» город построен в конце 40-х – начале 50-х гг. Дома деревянные – срок эксплуатации подходит к критическому значению. Порядка 22 жилых домов могут быть признаны аварийными. В пос. Метлино – щитовые дома, переданные ФГУП ПО «Маяк» в муниципальную собственность, подлежали сносу в 80-90-х годах.

87,5 % организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеют частную форму собственности.

В Озерском городском округе утверждены целевые программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Озерского городского округа на 2010-2020 г.г.»,  программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года.

Здравоохранение

Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие учреждения:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 71» Федерального медико-биологического агентства России, являющееся наиболее крупным лечебно-профилактическим учреждением города, получившее лицензию на право оказания более 100 видов медицинской деятельности, имеющее в своем составе: амбулаторно-поликлинические учреждения (городская поликлиника, городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, лечебно-диагностические подразделения; станцию скорой медицинской помощи, больничную аптеку и иные подразделения;

- Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;

- Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;

- Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт биофизики;

- санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;

- муниципальная санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина;

- МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенный на территории Кыштымского городского округа;

- медицинские кабинеты образовательных учреждений;

- аптеки с различной формой собственности, в том числе МУП «Аптека».

- Лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и частнопрактикующие медицинские работники.

В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует проблема нехватки медицинских работников.

Образование

Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 16 дошкольных образовательных учреждений (2 - в сельской местности), 19 дневных общеобразовательных школ (2 школы - в сельской местности), одна санаторная школа, одна вечерняя школа при исправительном учреждении,    3 средних специальных учебных заведения,  4 филиала и представительства ВУЗов.

Принципиально усиленное внимание уделяется дошкольному образованию. Все образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, являются муниципальными бюджетными. Из 16 юридических лиц 13 детских садов (4412 мест) общеразвивающего вида и 2 детских сада (511 мест) компенсирующего вида. Государственный статус – Центр развития ребёнка - присвоен 5 детским садам. Охват дошкольным образованием - более 95%. Педагогический состав работников ДДУ отличается высоким уровнем  образования – 47,0% воспитателей и педагогов дошкольных учреждений имеют высшее образование.

По состоянию на 01.01.2013 г. в 19-ти дневных общеобразовательных школах обучается 8242 человека.

В 14-ти школах имеются собственные логопедические пункты, в них занимается 518 человек, 10 школ  предоставляют дополнительные платные образовательные услуги, которыми пользуются 1157 школьников. Для дополнительного развития детей в школах организовано 417 кружков (факультативов) различных направлений.

В округе работает вечерняя школа при исправительном учреждении с очно-заочной формой обучения, в которой занимается 160 человек, а также учебно-консультационный пункт при школе №38  (обучается 33 чел.).

Среднее специальное образование в округе предоставляют 3 учебных заведения: Озерский строительно-коммунальный техникум, Озерский технический колледж, Озерский государственный колледж искусств. В текущем учебном году в них получает образование 1412 студентов.

Численность обучающихся в 4-х филиалах вузов (Озерский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский филиал ЮУрГУ, Озерский филиал Уральского государственного лесотехнического университета, Озерское представительство Челябинского государственного педагогического университета) составляет  2552 человека (с учетом колледжа при МИФИ).

Культура и спорт

Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 театра – театр драмы и комедии «Наш дом» и  театр кукол «Золотой петушок», 2 кинотеатра - «Октябрь» и «Айвенго», пять домов культуры, парк культуры и отдыха, детский парк (табл.10).

Две централизованные библиотечные системы (детская и взрослая) имеют 39 библиотечных пунктов.

Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана  сеть учебных заведений культурно-эстетического направления:  2 музыкальные и 1 художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный,  Озерский колледж искусств.

Таблица 10.  Показатели культурно-досуговых учреждений округа

| Показатели | Ед. изм. | 2012г | 2011г | % 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество спектаклей (мероприятий) за год: |  |  |  |  |
| - В театре «Наш дом» | Ед. | 251 | 259 | 96,9 |
| - В театре «Золотой петушок» | -*- | 277 | 285 | 97,2 |
| Количество обслуженных зрителей за год: | Тыс.чел. |  |  |  |
| - В театре «Наш дом» | -*- | 34,3 | 33,1 | 103,6 |
| - В театре «Золотой петушок» | -*- | 22,4 | 30,0 | 74,7 |
| - В кинотеатре «Октябрь» | -*- | 82,0 | 73,6 | 111,4 |
| Число мест в зрительных залах театров: кинотеатра «Октябрь» | Мест | 910 400 | 943 431 | 96,5 92,8 |
| Количество школ эстетического развития | Ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| - в них занимается | Чел. | 1326 | 1346 | 98,5 |

На территории Озерского городского округа функционируют спортивные базы различной направленности: 41 единица плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные площадки), 3 лыжные базы, полигон, на которых реализуют свою деятельность различные городские спортивные  федерации и секции, а также 2 спортивные школы ДЮСШ.  Для занятий лиц с ограниченными возможностями работает спортивный комплекс «Парус». С каждым годом в округе отмечается рост количества жителей, занимающихся различными видами спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные мероприятия: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», Кубок Мэра по художественной гимнастике, турниры по дзюдо, волейболу, картингу, мотокроссу и другие.

SWOT- анализ направления «Инфраструктуры моногорода»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное снабжение населения энергоресурсами. 2. Высокий уровень благоустроенности жилого фонда. 3. Высокий уровень КПД коммунальной инфраструктуры. 4. Жилищно-коммунальная сфера является привлекательной для частного бизнеса. 5. Ежегодная реализация программы по социальной поддержке населения. 6. Наличие всех основных звеньев системы образования, как основы для создания системы непрерывного образования. 7. Наличие квалифицированных педагогических кадров. 8. Высокий охват детей дошкольным и дополнительным образованием. 9. Наличие ресурсных центров для подготовки и переквалификации востребованных кадров для экономики города. 10. Высокий уровень информационной культуры учащихся. 11. Результаты ЕГЭ выпускников школ города выше среднероссийских и областных. 12. Высокий уровень удовлетворенности населения качеством образования, в том числе общего дошкольного и дополнительного. 13. Современная материально-техническая база медико-санитарной части. 14. Наличие доступной (по пропускной способности и стоимости) сети учреждений культуры. 15. Наличие на территории города объектов историко-культурного наследия, коллективов художественной самодеятельности. 16. Сильные творческие коллективы. 17.Развитая спортивная инфраструктура 18. Проведение на территории округа международных, всероссийских и областных турниров и соревнований. 19. Успешное участие спортсменов округа в международных, всероссийских, областных соревнованиях. | 1. Существенная степень физического износа коммунальной инфраструктуры. 2. Высокая доля затрат на оплату услуг естественных монополий в тарифе на тепло, водоснабжение и водоотведение. 3. Низкий уровень инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. 4. Низкий уровень активности собственников жилья. 5. Нехватка квалифицированных кадров в сфере ЖКХ. 6. Наличие ветхого и аварийного жилого фонда. 7. Нехватка специалистов среди врачей, медсестер. 8. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах, старение кадров. 9. Отрицательная динамика удовлетворенности населения медицинской помощью. 10. Недостаточность бюджетного финансирования на ремонт основных фондов учреждений культуры. 11. Недостаточность обновления и модернизации спортивных зданий и сооружений. 12. Отдаленность от железнодорожной магистрали, авиационных путей сообщения. 13. Отсутствие притока квалифицированных кадров |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Высокое качество предоставления услуг в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, физической культуры и социальной сферы . 2. Внедрение инновационных технологий в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, физической культуры и социальной сферы. 3. Расширение объемов платных услуг населению. | 1. Выход из строя инженерных сетей. 2. Рост уровня коммунальных аварий.. 3.Рост заболеваемости и смертности населения ОГО. |

## 1.7  Бюджетная система Озерского городского округа

В отчетном году доходы местного бюджета исполнены в размере 2686.0 млн. руб., из них 33,3 % - собственные доходы муниципального образования (налоговые и неналоговые поступления), 66,7 %  – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Расходы местного бюджета составили 2469,5 млн. руб., снижение к прошлому году на 10,9%.  Наибольший удельный вес в структуре расходов заняли расходы на образование (52%) и социальную защиту населения (18%) (рис.9).

Таблица 11. Исполнение бюджета Озерского городского округа в 2012 году (млн. руб.)

|  | 2012 г. | 2011 г. | в % к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы всего | 2686,0 | 2775,6 | 96,8 |
| из них: |  |  |  |
| - Налог на доходы физических лиц | 626,5 | 510,3 | 122,8 |
| - Налоги на совокупный доход | 37,2 | 72,8 | 51,1 |
| - Налоги на имущество | 53,1 | 43,0 | 123,5 |
| - Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 129,0 | 95,7 | 134,8 |
| - Государственная пошлина | 7,0 | 25,8 | 27,1 |
| - Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11,0 | 96,5 | 11,4 |
| - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11,4 | 38,7 | 29,5 |
| - Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ | 1790,9 | 1866,1 | 96,0 |
| Расходы всего | 2469,5 | 2772,7 | 89,1 |
| их них: |  |  |  |
| - Общегосударственные вопросы | 119,4 | 115,1 | 103,7 |
| - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26,2 | 158,2 | 16,6 |
| - Национальная экономика | 164,2 | 145,5 | 112,9 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 163,1 | 341,5 | 47,8 |
| - Охрана окружающей среды | 0,4 | 4,3 | 9,3 |
| - Образование | 1270,6 | 1284,3 | 98,9 |
| - Культура, СМИ | 157,0 | 182,7 | 85,9 |
| - Физическая культура, спорт | 144,9 | 73,5 | 197,1 |
| - Социальная политика | 413,7 | 453,7 | 91,2 |

Рисунок 9. Структура расходов местного бюджета в 2012 году

Финансовое состояние предприятий

На 01.12.2011 сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций до налогообложения  (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил 595,0 млн. руб. 23 предприятия получили прибыль в размере 1126,6 млн. руб.

Кредиторская задолженность в 2011 г. (табл.12) по кругу крупных и средних организаций округа составила 7152,6 млн. руб., 6,8% от общей суммы задолженности - просроченная. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности занимала задолженность поставщикам за товары и услуги. Дебиторская задолженность достигла 7092,0 млн. рублей, из нее 3,8% - просроченная задолженность. В общей дебиторской задолженности наибольший удельный вес составила задолженность покупателей и заказчиков за товары и услуги.

Таблица 12. Состояние платежей и расчетов в крупных и средних организациях  по видам экономической деятельности на 01 декабря  2011 года (тыс. рублей)

|  | Кредиторская задолженность | в т.ч. просроченная | Дебиторская задолженность | в т. ч. про-сроченная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 152 602 | 486 763 | 709 974 | 263 319 |
| в том числе: Сельское и лесное хозяйство | 4 350 | - | 4 970 | - |
| Обрабатывающие производства | 3 446 161 | 9 000 | 4 583 853 | 4 567 |
| Производство и распределение эл/энергии, пара и воды | 388 106 | 188 683 | 474 523 | 193 029 |
| Строительство | 2 364 935 | 256 384 | 1 661 641 | 49 387 |
| Оптовая и розничная торговля | 464 934 | - | 172 929 | - |
| Гостиницы и общепит | 15 495 | - | 11 853 | - |
| Транспорт и связь | 59 406 | 32 696 | 20 069 | 7433 |

Общий объем доходов бюджета Озерского городского округа на 2013 год запланирован в объеме 2673,8 млн. рублей, что составляет к фактическому исполнению  за 2012 год 99,6 %.

В целях эффективного управления социально-экономическим развитием городского округа и мер, принимаемых органами местного самоуправления, направленных на развитие муниципального образования и более эффективное использование имеющихся ресурсов для улучшения условий жизни населения, ведения бизнеса и повышения уровня экономической безопасности на территории городского округа разработаны и утверждены:

- Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа до 2020 года;

- Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012 год;

- Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012-2016 г.г.;

- Бюджет Озерского городского округа на 2012, 2013 годы и на плановый период 2014 годов;

- около 30 ведомственных целевых программ по разным отраслям экономики;

- Генеральный план Озерского городского округа.

SWOT-анализ направления «Бюджетная система  Озерского городского округа»

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам по бюджето - образующим предприятиям 2. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы и оплате ТЭР 3. Реализация социальной политики поддержки социально незащищенных слоев населения 4. Четкая регламентация деятельности органов казначейского исполнения бюджета | 1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующего предприятия. 2. Зависимость местного бюджета от бюджетов высших уровней. 3. Возможность появления кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшения хозяйственного климата и привлечения инвесторов. Повышение эффективности использования муниципального имущества 2. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и долгосрочной перспективе 3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками | 1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов. 2.Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы и структурные подразделения). 3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц. 4.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий. |

Основные риски

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| 1. Риски волатильности собираемости налогов | 1.Кредиторская задолженность перед Министерством финансов РФ. 2.Прямая зависимость от финансового состояния ГРОП. При ухудшении финансово-экономического состояния ГРОП и ухудшении его платежеспособности. |
|  | 2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится поступление налога на доходы физических лиц |

1.8. Анализ ситуации развития экономики моногорода

Учитывая особый режим безопасного функционирования ЗАТО, установленный Правительством Российской Федерации, и современную экономическую ситуацию, сложившуюся в округе, необходимо повысить эффективность мер, применяемых для стабилизации ситуации на рынке труда, концентрации усилий на решении наиболее острых социальных проблем, выработки новых механизмов реализации социальной политики и обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Округ не обладает залежами полезных ископаемых, ограничено количество земельных ресурсов. С другой стороны, Озерский городской округ обладает человеческим потенциалом и условиями для качественного проживания населения. В Озерске накоплен значительный технический и инновационный потенциал, который может быть использован для решения задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, развития передовых технологий военно-промышленного, ядерного и гражданского комплекса.

P.S: Принимая во внимание тот факт, что моногород является закрытым административно-территориальным образованием и градообразующим предприятием его является предприятие ядерно-оружейного комплекса, а данный КИП является открытой информацией, финансовый анализ в полном объеме не приводится, а сводная информация по финансированию  заявленных в рамках КИПРМТ Озерского городского округа программ и проектов (Приложение1) является документом «для служебного пользования».

2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ

2.1 Постановка целей КИП монотерритории

Основной целью КИП является снижение монозависимости Озерского городского округа, перевод неуправляемых рисков развития в состояние управляемости.

Основными направлениями реализации КИП признаются:

- диверсификация градообразующего предприятия путем освоения потенциально возможных направлений работ с использованием высвобождающегося производственного, технологического и кадрового потенциала ФГУП «ПО «Маяк»,

- развитие местной промышленности и малого бизнеса на основе активизации инвестиционной и инновационной деятельности, создания новых технологий и конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей, высокотехнологичной продукции,

-  развитие инфраструктуры города, с целью обеспечения занятости населения,

- обучение и повышение квалификации населения.

Достижение этих целей должно обеспечивать устойчивое улучшение качества жизни населения.

Сроки реализации поставленных задач КИПРМТ Озерского городского округа установлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Озерского городского округа до 2020 года и Программой комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 гг., а также с учетом плана инвестиционного развития ФГУП «ПО «Маяк».

2.2 Система целей КИП монотерритории

| Главная цель | Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подцели | 1.1 модернизация градообразующего предприятия путем освоения потенциально возможных направлений работ с использованием высвобождающегося производственного, технологического, научного и кадрового потенциала ФГУП «ПО «Маяк» | 1.2 развитие местной промышленности и малого бизнеса на основе активизации инновационной деятельности, и создание условий для привлечения инвестиций | 1.3 развитие инфраструктуры города, с целью обеспечения занятости населения и создания комфортных условий для проживания | 1.4 обучение и повышение квалификации населения |
| Участники | Градообразующее предприятия | Администрация и учреждения Озерского городского округа, предприятия малого и среднего бизнеса | Администрация, предприятия города | Администрация, организации малого и среднего бизнеса, высшие учебные заведения |
| Меры по достижению подцели | Реализации проектов ФГУП «ПО «Маяк»: А) инвестиционных проектов, заявленных в Программе социально-экономического развития ОГО на 2012-2016 гг. Б). реализация проектов в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» и «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» | - Реализация инвестиционных проектов в рамках трехсторонних соглашений; - Реализация Программы поддержки СМСП в Озерском городском округе, - Создание кластера производителей нестандартного оборудования | 1). Модернизация инженерной инфраструктуры 2). Реализация инфраструктурных проектов 3). Создание центра активного отдыха | 1). Реализация областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда 2). Создание образовательного центра |
| Виды рисков по элементам моногорода, которые будут устранены (или снижены) после реализации меры | 1. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения) 2. Градообразующие предприятия (развитие производства) 3. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов) | 1. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода) 2. Местная промышленность и малый бизнес (социальные и потребительские риски) 3.Инфраструктура(инфраструктурные, финансовые, кадровые риски, социальные риски) 4.Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов) | 1. Население (риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода) 2. Инфраструктура (инфраструктурные, кадровые) 3. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов) | 1. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода) 2. Градообразующие предприятия (кадровые риски) 3. Местная промышленность и малый бизнес (кадровые риски) 4. Инфраструктура (кадровые и социальные риски) |

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Модернизация градообразующего предприятия

В целях реструктуризации и модернизации градообразующего предприятия предполагается реализация следующих инвестиционных проектов:

1. Наименование инвестиционного проекта: Создание комплекса цементирования жидких и гетерогенных среднеактивных отходов.

Цель проекта: Комплекс цементирования САО предназначен для перевода в цементную матрицу жидких среднеактивных отходов, образующихся в процессе деятельности ФГУП «ПО «Маяк» и захоронения их в хранилище приповерхностного типа.

Краткое описание проекта: Комплекс цементирования представляет одно сооружение, сблокированное из производственного здания и хранилища. Хранилище выполнено в виде четырех очередей. Каждая очередь хранилища заполняется в течение 5 лет.

Сроки реализации проекта: 2014 гг.

Уровень готовности проекта: 47,3%

Планируемое создание рабочих мест: 113 чел.

2. Наименование инвестиционного проекта: Сооружение установки очистки вод спецканализации и вод, содержащих среднеактивные отходы химико-металлургического производства.

Цель проекта: Прекращение сброса жидких НАО и САО в специальные промышленные водоемы ФГУП «ПО «Маяк» В-9, В-17, что существенно снизит риск возможных радиационных аварий и улучшит радиационную обстановку.

Краткое описание проекта: Сооружение установки очистки вод спецканализации и жидких САО ХМП ФГУП «ПО «Маяк» предназначено для:

- очистки технологических среднеактивных жидких отходов завода;

- ликвидации жидких радиоактивных гидро-шламовых пульп, образующихся при существующей схеме очистки вод спецканализации завода;

- осуществление углубленной очистки вод спецканализации с исключением образования жидких радиоактивных отходов.

Сроки реализации проекта: 2008-2012 гг.

Уровень готовности проекта: 95,6%

Планируемое создание рабочих мест: 98 чел.

3. Наименование инвестиционного проекта: Строительство приповерхностного хранилища для хранения твердых радиоактивных отходов низко- и среднеактивной категории.

Цель проекта: Создание хранилища, отвечающего современным радиационно-гигиеническим стандартам, для захоронения ТРО низко- и среднеактивной категории, направляемых в настоящее время на полигон ТРО В-9.

Сроки реализации проекта: 2014 г.

Уровень готовности проекта: 8,6%

Планируемое создание рабочих мест: 4 чел.

4. Наименование инвестиционного проекта: Создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ.

Цель проекта: создание комплекса по обращению с ОЯТ АМБ позволит провести переработку ОТВС реакторов и снизить риски негативного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации проекта: 2015 г.

Уровень готовности проекта: 1,2%

Планируемое создание рабочих мест: 135 чел.

5. Наименование инвестиционного проекта: Расширение здания  для размещения электропечей ЭП-500/5,6 и хранилища остеклованных радиоактивных отходов.

Цель проекта: Обеспечение непрерывности технологического процесса переработки высокоактивных отходов для их долговременного и безопасного для окружающей среды хранения.

Краткое описание проекта: Расширение здания  включает в себя:

- строительство пристройки на одну электропечь ЭП-500/5;

- строительство нового хранилища остеклованных ВАО с принудительным охлаждением на три отсека вместимостью 2016 пеналов.

Сроки реализации проекта: 2014 г.

Уровень готовности проекта: 14,4%

Планируемое создание рабочих мест: 59 чел.

6. Наименование инвестиционного проекта: Консервация водоема В-9 (оз.Карачай), 3-я очередь.

Цель проекта: Локализация линзы загрязненных подземных вод. Улучшение экологической обстановки на местности.

Краткое описание проекта: Ликвидация водоема Карачай, сооружение нагорного канала, создание системы контроля и мониторинга, рекультивация прибрежных территорий с целью ликвидации воздействия водоема на окружающую среду (минимизация рисков, связанных с возможностью смерчевого разноса радиоактивных веществ и распространением загрязняющих веществ в подземных водах).

Объекты строительства:

- планировка рельефа южной части территории;

- сооружение водоотводящего нагорного канала;

- консервация самотечной линии завода;

- консервация сооружения №190;

- корректировка отметок закрытия водоема В-9;

- развитие мониторинга.

Сроки реализации проекта: 2015 г.

Уровень готовности проекта: 19,7%

7. Наименование инвестиционного проекта: Консервация водоема 17.

Цель проекта: Вывод водоема В-17 из эксплуатации.

Краткое описание проекта: Снижение рисков негативного радиационного воздействия на население и улучшение экологической ситуации путем ликвидации открытой акватории водоема, реабилитации прилегающей к нему территории, расширение мониторинга.

Сроки реализации проекта: 2015 г.

Уровень готовности проекта: 2,2%

8. Наименование инвестиционного проекта: Сооружение установки очистки низкоактивных отходов.

Цель проекта: Строительство и ввод в эксплуатацию установки очистки ЖРО низкого уровня активности позволит осуществить сброс очищенной воды в открытую гидрографическую сеть.

Сроки реализации проекта: 2015 г.

Уровень готовности проекта: 0% (проведена НИОКР)

9. Наименование инвестиционного проекта: Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в створах плотин П-10, П-11.

Цель проекта: Сокращение фильтрации из водоемов В-10 и В-11 загрязненной воды в лево- и правобережный каналы для предотвращения поступления радионуклидов в реку Теча.

Сроки реализации проекта: 2014 г.

Уровень готовности проекта: 6,4%

10. Наименование инвестиционного проекта: Создание 2-й очереди системы общесплавной канализации.

Цель проекта: Исключение сброса нерадиоактивных хозфекальных и ливневых стоков в систему специальных промышленных водоемов с отводом их в левобережный канал, что позволит снизить приходную часть водного баланса ТКВ на 1, млн. куб.м в год.

Краткое описание проекта: Во вторую очередь ОСК входят следующие объекты:

- реконструкция существующих сетей водопровода и самотечной канализации трех заводов;

- строительство канализационной насосной станции (КНС) бытовых сточных вод одного завода;

- строительство магистральных сетей напорной канализации от КНС до сетей первой очереди ОСК.

Сроки реализации проекта: 2015 г.

Уровень готовности проекта: 5%

Планируемое создание рабочих мест: 54 чел.

11. Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция узла приема и отделения 3 цеха 2.

Цель проекта: Реконструкция узла приема и отделения 3 цеха 2 для приема облученных блоков ДАВ-90 с ФГУП «СХК» и ФГУП «ГХК» с дальнейшей передачей их на радиохимическую переработку

Краткое описание проекта: Проектом предусматривается реконструкция узла выгрузки блоков ДАВ и строительство открытой площадки с бетонным покрытием для перегрузки и хранения ISO-контейнеров с ТУК-135.

Сроки реализации проекта: 2013 г.

Уровень готовности проекта: 0% (проведена НИОКР)

Планируемое создание рабочих мест: 8 чел.

3.2. Развитие местной промышленности, малого и среднего предпринимательства на основе активизации инновационной деятельности, создания новых технологий и конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей, высокотехнологичной продукции.

В Озерском городском округе сосредоточено большое число высоких технологий, высококвалифицированные кадры, сохраняется хорошая производственная база. Тем самым, Озерский городской округ является точкой роста экономики севера Челябинской области и способен сыграть активную роль в модернизации промышленности на базе современных технологических укладов и повышения конкурентоспособности продукции.

На территории округа функционирует Муниципальное учреждение Озерского городского округа «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор». Общая площадь бизнес-инкубатора составляет  499 кв. м, оборудовано 12 офисов, 1 конференц-зал. Бизнес-инкубатор рассчитан на 52 рабочих места. Реализуется Целевая программа «Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе на 2011 и среднесрочный период до 2013 года».

Основной задачей промышленной политики муниципальной власти будет являться оказание содействия в развитии работоспособности предприятий, их реструктуризации с учетом текущих местных нужд и стратегических целей развития муниципального образования, а также создания новых инновационных производств с целью роста конкурентоспособности экономики Озерского городского округа на основе интеграции территорий севера Челябинской области.

Решение задачи обеспечивается следующими путями.

I. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

- развитие муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Муниципальный инновационный центр – бизнес-инкубатор»;

- реализация программы «Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе на 2011 и среднесрочный период до 2013 года».

II. Развитие промышленного сектора экономики:

- создание кластера производителей нестандартного оборудования;

- развитие существующих производств в основных отраслях Озерского городского округа;

- создание новых производств.

3.2.1 «Якорный» проект

«Организация производства терморасширяемой

полимерной сложно-модифицированной трубы для восстановления (футеровки) трубопроводов различного назначения»

(ЗАО «Уральский завод полимерных изделий «Маяк»).

Цель проекта:

1. Создание производства и сбыта инновационной продукции (терморасширяемая сложно-модифицированная труба) на ЗАО «УЗПТ «Маяк» для обеспечения модернизации изношенных трубопроводов (80% в РФ) различного назначения.

2. Существенное расширение  конверсионной технологии по сложной модификации полимерных заготовок на ФГУП ПО «Маяк».

Потребители продукции (маркетинговый план):

- предприятия, осуществляющие подачу воды (холодная и горячая, канализация) и газа потребителям в населенных пунктах;

- предприятия, имеющие в эксплуатации сети трубопроводов различного назначения, в том числе при использовании агрессивных сред (нефть, нефтепродукты, химические продукты и т.д.);

- предприятия, осуществляющие ремонт трубопроводов различного назначения;

- предприятия, осуществляющие нефтегазодобычу и передачу нефтегазопродуктов.

Поставщики:

1. Производители полимерных материалов из РФ и импорт.

2. ФГУП ПО «Маяк», как производитель сложной модификации полимерных заготовок.

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта Соинвестор | ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» (ЗАО УЗПТ «Маяк») ООО «Озерский завод энергоустановок» |  |  |  |
| Общая сметная стоимость проекта | 840 млн. руб. |  |  |  |
| Сроки реализации проекта | 2011-2020 |  |  |  |
| Краткое описание проекта | УЗПТ «Маяк» во взаимодействии с градообразующим предприятием ФГУП ПО «МАЯК» разработал и запатентовал (Патент РФ №2385228) технологию производства терморасширяемой полимерной трубы, а также технологию бестраншейного восстановления тубопроводов различного назначения. Данная технология позволяет восстанавливать изношенные трубопроводные системы с гарантией последующей эксплуатации 50 лет. Возможность восстановления трубопроводов без земляных работ. |  |  |  |
| Уровень готовности | 1.Наличие авторских прав - Патент РФ №2385228. 2.Бизнес – план. 3.Наличие независимой маркетинговой оценки рынка проекта на 5 млрд.$ (МНТЦ 2010г.). 3.Наличие опытных образцов продукции. 4.Наличие договорных отношений между УЗПТ «Маяк» и ФГУП ПО «Маяк» по модификации полимерных заготовок, созданию новых установок для модификации, развитию производства УЗПТ «Маяк» в целях создания новых рабочих мест для бывших работников ФГУП ПО «Маяк». 5.Наличие на ФГУП ПО «Маяк» незагруженных свободных производственных площадей, технологических возможностей и персонала для многократного расширения конверсионной технологии по сложной модификации полимерных заготовок для УЗПТ «Маяк». 4.Стадия ОКР «Установка для сложной модификации большой производительности» совместно с ФГУП ПО «Маяк» и «Установка по производству терморасширяемой трубы». 5.Наличие собственных производственных площадей S=3600м2 и части технологического оборудования. 6.Возможность расширения производственных площадей с учетом возможностей партнера ОЗЭУ до 14 000м2. 7. Заинтересованность проектом со стороны ГК «Росатом» (Программа «Модернизация систем ЖКХ ЗАТО и ПМО») На 01.01.2013 г.: - привлечено собственных средств и средств стороннего инвестора на сумму 49 млн. рублей, - выполняются СМР на промышленной площадке проекта, -выполняются НИОКР и производится разработка технических документаций. |  |  |  |
| Основные этапы реализации проекта | 1. Закупка и поставка оборудования – 2011-2015 г. 2. Запуск опытного производства – 2015 г. 3. Выход на проектную мощность – 2020 г. |  |  |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| Период финансирования |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных привлеченных источников), тыс. руб. |  |  |
| 2011 |  | 10 000,00 |  |  |
| 2012 |  | 26 500,00 |  |  |
| 2013-2016 |  | 240 000 000,00 |  |  |
| 2016-2020 |  | 600 000 000,00 |  |  |
| Итого: |  | 840 000 000,00 |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013-2020 |
| Новых постоянных рабочих мест |  | 1 | 20 | 397 |
| Новых временных мест |  | 15 | 25 | 132 |

3.2.2 Проекты, входящие в кластер производителей нестандартного оборудования

1. Проект «Создание участка производства деталей дверей специальных герметичных и противопожарных»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор |  | ООО «Научно-производственное предприятие «Машпроект» (ООО «НПП «Машпроект») |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 38 000 тыс. руб. |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2012-2015 гг. |  |
| Цель проекта |  | Организовать выпуск основных комплектующих для специальных дверей, которые будут выпускаться по патенту №2326224 для нужд МЧС, атомной и химической промышленности и специальных объектов других отраслей. |  |
| Краткое описание проекта |  | В конструкции специальных дверей (герметичных и/или противопожарных) основным узлом, приводящим дверь в герметичное состояние, является сильфонный блок и привод к нему. Сильфоны необходимых параметров в России не выпускаются. Планируется создание производственного участка для изготовления требующихся сильфонов и необходимых для конструкции специальных дверей деталей. Место расположения – собственное здание предприятия в г. Озерске. Изготовление каркасов, полотен и других габаритных деталей, а также сборка и испытания будут производиться на собственных промышленных площадях НПП «Машпроект». |  |
| Уровень готовности |  | Зарегистрирован патент на двери специальные, имеется рабочая документация на изделия и оснастку для их изготовления. Выделены необходимые помещения. Изготовлены и опробованы опытные образцы сильфонов и комплект дверей. |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | 1.Проект реконструкции помещений. 2.Строительно-монтажные работы в помещениях: подготовка фундаментов под оборудование, монтаж систем электроснабжения, вентиляции, вспомогательных систем. 3.Приобретение оборудования и его монтаж. 4.Приобретение необходимых материалов и инструментов. 5.Прием и обучение персонала. 6.Изготовление опытных образцов и их полномасштабные испытания (с сжиганием на специальном стенде), получение необходимых сертификатов. 7.Маркетинговые операции, реклама. 8.Выпуск установочной партии. 9.Полномасштабное производство. |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| Период | Статьи затрат |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012-2015 | Подготовка помещений (реконструкция): проект, СМР по технологической, электротехнической частям, вентиляции; санпропускник |  | 5 000,00 |
|  | Приобретение и изготовление оборудования, покупка транспорта (сварочная установка, универсальные станки – 2шт., пресс и др.) |  | 20 000,00 |
|  | Приобретение расходных материалов, инструментов, приборов, спецодежды, защитных средств, вспомогательного оборудования и прочее |  | 1 000,00 |
|  | Реконструкция подъездных путей, приобретение и установка ГПМ |  | 4 500,00 |
|  | Приобретение материалов на опытные образцы, их изготовление (2шт), испытания на герметичность и огнезащитные свойства, оформление сертификатов |  | 2 000,00 |
|  | Разработка и изготовление стенда для проверки герметичности |  | 1 200,00 |
|  | Разработка технологических процессов изготовления сильфонов и дверей в комплекте, изготовление технологических карт |  | 600,00 |
|  | Прием персонала, содержание его до реализации первой продукции |  | 2 000,00 |
|  | Обучение персонала |  | 500,00 |
|  | Маркетинговые исследования и рекламная компания |  | 600,00 |
|  | Непредвиденные расходы |  | 600,00 |
| Итого: |  |  | 38 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 15 |

2. Проект «Производственный цех для изготовления технологического оборудования для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта |  | ЗАО «Промышленная Компания «Теплообменные технологии» |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 200 000 тыс. руб. |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2008- декабрь 2013 гг. |  |
| Цель проекта |  | Расширение, увеличение и модернизация производства, создание 200 дополнительных рабочих мест |  |
| Краткое описание проекта |  | Данный проект реализуется с 2008 года и включает в себя строительство производственного цеха площадью более 4000 м2, для изготовления технологического оборудования для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей, отвечающего мировым стандартам и самым передовым технологиям. |  |
| Уровень готовности |  | Реализован 1-ый этап проекта: Строительство производственного цеха. Цех запущен в эксплуатацию. |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | Запущен 2-ой этап проекта: оснащение производственным оборудованием: приобретение обрабатывающего и сварочного оборудования. На сегодняшний день приобретены следующие единицы оборудования: токарно-карусельный станок, портально-фрезерный станок, ролики сварочные вращательные, точильно-шлифовальный станок, ленточнопильный станок. В 2013 г. запланирован ввод в эксплуатацию окрасочной камеры и рентгенкамеры. Планируется строительство склада металла. |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| Период | Статьи затрат |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012-2013 | Радиально-сверильный станок (2 шт.) |  | 1 300,00 |
|  | Вальцовочный станок (2 шт.) |  | 200,00 |
|  | Токарно-карусельный станок (2 шт.) |  | 30 000,00 |
|  | Гидравлическая гильотина (1 шт.) |  | 5 250,00 |
|  | Токарный станок с ЧПУ (3 шт.) |  | 24 000,00 |
|  | Профилегибочный станок (1 шт.) |  | 250,00 |
|  | Листогиб гидравлический (1 шт.) |  | 3 500,00 |
|  | Портальный фрезернорасточной обрабатывающий центр (2 шт.) |  | 30 000,00 |
|  | Горизонтально-строгальный станок (1 шт.) |  | 5 500,00 |
| Итого: |  |  | 100 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 200 |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. |  |  | 50 |

3. Проект «Завод по производству деталей трубопроводов и запорной арматуры».

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта |  | ООО Компания «ЭЙВА ГРУПП» |  |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 131 516 тыс. руб. |  |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2011-2015 гг. |  |  |
| Цель проекта |  | Строительство (покупка готового) на территории г. Озёрск завода по производству деталей трубопроводов и запорной арматуры. Трудоустройство 60-70 человек. Увеличение объема выпускаемой продукции. |  |  |
| Краткое описание проекта |  | Производство деталей трубопроводов (тройники, отводы, переходы, днища и запорная арматура(вентили, задвижки). |  |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | - Поиск соответствующего технологическим требованиям здания; - Приобретение производственного здания и АБК; - Приобретение лицензий; - Приобретение дополнительного оборудования; - Подготовка к монтажу оборудования; - Найм и обучение дополнительного персонала; - Рекламная компания (1 этап); - Процесс производства при односменном режиме работы; - Найм и обучение дополнительного персонала; - Рекламная компания (2 этап); - Процесс производства при двухсменном режиме работы |  |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| Период | Наименование участника |  | Функции участника | Сумма финансового участия, тыс. руб. |
| 2011-2015 | ООО Компания «ЭЙВА ГРУПП» |  | Инициатор проекта, инвестор | 32 972,00 |
|  | Лизингодатель |  | Предоставление производственного оборудования в лизинг | 23 544,00 |
|  | Банк-кредитор |  | Предоставление кредита на приобретение здания | 35 000,00 |
|  | Федеральный и областной бюджет |  | Финансирование проекта по федеральной целевой и областной программам | 40 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 131 516,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  |  | 70 |

4. Проект «Расширение, инновация и модернизация производства химико-технологического оборудования для АЭС».

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ЗАО ПО «Промхимаппарат» |
| Общая сметная стоимость проекта | 192 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | 2011-2013гг. |
| Цель проекта | Участие в осуществлении Федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России» в части создания высокоэффективной производственной базы по изготовлению оборудования для АЭС; постановка на производство и серийный выпуск новых видов оборудования для АЭС. |
| Краткое описание проекта | Производственные мощности ЗАО ПО «ПРОМХИМАППАРАТ» позволяют изготавливать химико-технологическое оборудование для нефтехимии в объёме до 400 миллионов руб. в год. В процессе выполнения проекта производится модернизация производственной базы: капитальный ремонт производственных помещений, закупка и внедрение высокотехнологичного импортного и отечественного оборудования, организация новых высокоэффективных рабочих мест, постановка на производство и серийное изготовление новых видов химико-технологического и тепломеханического оборудования для АЭС. Планируется увеличение объёма выпускаемой продукции до одного миллиарда руб. в год. При общей стоимости инвестиций 192 миллиона руб. планируется привлечение инвестиций в сумме 134 миллиона руб. В настоящее время инвестор не определен и проект осуществляется только за счёт собственных средств, поэтому сроки выполнения проекта растягиваются. |
| Уровень готовности | Проект разработан и реализуется. |
| Основные этапы реализации проекта | - ремонтно-строительные работы; - закупка и внедрение дополнительного высокоэффективного оборудования; - постановка на производство и серийный выпуск нового оборудования для АЭС. |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |
| Период финансирования | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012 | 60 000,00 |
| 2013-2015 | 74 000,00 |
| Итого: | 134 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 70: из них 46 – для квалифицированных рабочих |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. | 12 рабочих мест по состоянию на 01.01.2012 г. |

3.2.3 Проекты, направленные на диверсификацию промышленного производства

1. Проект «Модернизация и расширение существующего производства с целью вывода на рынок новой востребованной продукции и услуг»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта | ОАО «Озерский завод энергетических устройств «Энергопром» |  |  |
| Сфера деятельности | Разработка и производство низковольтного и высоковольтного электрооборудования стандартной и нестандартной комплектации (в том числе по технической документации заказчика) |  |  |
| Общая сметная стоимость проекта | 49 370 тыс. руб. |  |  |
| Сроки реализации проекта | 2012-2014 гг. |  |  |
| Цель проекта | Поддержание действующих мощностей, модернизация оборудования, реконструкция и расширение производства. |  |  |
| Краткое описание проекта | 1.Внедрение современной линии по подготовке и окрашиванию металлоизделий методом порошкового напыления и расширение производственной базы ОАО «Энергопром». 2. Новое направление развития ОАО «Энергопром» по совместной деятельности с компанией «GE-Industry»: 2.1 сборочного производства воздушных выключателей на основании сертификата, по технологии и из комплектующих «GE Consumer & Industrial»; 2.2. производства электрощитовой продукции блочного исполнения типа НКУ-М с использованием вышеуказанных выключателей собственной сборки, с комплексной проверкой выключателей и шкафов в собственной электротехнической испытательной лаборатории. |  |  |
| Уровень готовности | Проведены предварительные переговоры с поставщиками оборудования, выбран основной поставщик, проведено предпроектное обследование, получен вариант исполнения оборудования с привязкой к конкретному производственному зданию. С целью взаимной оптимизации и электроснабжения совместно с ООО «ОЗНО» разработано и утверждено техническое задание на реконструкцию системы электроснабжения, предусматривающее: - реконструкцию РУ-6 кВ п/ст 84 ПО «Маяк» - реконструкция 2-х ячеек 6 кВ; - реконструкция сетей и распредустройств 6 кВ ОАО «Энергопром» и ООО «ОЗНО» с выносом существующих РУ-6 кВ и КТП из помещения цеха с - прокладку двух дополнительных кабелей 6 кВ (95 мм2, 250 м) от РП-84 до вновь монтируемого РУ-6 кВ ОАО «Энергопром»; - изготовление и монтаж РУ-6 кВ на 15 ячеек с размещением в блок-боксе. - изготовление и монтаж КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения ОАО «Энергопром» с реконструкцией сетей 0,4 кВ. Для выполнения данных работ на сегодняшний день получены от ПО «Маяк» технические условия на выполнение технологического подключения к РП-84. Подготовлены к постановке на производства новые виды изделий. Проведено обучение сотрудников сборке автоматических выключателей серии M-Pact Plus от General Electric. Создана и аттестована электротехническая лаборатория. Приобретен листогибочный пресс фирмы TRUMF. |  |  |
| Основные этапы реализации проекта | Реконструкция энергетических сетей (в т.ч. сетей электроснабжения). Реконструкция производственных и складских помещений. Приобретение окрасочного оборудования. Монтаж окрасочного оборудования. Создание испытательной лаборатории и сборочного производства воздушных выключателей на основании сертификата, по технологии из комплектующих «GE Consumer & Industrial». |  |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| Период финансирования |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |  |
| 2012 |  | 21 870,00 |  |
| 2013-2015 |  | 27 500,00 |  |
| Итого: |  | 49 370,00 |  |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 35-50 |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. |  |  | 10 |

2. Проект «Организация деревообрабатывающего и столярного производств»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта |  | ООО ДОК-2 |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 98 000 тыс. руб. |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2012-2020 гг. |  |
| Цель проекта |  | Создание деревообрабатывающего производства |  |
| Краткое описание проекта |  | Развитие бизнеса путем организации высокорентабельных производств для наиболее полного удовлетворения потребности внутреннего и внешнего рынков в продукции планируемой к выпуску |  |
| Уровень готовности |  | Наличие бизнес-плана и ПСД |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | 1.первая очередь – создание погонажного производства, вторая очередь – создание производства дверных блоков применяемых для общественных зданий (школы, садики, казармы, общежития, административные здания, больницы) с использованием современного высокотехнологического оборудования. 2.первая очередь – создание участка производства элементов кровли и межэтажных перекрытий, вторая очередь – производство домов из клееного бруса, третья очередь - внедрение альтернативных источников электрической энергии. 3. создание и внедрение новой техники, технологий и модернизации производств |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| Период | Статьи затрат |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012-2020 | Сушильный блок |  | 9 500,00 |
|  | Оборудование для погонажного производства |  | 5 535,00 |
|  | Оборудование для дверного производства |  | 4 000,00 |
|  | Участок сращивания заготовок |  | 4 000,00 |
|  | Оборотные средства |  | 1 200,00 |
|  | Затраты на ремонт и текущую подготовку здания |  | 3 100,00 |
|  | Монтаж технологического оборудования |  | 665,00 |
|  | Затраты на создание погрузо-разгрузочной площадки |  | 2 000,00 |
| Итого: |  |  | 30 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 185 |

3. Проект «Организация производства на территории Озерского городского округа напорных труб из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b предназначенных для водоснабжения и отопления»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Озерская трубная компания» |
| Вид деятельности | Производство труб-оболочек, применяющихся при производстве теплогидроизолированных пенополиуретаном труб, напорных и безнапорных труб для водоснабжения, систем водоотведения и скважин, труб из молекулярно сшитого полиэтилена для водоснабжения и отопления под собственной торговой маркой Hasko. |
| Общая сметная стоимость проекта | 6 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | 2011-2013 гг. |
| Цель проекта | Организация производства на территории Озерского городского округа напорных труб из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b предназначенных для водоснабжения и отопления. Реконструкция старых и монтаж новых систем отопления и водоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве с применением современных, технологичных материалов, направленная на совершенствование инфраструктуры ЖКХ в части надежности, долговечности и экологической безопасности применяемых материалов. |
| Краткое описание проекта | Реализация данного проекта расширит ассортимент производимой продукции. Подобное производство будет первым в Уральском регионе. Напорные трубы из ССПЭ являются импортозамещающей продукцией на рынках субъектов РФ. Производство данной продукции является рентабельным и перспективным. С реализацией проекта будет увеличено число рабочих мест на действующем предприятии. В качестве сырья будет применяться силанольно-сшитый полиэтилен отечественного производства, в дальнейшем будет осуществляться переход на сырьевые компоненты собственного производства. Потенциальными потребителями являются участники оптово-розничного рынка сантехнического и отопительного оборудования, строительные и монтажные компании. |
| Уровень готовности | Существуют производственные площади для размещения оборудования. |
| Основные этапы реализации проекта | 1.Приобретение и монтаж оборудования. 2.Пуско-наладочные работы. Выпуск пробной партии. 3.Сертификация готовой продукции. |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |
| Период финансирования | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012 | 3 000,00 |
| Итого: | 3 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 7 |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. | 70 |

4. Проект «Создание производственного участка по выпуску профильного погонажа»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта |  | ООО «Бур-Инвест» |  |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 20 000 тыс. руб. |  |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2 года с момента начала финансирования |  |  |
| Цель проекта |  | - освоение производства новых видов изделий; - создание новых рабочих мест; - увеличение объема производства и сбыта готовой продукции; - увеличение объема соответствующих налоговых отчислений в бюджет; - повышение конкурентоспособности предприятия. |  |  |
| Краткое описание проекта |  | ООО «Бур-Инвест» в рамках основной направленности производственной деятельности предприятия предлагает инвестиционный проект «Создание производственного участка по выпуску профильного погонажа». |  |  |
| Уровень готовности |  | 1. Произведен выбор земельного участка; 2. Заключен договор аренды № 9100 на данный земельный участок; 3. Выполнен рабочий проект производственного задания № 000.0053а-АС; 4. Выполнено строительство «нулевого цикла» производственного здания (фундамент) В связи с отсутствием финансирования, дальнейшие работы по реализации проекта приостановлены. |  |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | 1.Подготовка производственных площадей под организацию цеха по выпуску профильного погонажа: строительство цеха погонажных изделий общей площадью. |  |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |
| Период финансирования | Собственные средства, тыс. руб. |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. | Всего |
| 2012 | 4 000,00 |  | 12 000,00 | 16 000,00 |
| 2013 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Итого: | 6 000,00 |  | 14 000,00 | 20 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 20 |  |

5. Проект «Строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод» |
| Общая сметная стоимость проекта | 640 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | Бизнес-план рассчитан на 9 лет, ввод в эксплуатацию первой очереди производства в 2013 году |
| Цель проекта | Организация производства непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе. Сегодня объемы производимой нити на модульных печах отдельных, зачастую вспомогательных производств, не обеспечивают имеющейся потребности промышленности любого масштаба. В России имеются единичные действующие производства аналогичной продукции, не удовлетворяющие потребности рынка данного вида материалов. Потребность в базальтовой непрерывной нити на сегодняшний день составляет сотни тысяч тонн в год. |
| Краткое описание проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе, мощностью 2000 тонн в год. |
| Уровень готовности | В настоящее время осуществляется комплекс проектно-конструкторских, монтажных и технологических работ по созданию производства базальтовых нитей и новых высокоэффективных изделий из нее: базальтовые нити; нити крученые; ткани конструкционные, фильтровальные, электроизоляционные; геотекстильные армирующие сетки. |
| Основные этапы реализации проекта | 1.Разработка проекта и проведение государственной экспертизы проекта, в том числе технологической и строительной частей, завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе производительностью 2000 тонн в год. 2.Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе производительностью 2000 тонн в год. 3.Выпуск основной продукции |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию | 640 000 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 126 |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. | 3 |

6. Проект «Создание автоматизированного рыбоводного хозяйства»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта |  | ООО «Абсолют» |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 925 550 тыс. руб. |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2013-2015 гг. |  |
| Цель проекта |  | Создание и развитие автоматизированного рыбоводного комплекса на основе уникальных запатентованных установок УЗВ и СОВ и технологий, специально разработанных для данного комплекса. Аналогов в Российской Федерации нет. |  |
| Краткое описание проекта |  | В данном проекте предусматривается создание и развитие автоматизированного рыбоводного комплекса на основе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) и системах оборотного водоснабжения (СОВ). |  |
| Уровень готовности |  | На данный момент предприятие находится на стадии проектных работ: - разработан технологический проект, - заказан и готовится технический проект, согласовывается землеотвод. Строительные и монтажные работы будут закончены к четвертому кварталу реализации проекта – после этого будет завезен рыбопосадочный материал. Начало продаж готовой продукции планируется к началу третьего года реализации проекта. Выход предприятия на полную производственную мощность возможен к концу 2014 года (организация ремонтантно-маточного стада, получение собственного рыбопосадочного материала, выращивание товарной рыбы). |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | •организационные работы и проектирование; •строительные работы; закупка и монтаж оборудования, закупка рыбопосадочного материала и кормов; •начало продаж. |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| Период | Статьи затрат |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2013-2014 | Проектирование |  | 18 000,00 |
|  | Рыбоводное оборудование |  | 320 000,00 |
|  | Строительное оборудование |  | 275 000,00 |
|  | Перерабатывающее оборудование |  | 47 600,00 |
|  | Рыбопосадочный материал |  | 64 200,00 |
|  | Строительство |  | 108 000,00 |
|  | Корм |  | 78 000,00 |
|  | Оборотные средства |  | 14 750,00 |
| Итого: |  |  | 925 550,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 80 |

7. Проект «Полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство на теплой воде Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный г. Озерска»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ОАРК ООО «Преодоление» |
| Сфера деятельности | Агропромышленная рыбохозяйственная деятельность по промышленному рыбоводству и рыболовству на естественных водоемах, искусственных прудах и садково-бассейновом хозяйствах как сельхозпроизводитель |
| Наименование проекта | «Полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство на теплой воде Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный г. Озерска» |
| Общая сметная стоимость проекта | 10 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | 2012-2014 гг. |
| Цель проекта | Создание полносистемного рыбоводного хозяйства для существенного повышения эффективности рыбоводства на индустриальной основе с использованием сбросной, отработанной, теплой воды ТЭЦ, что позволит значительно увеличить количество ценного продукта питания – рыбы, а также позволит обеспечить озерные товарные хозяйства региона жизнестойким, подращенным рыбопосадочным материалом. |
| Краткое описание проекта | Проект полносистемного индустриального рыбоводного хозяйства предусматривает создание и строительство: - рыбопитомника с рыборазводным цехом для инкубации икры, лотками, бассейнами и садковыми линиями на теплой воде для подращивания рыбопосадочного материала для собственных нужд и для реализации озерным товарным рыбоводным хозяйствам региона; - индустриального рыбоводно-бассейнового хозяйства на теплой воде для выращивания товарной продукции аквакультуры; - интенсивного рыбоводно-садкового хозяйства на холодной воде обводненного карьера и на теплой воде водоема охладителя для выращивания товарной продукции аквакультуры. |
| Уровень готовности | РБО на стадии проектирования; Имеется Постановление № 2729 от 14.09.2011г. о выделении земельного участка площадью 17,9 га под проектирование и строительство рыбоводно-садкового хозяйства на холодной воде по адресу ул. Шоссейная, 12 корпус 4 в п. Новогорный; Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №74.71.02.000.Т.000016.04.11 от 25.04.2011г. на выделенный земельный участок о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; Имеется Договор об отводе рыбопромыслового участка озера Улагач с ФГУ «Камуралрыбвод» для целей промышленного рыболовства и рыбоводства. |
| Основные этапы реализации проекта | 2012г. - Подготовка проектов РБО и ПСД, подготовка Постановления администрации ОГО о выделении земельного участка под индустриальное рыбоводно-бассейновое хозяйство и получение санитарно-эпидемиологического заключения на него. |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию | 10 000 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 35 |

8. Проект «Организация производства катодной меди на территории бывшего керамзитового завода, расположенного по адресу г. Озерск, ул. Промышленная, д. 7»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Озерский металлургический завод» |
| Общая сметная стоимость проекта | 336 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | 2012 – 2016 гг. |
| Цель проекта | Создание нового производства на территории ОГО со 100 рабочими местами |
| Краткое описание проекта | Создание металлургического производства по переработке медного лома, переработке электронного лома категорий, позволяющих совместную переплавку концентрата с медным ломом. Товарная продукция – катодная медь марки МОО. Объем производства – 8 500 тонн/год. |
| Уровень готовности | Получены ТУ на подключение к электросетям; ТУ на водоснабжение, водоотведение; положительное заключение ФГБУЗ ЦГ и Э № 71 ФМБА России на «Проект санитарно-защитной зоны» |
| Основные этапы реализации проекта | Проектирование I,II кв. 2012 г. Строительство II кв.2012 г – I кв. 2013 г. Оборудование III кв. 2012 г. – I кв. 2013 г. Пуск I,II кв. 2013 г. |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |
| Период финансирования | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012 | 196 000,00 |
| 2013 | 140 000,00 |
| Итого: | 336 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 100 |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. | 3 |

## 3.3  Создание условий для привлечения инвестиций

Цель инвестиционной политики: обеспечение инвестициями проектов развития экономики, социальной сферы Озерского городского округа, повышение эффективности использования пространства округа, создание условий для развития инновационной деятельности, использование инновационного потенциала в целях повышения конкурентоспособности экономики и решения социальных задач, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме производимых товаров и услуг.

Для достижения цели необходима тесная кооперация с одной стороны с учреждениями и предприятиями города, региона и органами государственной власти Челябинской области, с другой стороны – с Госкорпорацией «Росатом».

Одним из вариантов организации подобного сотрудничества является создание индустриального парка либо технопарковой зоны на территории Озерского городского округа. Округ  обладает необходимой  инженерной и транспортной инфраструктурой, имущественными комплексами, которые можно перепрофилировать под нужды технопарка. Основными социальными проблемами Озерского городского округа являются проблемы трудоустройства населения и отсутствие новых производств. Развитие новых технологий позволит частично решить их.

Индустриальный парк  может быть расположен на площадях, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ. По договору доверительного управления муниципальное имущество может быть передано управляющей компании на срок 10 лет. Управляющая компания выполняет функции по развитию, несет издержки на содержание административного персонала, обслуживание. Администрация Озерского городского округа  и Правительство Челябинской области субсидируют деятельность парка в рамках целевых программ.  Доходы от деятельности будут формироваться путем сдачи в аренду площадей, участия Управляющей компании в уставном капитале малых и средних инновационных предприятий; оказания комплексных, сервисных услуг малым и средним предприятиям, как размещенным на площадях парка, так и внешним; выполнения проектов по развитию инфраструктуры в рамках федеральных и региональных программ.

Задачи, решаемые при создании индустриального парка:

§   наиболее полное использование потенциала территории городского округа, включая научные, образовательные, трудовые, производственные, технологические и другие ресурсы;

§   обеспечение завершающих этапов инновационного цикла образовательных и научных учреждений как основных источников генерации интеллектуальной собственности;

§   повышение инновационной активности бизнеса, внедрение новых разработок высокотехнологичных предприятий;

§   создание и укрепление связей между малым и средним бизнесом, крупными предприятиями, образовательными, научными организациями, государственными структурами и финансовым сектором экономики;

§   обеспечение приобретения практических навыков студентами и трудоустройство  молодых специалистов;

§   коммерциализация части производств ФГУП ПО «Маяк»;

§   увеличение налогооблагаемой базы;

§   формирование инновационной предпринимательской культуры на территории ОГО.

Направление инвестиций:

§   проектирование, проведение ремонтных работ;

§   приобретение оборудования и программного обеспечения;

§   маркетинговые и PR-мероприятия;

§   содержание помещений и административного персонала.

## 3.4  Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в Озерском городском округе

3.4.1 Модернизация инженерной инфраструктуры

В настоящее время Озерский городской округ имеет определенный потенциал для развития. Территория Озерского городского округа характеризуется: наличием развитой промышленной зоны градообразующего предприятия ФГУП ПО «МАЯК»; наличием значительных по площади свободных территорий, пригодных для освоения, не занятых под определенный вид использования.

Существенно снижает привлекательность округа отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры для перспективного освоения территорий.

В связи с выше изложенным, необходима реализация следующих мероприятий и  проектов в области модернизации инженерной инфраструктуры и создания комфортных условий проживания жителей Озерского городского округа:

А). внедрение новых технологий в инженерные инфраструктуры

Использование современных материалов и технологий при капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, либо строительстве новых объектов инфраструктуры. Внедрение автоматизированных систем регулирования работы городских инфраструктур с использованием современных технологий. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в коммунальное хозяйство.

Б). строительство новых объектов инфраструктуры

С учетом морального и физического износа старых объектов, а также истощения ресурсной базы необходимо строительство новых объектов комплексной системы теплоснабжения, водоснабжения (комплекс Зюзелгского водозабора) и водоотведения (городские очистные сооружения), газопровода в поселке Метлино, модернизация систем горячего водоснабжения, электросетевого хозяйства. Для поддержания экологической безопасности и охраны окружающей среды - строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, новых полигонов бытовых отходов в г. Озерске и на внегородских территориях, рекультивация закрытых полигонов ТБО, строительство пункта передержки бродячих животных.

Градостроительной концепцией развития Озерского городского округа для обеспечения диверсификации экономики города Озерска предусмотрены:

1. Разработка проектно-сметной документации и модернизация и строительство комплекса канализационных очистных сооружений г. Озерска , п. № 2, п. Метлино, в т.ч. II очереди биологической очистки.

2. Проектирование и строительство канализационной насосной станции № 9 с реконструкцией напорной и самотечной канализации в кв. 30-31. Ошибка в проектировании и гидравлическом расчете на территории канализования, малая производительность п/ст.

3. Замена насосного оборудования на канализационных перекачных станциях – 100% износ оборудования, общий износ п/ст 51.7%

4. Капитальный ремонт сооружений механической очистки канализационных очистных сооружений в г.Озерске – общий износ 47 % и 100% износ оборудования, сбой в работе сооружений из-за нарушений в технологии при проведении строительно-монтажных работ.

5. Проектирование и замена сетей ливневой канализации в г. Озерске, поселке № 2.

6. Проектирование и строительство ливневых очистных сооружений – требование водного законодательства.

7. Проектирование и замена систем водоснабжения. Средний износ сетей на конец 2010 года составляет 59,2%.

8. Строительство и модернизация систем теплоснабжения. Замена ветхих сетей 114 км-76%, замена магистральных сетей- данные участки введены в строй и эксплуатируются с 1948-1958 года.

9. Замена и модернизация систем электроснабжения. Замена линий электропередач со 100% износом, замена морально устаревшего оборудования.

Реализация указанных мероприятий позволит не только создать в Озерском городском округе новые высокотехнологичные производства, но также существенно улучшит условия проживания граждан города. Возможной станет также реализация, других менее крупных проектов, в том числе и в рамках частно-государственного партнерства.

Проект «Газификация производственной площадки» (ООО ЗМК «Уралтяжпром»).

Переход от централизованного теплоснабжения на газовую котельную

Цель проекта – минимизация затрат на отопление.

| Сводные характеристики проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «ЗМК «Уралтяжпром» |  |
| Общая сметная стоимость проекта | 9 500 тыс. руб. |  |
| Сроки реализации проекта | 2012-2013 гг. |  |
| Цель проекта | Перевести отопление производственной площадки предприятия на автономную газовую котельную. |  |
| Краткое описание проекта | Проложить 700 метров нового газопровода от существующего газопровода до блочной модульной котельной, смонтировать блочную модульную котельную мощностью 1,25 Мвт, перевести отопление производственных зданий предприятия и горячее водоснабжение санпропускника на газовую котельную. |  |
| Уровень готовности | Определена необходимая мощность блочной газовой котельной; получены технико-коммерческие предложения от 3-х различных производителей блочных газовых котельных; проведены предварительные переговоры о врезке в существующий газопровод; определено требуемое количество газа для нужд котельной, согласующееся с пропускной способностью существующего газопровода. |  |
| Основные этапы реализации проекта | 1.Выбор блочной газовой котельной. 2.Согласование объемов передаваемого газа для нужд газовой котельной по существующему газопроводу. 3.Согласование врезки в существующий газопровод. 4.Приобретение блочной газовой котельной. 5.Монтаж блочной котельной. 6.Перевод системы отопления и горячего водоснабжения на газовую котельную. 7.Пусконаладочные работы и запуск блочной газовой котельной. |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |
| Период финансирования |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012-2013 |  | 3 500,00 |
| Итого: |  | 3 500,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  | 28 |
| Количество фактически созданных рабочих мест, чел. |  | 157 |

Проект «Модернизация наружного освещения города Озерска, п.п. Татыш и Новая Теча с установкой энергосберегающих светодиодных светильников, заменой кабельного ввода опор наружного освещения, покраской металлоконструкций опор, утилизация ртутных ламп»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Спецмонтаж» |
| Наименование выпускаемой продукции | Снижение расхода электрической энергии на наружное освещение – 2 700 000 кВт в год |
| Общая сметная стоимость проекта | 73 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | Не более 5 лет с момента заключения контракта |
| Цель проекта | Снижение электропотребления сети наружного освещения г. Озерска, улучшение освещенности на дорогах города, приведение системы в соответствие с нормативными требованиями |
| Краткое описание проекта | 1. Перемонтаж наружного освещения с установкой энергосберегающих светодиодных светильников 2. Монтаж кабеля питания светильника до листа присоединения к воздушной (или кабельной) линии 3. Удаление ржавчины с металлоконструкций опор с последующей грунтовкой и окраской 4. Приведение системы наружного освещения города в соответствие с нормативными требованиями с учетом замечаний ГИБДД г. Озерска 5. Утилизация ртутных ламп 6. Утилизация корпусов старых светильников |
| Уровень готовности | По состоянию на май 2012 г. – 100 % |
| Основные этапы реализации проекта | 1. Заключение энергосервисного контракта 2. Утверждение мероприятий 3. Контрольные замеры восстановленных на 100 % линий наружного освещения 4. Модернизация этапами согласно утвержденных мероприятий 5. Очистка, огрунтовка, покраска м/к опор 6. Утилизация ртутных ламп 7. Утилизация корпусов демонтированных светильников 8. Трехлетние гарантийное обслуживание новых светильников |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию | 40 000 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 15-20 |

Проект «Строительство мусоросортировочного комплекса»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» Озерского городского округа |
| Наименование выпускаемой продукции | Высоколиквидные отходы (вторичное сырье, извлекаемое из общей массы отходов ТБО поступающих на полигон) |
| Общая сметная стоимость проекта | 60 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | Не более 10 лет |
| Краткое описание проекта | Строительство на территории Озёрского городского округа мусоросортировочного комплекса для извлечения ликвидных отходов из общей массы, поступающих отходов на полигоне ТБО |
| Уровень готовности | В стадии идеи |
| Основные этапы реализации проекта | 1.Изыскания 2.Проектирование 3.Строительство комплекса 4.Комплектация оборудованием 5.Наладка технологического процесса 6.Обучение персонала 7.Запуск комплекса 8.Сбыт готовой продукции |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию | 60 000 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 6 |

Проект «Строительство комплекса очистных сооружений. Биологическая очистка II очередь»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Озерского городского округа, ММПКХ |
| Наименование выпускаемой продукции | Удаление и обработка сточных вод. Установленная мощность очистных сооружений 40 тыс. м3/сут. |
| Общая сметная стоимость проекта | 950 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | Зависит от финансового состояния и возможностей ММПКХ и бюджета Озерского городского округа |
| Краткое описание проекта | Проект предполагает разработку и строительство очистных сооружений в промышленно-складской зоне г. Озерска |
| Уровень готовности | В стадии идеи |
| Основные этапы реализации проекта | 1. Разработка бизнес-плана 2. Разработка проектно-сметной документации 3. Подготовка территории 4. Строительство основных объектов 5. Строительство объектов обслуживающего назначения |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию | 950 000 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | − |

Проект «Строительство комплекса Зюзелгского водозабора»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Озерского городского округа, ММУП ЖКХ пос. Новогорный |
| Наименование деятельности | Предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов) |
| Общая сметная стоимость проекта | 470 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | Зависит от финансового состояния и возможностей ММУП ЖКХ п. Новогорный и бюджета Озерского городского округа |
| Краткое описание проекта | Проект предполагает замену существующей системы водоснабжения современным комплексом: Строительство и обустройство: - водозаборных скважин с насосными станциями над ними; - насосной станции первого подъема; - трансформаторной подстанции; - подземных резервуаров; - здания воздушных фильтров; - магистрального водовода; - воздушной линии электроснабжения; - сетей электроснабжения, водопровода и канализации. |
| Уровень готовности | 1. Технико-экономическое обоснование; 2. Получена исходно разрешительная документация для проектирования 3. Получены отчеты о проведенных инженерных изысканиях |
| Основные этапы реализации проекта | 1. Разработка ПСД; 2. Прохождение госэкспертизы; 3. Строительство комплекса водозабора; 4. Благоустройство территории, восстановление нарушенного почвенно-растительного слоя, озеленение |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию | 470 000 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | − |

3.4.2. Создание комфортных условий для проживания в Озерском городском округе

Создание Центра активного отдыха (п. Метлино, оз. Кажакуль)

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Федерация экстремальных видов спорта» |
| Общая сметная стоимость проекта | 506 000 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | 2011-2018 гг. |
| Цель проекта: | Развитие рекреационных возможностей Озерского городского округа, создание условий для активного отдыха озерчан и гостей Озерска, развитие внегородских территорий |
| Краткое описание проекта | Создание среднего регионального спортивно-оздоровительного центра с предоставлением соответствующего широкого комплекса услуг. Использование природных и климатических условий территории в целях ее развития и пропаганды здорового образа жизни. |
| Уровень готовности | Разрабатывается проектно-сметная документация. |
| Основные этапы реализации проекта | 1 этап (2012- 2013) : разработка ПСД, оформление землеотвода, создание инвестиционного портфеля, проведение тендеров на строительство объектов и закуп оборудования 2 этап (2014-1016): Строительство и оборудование спортивных объектов: 3 трассы (ВМХ-рейс, дёрт-парк, картинг-трасса), вейкборд, ландшафтный парк (скейт, ВМХ, МТВ, ролики), зона купания, пейнтбол-площадка Строительство и пуск в эксплуатацию кафе быстрого питания на 50-100 посадочных мест Строительство гостиничных коттеджей для всесезонного использования 3 этап (2017-2018): Строительство и оборудование спортивных объектов: закрытый парк (скейт, ролики, ВМХ, МТВ) гольф, картинг, гимнастический зал (паркур, болдеринг, поролоновая яма, батутный комплекс и пр.) Строительство и оборудование СПА-зоны Разработка маршрута и определение перевозчика для доставки потребителей услуг к комплексу; Пуск в эксплуатацию и коммерческое использование гостиничного комплекса; Облагораживание прилегающих территорий, организация парковок; Активная рекламная кампания 4 этап (с 2018): •Дальнейшее развитие мелкой инфраструктуры комплекса для улучшения качества обслуживания гостей. |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |
| Период финансирования | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2012-2018 | 506 000 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 89 чел. (постоянных и временных работников, занятых в строительстве Центра) |

Проект «Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» (ООО «НПРО «Урал»).

Проект предусматривает размещение: двухэтажного гостиничного комплекса, одноэтажных жилых домов (6 шт), двухэтажных жилых домов (6 шт), двухэтажного ресторана, бани, административного здания,  дома охраны.

Все строения будут выполнены из оцилиндрованного бревна. У каждого жилого дома предусмотрены тихие площадки отдыха. В центральной части базы предусмотрены 2 детские игровые площадки, на прибрежной территории – спортивные. Все площадки снабжены соответствующим оборудованием и малыми архитектурными формами.

Запланированы два въезда-выезда, автостоянки на 62 машино-места, сеть пешеходных прогулочных дорожек. Для организации проекта выполнен расчет и выбор поставщика всех зданий и сооружений.

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта |  | ООО «НПРО «Урал» |  |
| Общая сметная стоимость проекта |  | 150 000 тыс. руб. |  |
| Сроки реализации проекта |  | 2013 г. |  |
| Цель проекта |  | Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» для организации отдыха жителей УРФО и других регионов РФ с целью извлечения коммерческой прибыли |  |
| Краткое описание проекта |  | Проект предусматривает строительство базы отдыха на земельном участке площадью 8,48 Га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлекательный комплекс: площадки отдыха, детские игровые и спортивные площадки, снабженные необходимым оборудованием. Все это позволит гостям разнообразить свой досуг. В проекте использованы следующие исходные параметры: двухэтажный гостиничный комплекс, одноэтажные жилые дома (6 шт.), двухэтажные жилые дома (6 шт.), двухэтажный ресторан, баня, административное здание, СПА-комплекс, дом охраны, объекты обустройства береговой линии. Проект предусматривает минимальное воздействие на окружающую природу, здания органично вписываются в окружающую среду и становятся частью ландшафта. |  |
| Уровень готовности |  | - Ведутся переговоры со специалистами газоснабжающей организации по вопросам заключения договора на технологическое присоединение и получение технических условий. Выполнен предварительный расчет газификации строящегося объекта; - Выполнены инженерно-геологические изыскания с целью изучения гидрогеологических условий участка, химического состава воды, ее агрессивности для проектирования фундаментов и инженерных сетей; - Заключен договор электроснабжения с ОАО «Челябэнергосбыт», получены технические условия от сетевой организации на электроснабжение. - Выполнены эскизы жилых домов, идет разработка эскизов до тендерных чертежей, расчет и выбор изготовителя; - Определен перечень оборудования, необходимого для обеспечения круглогодичного режима работы базы отдыха нового формата, а также поставщики этого оборудования. |  |
| Основные этапы реализации проекта |  | 1-2 квартал 2013 г. – общестроительные работы, инженерное обеспечение проекта, монтаж 12 новых и реконструкция существующих коттеджей, отделочные работы; 3-4 квартал 2013 г. – монтаж и реконструкция дополнительных строений, благоустройство территории. |  |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |
| Период | Статьи затрат |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб. |
| 2013 | Водоснабжение |  | 13 000,00 |
|  | Газификация |  | 56 500,00 |
|  | Теплоснабжение |  | 2 600,00 |
|  | Канализация |  | 13 000,00 |
|  | Реконструкция и монтаж домов 1 очереди |  | 53 294,40 |
|  | Прочие затраты (инвентарь, парковка, малые формы и др.) |  | 11 605,60 |
| Итого: |  |  | 150 000,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  | 100 |

3.5. Обучение и повышение квалификации населения

Проект: «Создание регионального образовательного центра в Озерском городском округе» (ОТИ НИЯУ «МИФИ»)

С целью подготовки и переподготовки кадров для модернизации и инновационного развития экономики Челябинской области в Озерском городском округе создается региональный образовательно-учебный центр на базе профессиональных учебных заведений города: подготовка рабочих в технических лицеях города, подготовка и переподготовка (повышение квалификации) технического персонала и высококвалифицированных рабочих в технических колледжах (ЮУПК НИЯУ «МИФИ» и Озерского технического колледжа); обучение по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации инженерно-технических работников и руководителей в ОТИ НИЯУ «МИФИ» и Озерском филиале ЮУРГУ.

Для подготовки базы по проведению масштабного образовательного проекта необходимо провести реконструкцию некоторых учебных заведений, приобретение дополнительного современного технологического оборудования и строительство нового дополнительного общежития на 100 мест.

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта | Озерский технологический институт-филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». |  |  |  |
| Общая сметная стоимость проекта | 12 900 тыс. руб. |  |  |  |
| Сроки реализации проекта | 2012-2020 гг. |  |  |  |
| Цель проекта | Подготовка и переподготовка кадров для модернизации и инновационного развития экономики Челябинской области в Озерском городском округе |  |  |  |
| Краткое описание проекта | Региональный образовательно-учебный центр создается на базе профессиональных учебных заведений города: подготовка рабочих в технических лицеях города, подготовка и переподготовка (повышение квалификации) технического персонала и высококвалифицированных рабочих в технических колледжах (ЮУПК НИЯУ «МИФИ» и ТК – 46); обучение по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации инженерно-технических работников и руководителей в ОТИ НИЯУ «МИФИ» и Озерском филиале ЮУРГУ. Для подготовки базы по проведению масштабного образовательного проекта необходимо провести реконструкцию некоторых учебных заведений, приобретение дополнительного современного технологического оборудования и строительство нового дополнительного общежития на 100 мест. |  |  |  |
| Уровень готовности | В настоящее время идет разработка Программы развития микрорегионального образовательного кластера |  |  |  |
| Потребность в объемах финансирования на 2012-2016 гг. |  |  |  |  |
| Статьи затрат |  | Собственные средства, млн. руб. | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), млн. руб. | Всего |
| Строительство общежития и модернизация зданий учебных заведений |  | 15,33 | 83,12 | 98,45 |
| Совершенствование научно - лабораторной базы |  | 3,95 | 6,00 | 9,95 |
| Создание дистанционного образовательного центра, магистратуры |  | 15,7 | 12,4 | 28,10 |
| Повышение квалификации, стажировки и пр. |  | 1,9 | 0,6 | 2,5 |
| Итого: |  | 36,88 | 123 | 139,00 |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. |  |  |  | 30 |

Проект «Реконструкция школы № 29»

| Сводные характеристики проекта |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Озерского городского округа |
| Общая сметная стоимость проекта | 728 827,66 тыс. руб. |
| Сроки реализации проекта | 2015 год |
| Цель, краткое описание проекта | Реконструкция зданий и сооружений (учебный корпус, жилой корпус), возведение дополнительных корпусов (водно-спортивный, лабораторный), создание современного учебного комплекса общей площадью 18 383,8 кв. м. вместимостью 348 чел. с целью оказания широкого комплекса услуг по образованию населения |
| Уровень готовности на 01.01.2013 | 40,9 % |
| Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию (по состоянию на 01.01.2013) | 430 794,33 тыс. руб. |
| Планируемое создание рабочих мест, чел. | 70 |

Таблица 13. Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации на территории

Озерского городского округа.

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор | Срок реализации | Общий объем инвести-ций, тыс. руб. | Коли-чество новых рабочих мест, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация производства терморасширяемой полимерной сложно-модифицированной трубы для восстановления (футеровки) трубопроводов различного назначения | ЗАО «УЗПТ «Маяк» | 2011-2020 | 840 000 | 590 |
| 2. | Создание участка производства деталей дверей специальных герметичных и противопожарных | ООО «НПП «Машпроект» | 2012-2015 | 38 000 | 15 |
| 3. | Производственный цех для изготовления технологического оборудования для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей | ЗАО ПК «ТТ» | 2008-2013 | 200 000 | 200 |
| 4. | Расширение, инновация и модернизация производства химико-технологического оборудования для АЭС | ЗАО ПП «Промхимап- парат» | 2011-2013 | 192 000 | 70 |
| 5. | Завод по производству деталей трубопроводов и запорной арматуры | ООО Компания «ЭЙВА ГРУПП» | 2011-2015 | 131 516 | 70 |
| 6. | Модернизация и расширение существующего производства с целью вывода на рынок новой востребованной продукции и услуг | ОАО «ОЗЭУ «Энергопром» | 2012-2014 | 49 370 | 50 |
| 7. | Организация деревообрабатывающего и столярного производств | ООО ДОК-2 | 2012-2020 | 98 000 | 185 |
| 8. | Организация производства на территории Озерского городского округа напорных труб из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b предназначенных для водоснабжения и отопления | ООО «ОТК» | 2011-2013 | 6 000 | 7 |
| 9. | Создание производственного участка по выпуску профильного погонажа | ООО «Бур-Инвест» | 2012-2013 | 20 000 | 20 |
| 10. | Строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе | ОАО «ЮУБЗ» | 2013-2022 | 640 000 | 126 |
| 11. | Создание автоматизированного рыбоводного хозяйства | ООО «Абсолют» | 2013-2014 | 925 550 | 80 |
| 12. | Интенсивное прудово-рыбоводное хозяйство в п. Метлино Озерского городского округа | ОАРК ООО «Преодоление» | 2012-2015 | 10 000 | 35 |
| 13. | Организация производства катодной меди | ООО «Озерский металлурги-ческий завод» | 2012-2016 | 336 000 | 100 |
| 14. | Газификация производственной площадки | ООО «ЗМК «Уралтяжпром» | 2012-2013 | 9 500 | 28 |
| 15. | Модернизация наружного освещения города Озерска, п.п. Татыш и Новая Теча с установкой энергосберегающих светодиодных светильников, заменой кабельного ввода опор наружного освещения, покраской металлоконструкций опор, утилизация ртутных ламп | ООО «Спецмонтаж» | 2020 | 73 000 | 20 |
| 16. | Строительство мусоросортировочного комплекса | МУП «УАТ» | 10 лет | 60 000 | 6 |
| 17. | Строительство комплекса очистных сооружений. Биологическая очистка II очередь | ММПКХ | 10 лет | 950 000 | − |
| 18. | Строительство комплекса Зюзелгского водозабора | ММУП ЖКХ пос. Новогорный | 2020 | 470 000 | − |
| 19. | Создание Центра активного отдыха (п. Метлино, оз. Кажакуль) | ООО «Федерация экстремальных видов спорта» | 2011-2018 | 506 000 | 89 |
| 20. | Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» | ООО «НПРО «Урал» | 2013 | 150 000 | 100 |
| 21. | Создание регионального образовательного центра в Озерском городском округе» | ОТИ НИЯУ «МИФИ» | 2012-2020 | 139 000 | 30 |
| 22. | Реконструкция школы № 29 | Администрация Озерского городского округа | 2015 | 728 827,66 | 70 |

# 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИПРМТ

Общее управление Комплексным инвестиционным планом развития монопрофильной территории (КИПРМТ) осуществляет Глава Озерского городского округа. Реализация КИПРМТ возлагается на администрацию Озерского городского округа. Функции Координационной комиссии, обеспечивающей оперативное руководство КИПРМТ, в рамках общей координации работ по исполнению документов стратегического характера и обеспечения единого подхода возлагаются на Координационную комиссию по мониторингу и реализации Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа (создана постановлением администрации Озерского городского округа № 652 от 06.03.2012)

Раз в полугодие Комиссия заслушивает отчет, содержащий данные о получении и использовании средств на выполнение мероприятий, описание хода и результатов реализации проекта.

Обновление и корректировка плана производится:

- при выявлении новых,  необходимых к реализации мероприятий и проектов;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты,

- в рамках ежегодной актуализации в соответствии с указаниями Минрегионразвития РФ.

Схема управления реализацией КИПРМТ

Глава Озерского городского округа

Глава Администрации ОГО

Руководитель направления «Диверсификация ГРОП»

Руководитель направления «Якорные проекты» -

начальник службы СП и ИП

Руководитель направления «Развитие инфраструктуры»

Заместитель Главы администрации ОГО

Руководитель  направления  «Развитие СМСП» -

начальник отдела РП и ПР

Комиссия

по мониторингу

# 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИПРМТ

Стратегической целью развития Озерского городского округа является обеспечение устойчивого экономического роста на основе модернизации и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В рамках реализации Комплексного инвестиционного плана развития монотерритории Озерского городского округа в качестве цели ставится - снижение  монозависмости города, перевод неуправляемых рисков развития в состояние управляемости.

В результате реализации КИПРМТ (табл.14) в период 2011-2020 будут достигнуты следующие результаты:

создано 6 000 новых рабочих мест,

создано 12 новых предприятий.

Общий объем капиталообразующих инвестиций в рамках КИПРМТ составит  26 041,81 млн. руб. в том числе из средств:

Федерального бюджета – 18 937,58 млн. руб.

Областного бюджета – 1 159,07  млн. руб.

Муниципального бюджета – 519,71 млн. руб.

Внебюджетные источники – 5 425,44 млн. руб.

Прирост объема отгруженной продукции составит 1 970 млн. руб. в год.

Доля ФГУП «ПО «Маяк» в общем объеме отгружаемой продукции снизится 
с 48% до 27,9%.

Таблица 14. Целевые показатели КИПРМТ Озерского городского округа

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт | 2011 |  | 2012 |  | 2013 план | 2014 план | 2015 план | 2020 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1. | Численность трудоспособного населения МО | тыс. чел. | 63,2 | 62,3 | 58,2 | 61,5 | 56,7 | 56,7 | 55,1 | 57,0 | 57,8 | 58,7 | 59,6 |
| 2. | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 30,67 | 30,9 | 30,18 | 29,85 | 30,6 | 29,70 | 30,3 | 28,59 | 28,32 | 27,62 | 25,73 |
| 3. | Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения МО | % | 20,22 | 19,51 | 18,1 | 21,01 | 18,8 | 19,87 | 19,1 | 20,47 | 21,50 | 22,21 | 22,81 |
| 4. | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 2,0 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| 5. | Средняя заработная плата | руб. | 16 676 | 18 887 | 20 708 | 22 054 | 24 072 | 24 916 | 27 759 | 27 180 | 29 834 | 31 624 | 35 723 |
| 6. | Общее количество дополнительно созданных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - | - | 448 | 685 | 1008 | 2116 | 2796 | 3476 | 3976 | 6008 |
| 7. | Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 45,64 | 45,32 | 47,93 | 46,59 | 46,59 | 42,53 | 57,8 | 35,68 | 30,96 | 27,52 | 24,90 |
| 8. | Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций | % | 24,70 | 24,46 | 23,23 | 25,38 | 25,38 | 29,2 | 26,7 | 42,86 | 50,41 | 55,92 | 60,11 |
| 9. | Количество малых предприятий в МО | ед. | 1 963 | 1 981 | 1 690 | 1 770 | 1 770 | 1 940 | 1 977 | 2 215 | 2 220 | 2 225 | 2 255 |