Об изменении существенных условий муниципального контракта

от 07.06.2024 №8/24-МК «Реконструкция котельной в пос. Метлино

(в т.ч. ПИР)», заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства

Озерского городского округа» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис»

В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом                                  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения                    Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» от 17.07.2024 № 16, обращения Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа», рассмотрев пояснительную записку Управления экономики администрации Озерского городского округа                   от 27.08.2024 № 02-01-11/176, п о с т а н о в л я ю:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 07.06.2024 №8/24-МК «Реконструкция котельной в пос. Метлино (в т.ч. ПИР)» (далее - контракт), заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Озерского городского округа» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис», предусмотрев выплату аванса в размере 28,2% от цены контракта, что составляет 40 022 829,25 руб., в целях своевременного заказа и приобретения оборудования  для котельной.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Озерского городского округа» изменить существенные условия контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, заключив дополнительное соглашение к контракту.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                            за собой.

И.о. главы Озерского городского округа                                            А.И. Жмайло