О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации

В целях совершенствования программно-целевого планирования,                           в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области                              от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе                                                        в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа,                                  п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации                       (далее - Порядок) (приложение).

2.	Положения Порядка, утвержденного настоящим постановлением, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении                                      и исполнении бюджета Озерского городского округа, начиная с бюджета                            на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3.	Признать утратившими силу постановления с 01.01.2024:

1)	от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                        и реализации» (с изменениями от 10.06.2015 № 1691, от 15.04.2016 № 918,                       от 11.11.2016 № 3007, от 29.11.2019 № 2978);

2) от 25.01.2010 № 253 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

4.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                     и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                            за собой.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 08.12.2023 № 3374 |
| --- | --- |

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ

Озерского городского округа, их формировании и реализации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                                      от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120                                  «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа и определяет правила принятий решения                                 о разработке муниципальных программ Озерского городского округа Челябинской области (далее - муниципальные программы), их формирования                       и реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальная программа - система взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках полномочий органов местного самоуправления (переданных государственных полномочий) достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и безопасности Озерского городского округа Челябинской области (далее - округ);

ответственный исполнитель - отраслевой (функциональный) орган администрации Озерского городского округа Челябинской области                             (далее - администрация округа), иное структурное подразделение администрации округа, осуществляющее полномочия органов местного самоуправления (переданные государственные полномочия)                                               в соответствующей сфере деятельности, определенный постановлением администрации округа в качестве ответственного исполнителя, отвечающий                     в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган администрации округа, иное структурное подразделение администрации округа, организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере округа;

мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы                               и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термины «мероприятие»                                и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;

структурный элемент муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы;

объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

3. Муниципальная программа может включать в себя проектную                               и процессную часть. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

4. Мероприятия (результаты) проектной и процессной частей муниципальной программы могут группироваться по направлениям, исходя                      из масштабности и сложности задач, решаемых в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муниципальной программы.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно                                  с соисполнителями муниципальной программы.

6. Муниципальная программа разрабатывается на срок реализации                           не менее трех лет.

7. Разработка и реализация муниципальных программ основывается на следующих принципах:

1) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития округа, установленных документами стратегического планирования;

2) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ                     с учетом необходимости достижения национальных целей развития                             Российской Федерации, определенных Указом Президента                              Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальные цели развития) и целевых показателей их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития, установленных в государственных программах государственных программах;

3) включение в состав муниципальной программы всех инструментов                       и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

4) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов                            из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, а также внебюджетных источников, направленных                             на решение вопросов местного значения в соответствующих сферах                                    и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;

5) синхронизация муниципальных программ с государственными программами и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ                                     с государственным участием, влияющими на достижение показателей                                  и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

6) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

7) выделение в структуре муниципальных программ:

проектов, направленных на получение уникальных результатов                              в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере регулирования проектной деятельности;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо                                       на периодической основе;

8) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы.

II. Этапы разработки, утверждения и реализации муниципальной программы

8. В работе с муниципальными программами выделяются следующие этапы:

1) включение муниципальной программы в Перечень муниципальных программ;

2) разработка проекта муниципальной программы;

3) согласование проекта муниципальной программы;

4) экспертиза проекта муниципальной программы;

5) утверждение муниципальной программы;

6) реализация и контроль за ходом реализации муниципальной программы;

7) мониторинг, составление отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

8) оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

9. Методическое руководство и координацию работ по разработке, утверждению, реализации и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ в установленных сферах деятельности осуществляет Управление экономики администрации Озерского городского округа                       (далее - Управление экономики). Финансовые показатели согласовываются                      с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам) в пределах компетенции.

10. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня, утвержденного постановлением администрации округа.

Перечень муниципальных программ определяется администрацией округа, исходя из приоритетов социально-экономического развития округа.                         При необходимости в указанный перечень допускается включение муниципальных программ, направленных на решение межотраслевых                                 и (или) территориальных задач и затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее - комплексные программы).

Проект Перечня по форме приложения № 1 к настоящему Порядку формируется Управлением экономики на основании положений нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей, согласованных                          с Управлением экономики.

Разработка муниципальной программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

11. Согласование проекта муниципальной программы

Проект муниципальной программы в указанной очередности подлежит обязательному согласованию с:

1) соисполнителями;

2) заместителем главы округа, курирующим соответствующее направление;

3) Управлением по финансам;

4) Управлением экономики;

5) Правовым управлением администрации округа;

6) заместителем главы Озерского городского округа, курирующим сферу экономики и финансов.

В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и (или) протоколы согласительных совещаний.

Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем, включает:

1)	проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы;

2)	проект муниципальной программы.

Проект муниципальной программы подлежит экспертизе Управления экономики, Управления по финансам, Правового управления администрации округа.

Управление экономики оценивает проект муниципальной программы                   на предмет:

1) соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

2) соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития округа;

3) соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

4) наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы).

Управление по финансам оценивает проект муниципальной программы на предмет:

1) соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов;

2) соответствия объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы на очередной финансовый год                            и плановый период (его изменения) показателям, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете округа.

Правовое управление администрации Озерского городского округа оценивает проект муниципальной программы на предмет соответствия полномочиям органа местного самоуправления и требованиям действующего законодательства.

При наличии замечаний Управления экономики, Управления                                по финансам, Правового управления к муниципальной программе ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и повторно предоставляет его для согласования не позднее пяти рабочих дней после получения замечаний.

12. Экспертиза проекта муниципальной программы

13. Утверждение муниципальной программы

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная                             с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению с учетом действующего Порядка рассмотрения Собранием депутатов Озерского городского округа проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений                                        в муниципальные программы.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие                              с решением Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете Озерского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу) утверждается постановлением администрации округа после проведения экспертизы в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.

Постановление администрации об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации                                            и на официальном сайте органов местного самоуправления                                      Озерского городского округа Челябинской области.

III. Требования к структуре муниципальной программы

14. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа                до 2035 года, федеральных законов, законов Челябинской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа.

15. Муниципальная программа содержит:

титульный лист по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

структуру муниципальной программы по форме согласно                            приложению № 4 к настоящему Порядку;

паспорт структурного элемента муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями                               в рамках муниципальной программы по форме согласно приложению № 6                           к настоящему Порядку;

перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы и сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

текстовую часть согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, содержащую детализирующую информацию по следующим разделам:

1) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

2) основные цели и задачи муниципальной программы;

3) сроки и этапы реализации муниципальной программы;

4) система мероприятий муниципальной программы, в том числе описание структурных элементов муниципальной программы;

5) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

6) организация управления и механизм реализации муниципальной программы;

7) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

8) методика оценки эффективности муниципальной программы.

16. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

16.1. В проектную часть включаются направления деятельности администрации округа (отраслевого (функционального) органа администрации округа, иного структурного подразделения администрации округа), в рамках которых предусматривается:

1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений                    в объекты муниципальной собственности;

3) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

4) организация и проведение научно-исследовательских                                             и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

5) создание и развитие информационных систем;

6) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям                           в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

7) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

16.2. В процессную часть включаются направления деятельности администрации округа (отраслевого (функционального) органа администрации округа, иного структурного подразделения администрации округа), в рамках которых предусматривается:

1) выполнение муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

2) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

3) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

4) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление налоговых расходов;

5) обслуживание муниципального долга;

6) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

7) иные направления деятельности.

17. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов                   их реализации.

18. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем                                 и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от выполнения мероприятий муниципальной программы.

19. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют по меньшей мере одному из следующих условий:

1) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, предоставляемой в органы государственной власти Челябинской области;

2) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы, или по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя).

20. Требования к мероприятиям (результатам) структурных элементов.

Для решения задач структурного элемента предусматриваются мероприятия, которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальной программы.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.

Мероприятие структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Требования к мероприятиям, направленным на достижение результатов региональных проектов на территории округа, определяются в соответствии                      с соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта на территории Челябинской области.

Исполнитель мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов на территории округа, заключает с исполнительным органом Челябинской области соглашение о реализации на территории округа мероприятий регионального проекта, направленных на достижение целей                      и показателей муниципальной программы.

Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий.

В комплексах процессных мероприятий, предусматривающих реализацию направлений деятельности по обслуживанию муниципального долга, показатели не устанавливаются.

Исполнитель имеет право утвердить приказом соответствующего органа администрации методику расчета показателей мероприятий структурных элементов.

21. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей                           с точностью до трех знаков после запятой.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

22. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета округа в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период. В установленном порядке для реализации муниципальной программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и средства иных источников.

23. К иным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальной программы, относятся: собственные средства предприятий и организаций государственного и негосударственного секторов экономики, средства различных государственных и негосударственных фондов, общественных организаций и отдельных инвесторов, заинтересованных в реализации муниципальной программы (или ее отдельных мероприятий), инициативные платежи, предусмотренные для реализации инициативных проектов.

24. Порядок финансирования мероприятий муниципальной программы                        за счет средств иных источников определяется главным распорядителем средств бюджета. Ответственный исполнитель с учетом хода реализации муниципальной программы и оценки эффективности ее реализации                          в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

25. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы по сравнению с утвержденными муниципальной программой объемами, ответственный исполнитель разрабатывает дополнительные меры по привлечению иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с законодательством.

26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

27. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем (соисполнителями).

28. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем                        при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,                         а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

29. При формировании предложений об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, для включения                          в решение Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет округа                          на текущий финансовый год и плановый период, влекущих изменение целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, ответственные исполнители направляют в Управление по финансам обращение об уточнении объема бюджетных ассигнований, с приложением перечня                                и состава мероприятий, согласованных с Управлением экономики.

30. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение постановлением администрации округа;

2) формирует направления муниципальной программы, определяет перечень структурных элементов муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

3) осуществляет контроль и координацию деятельности соисполнителей по реализации муниципальной программы;

4) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной программы, в том числе в Управление экономики                                        и Управление по финансам;

5) запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, и информацию, необходимую для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

6) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проекта изменений в муниципальную программу, его согласование и утверждение проекта постановления администрации;

7) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

8) разрабатывает меры по привлечению межбюджетных трансфертов                        из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

9) подготавливает установленную отчетность о реализации муниципальных программ и в установленные сроки представляет                                ее в Управление экономики;

10) с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели.

31. Соисполнитель:

1) обеспечивает разработку структурных элементов муниципальной программы и их согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

2) определяет перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

3) осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию структурных элементов муниципальной программы;

4) представляет в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы;

5) по запросу ответственного исполнителя представляет сведения                            и информацию о ходе реализации структурных элементов, в том числе копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы;

6) направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

32. Ответственный исполнитель и соисполнитель каждый в своей части несут ответственность за:

1) своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

2) качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

3) достижение показателей результатов реализации программы,                              как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

4) соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетности о реализации муниципальной программы.

VI. Мониторинг, составление отчетности о ходе реализации                        муниципальных программ

33. Ответственные исполнители, соисполнители для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы осуществляют сбор информации об исполнении муниципальной программы, и представляют                         в Управление экономики отчетность о реализации муниципальной программы                 в срок:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

34. Пакет документов представляется ответственным исполнителем, соисполнителями в Управление экономики в электронном виде и на бумажном носителе виде и должен содержать:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной программы (структурных элементов) по форме                           приложения № 9 к настоящему Порядку, согласованный с Управлением                            по финансам;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

2.1 по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                            1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы (подпрограммы) с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (структурных элементов);

2.2 по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы)                    за год:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы (структурных элементов) за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях муниципальной программы (структурных элементов) за отчетный год;

анализ исполнения муниципальной программы (структурных элементов) с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших                     на ход реализации муниципальной программы (структурных элементов).

Одновременно с годовым отчетом ответственные исполнители дополнительно представляют в Управление экономики оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы по итогам отчетного года по формам, установленным постановлением администрации округа.

35. Управление экономики проводит анализ исполнения муниципальных программ и степени достижений целей, представляет согласованный с Управлением по финансам в пределах его компетенции ежеквартальный отчет о реализации муниципальных программ с пояснительной запиской главе округа для принятия соответствующих управленческих решений, а также в Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа - годовой отчет об исполнении муниципальных программ.

36. Управление экономики имеет право запросить дополнительную информацию от ответственных исполнителей и/или соисполнителей муниципальных программ (структурных элементов) при осуществлении проверки представленной отчетности о ходе реализации муниципальных программ.

37. Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению                           на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

38. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки                         и ее критерии устанавливаются постановлением администрации                         Озерского городского округа.

Заместитель главы Озерского городского округа                               А.И. Жмайло

|  | Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ,

реализуемых на территории Озерского городского округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Утверждена постановлением администрации Озерского городского округа от ________________ № ________. - ___________________________________________________________ - наименование муниципальной программы г. Озерск, Челябинская область - 20___ год

|  | Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

| Паспорт муниципальной программы ___________________________________________ наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы и реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Перечень направлений | 1. Направление 1 2. Направление 2 |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | задача | Показатели | Срок реализации | Ответственный |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Структура муниципальной программы ___________________________________________ наименование

| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление 1 _______________ |  |  |
|  | Проектная часть |  |  |
| 1.1 | Региональный проект _______________ (при наличии) |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий ________ |  |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий ________ |  |  |

|  | Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

таблица 1

| Паспорт структурного элемента (проекта) ______________________________________________ наименование регионального проекта (при наличии) ___________________________________________ наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование нацпроекта (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Связь с государственной программой Челябинской области (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Направление |  |  |  |  |  |
| Задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента |  |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |

таблица 2

| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) ___________________________________________ наименование комплекса процессных мероприятий ___________________________________________ наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление |  |  |  |  |  |
| Задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |
| Срок реализации структурного элемента |  |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |

|  | Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных                        услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках                   муниципальной программы

___________________________________________

наименование муниципальной программы

| № | Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1. | Направление 1 « ___________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 « ________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Услуга 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Услуга 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Структурный элемент 1.2 « ________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Услуга 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Таблица 1 Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы

___________________________________________

наименование муниципальной программы

| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | Направление 1 « ___________» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1 « ________________» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Структурный элемент 1.2 « ________________» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | и т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

___________________________________________

наименование муниципальной программы

по состоянию на __________ 20__ года

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответствен ный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |  | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |
|  | Направление 1 «_____________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Структурный элемент 1.2 «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО4, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Отчет предоставляется в формате Excel.

2. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация.

3. Утвержденные бюджетные ассигнования указываются в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете округа.

4. В случае наличия соисполнителей, общие суммы детализируются по каждому соисполнителю.

|  | Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Требования к содержанию разделов муниципальной программы

Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости                                   ее решения программными методами» должен содержать:

1) развернутую постановку проблемы, включая анализ причин                             ее возникновения с приведением статистических данных;

2) обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития округа и целесообразности программного решения проблемы                                 на местном уровне;

3) анализ и тенденции развития ситуации, возможные последствия;

4) анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» должен содержать развернутые формулировки целей и задач.

Требования, предъявляемые к целям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы                                     и достаточны для достижения соответствующей цели.

В разделе 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» должны быть указаны сроки реализации программы. На основе последовательности решения задач муниципальной программы этапы                              ее реализации определяются при необходимости.

Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы» должен содержать перечень мероприятий, декомпозированных по направлениям                           и структурным элементам, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей                                  с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя                                              и соисполнителей.

Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» должен включать информацию о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также сроках, объемах                                 и источниках финансирования.

Раздел 6 «Организация управления и механизм реализации муниципальной программы» должен содержать описание процедуры реализации муниципальной программы и методы контроля за ее выполнением, включая сроки предоставления отчетов о ходе ее реализации;

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» должен содержать описание социальных, экономических                                и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации, общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие.

Раздел должен содержать перечень целевых индикативных показателей муниципальной программы по годам реализации в разрезе направлений                                 и структурных элементов муниципальной программы. При наличии фактических значений индикативных показателей за год, предшествующий началу реализации муниципальной программы, их рекомендуется указывать.

При описании прогноза конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы,                        а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы;

выгод от реализации муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки                                                и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (целевой показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи                         и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

объективность (не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно                     при ухудшении реального положения дел; используемые целевые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы к искажению результатов реализации программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

однозначность (определение целевого показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей (индикаторов) и целевых показателей (индикаторов),                      не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться                           с минимально возможными затратами; применяемые целевые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор целевых показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных                       и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать                     со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования                                     (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным).

В число используемых целевых показателей (индикаторов) рекомендуется включать показатели, характеризующие конечные общественно-значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом                                и качеством.

Для целевого показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики                      (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода,                             на конкретную дату и т.д.).

В случае применения интегральных целевых показателей (индикаторов)                          в данном разделе должен быть описан механизм их расчета.                                Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Раздел 8 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» включает алгоритм оценки фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации. Методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

|  | Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского круга, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Таблица 1 Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

___________________________________________

наименование муниципальной программы

по состоянию на __________ 20__ года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % (по итогам года) | Причины отклонения (по итогам года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1 «_____________» |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1 «______________» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация.

2. По каждому мероприятию фактическое значение которого не совпадает с плановым необходимо дать соответствующее пояснение в гр. 7.

Таблица 2 Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования

___________________________________________

наименование муниципальной программы

по состоянию на __________ 20__ года

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | Утвержденные бюджетные ассигнования | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Утвержденные бюджетные ассигнования | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Утвержденные бюджетные ассигнования | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Утвержденные бюджетные ассигнования | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
|  | Направление 1 «_____________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Структурный элемент 1.2 «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Отчет предоставляется в формате Excel.

2. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация.

3. Утвержденные бюджетные ассигнования указываются в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете округа.

Таблица 3 Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

___________________________________________

наименование муниципальной программы

по состоянию на __________ 20__ года

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % (по итогам года) | Причины отклонения (по итогам года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1 «_____________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 «______________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Структурный элемент 1.2 «______________» |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация.