

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство Озерского городского округа»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от \_\_.\_\_.2023 № \_\_\_\_\_ «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Озерского городского округа» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Жмайло А.И.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена  постановлением администрации  Озерского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_  Благоустройство Озерского городского округа  г. Озерск, Челябинская область  2023 год | | | | | | | | | |
| **Паспорт муниципальной программы**  «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование | | | | | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе; 2. Комплексное решение проблем организации дорожной деятельности в границах в Озерского городского округа; 3. Поддержание территорий кладбищ Озерского городского округа в нормативном состоянии; 4. Обеспечение наружным освещением Озерского городского округа; 5. Создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан Озерского городского округа; 6. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского городского округа; 7. Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа. | | | | | | | | |
| Сроки и этапы и реализации муниципальной программы | 2024-2026 | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - УКСиБ) | | | | | | | | |
| Соисполнители  муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - УЖКХ),  Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - УКиМП) | | | | | | | | |
| Перечень направлений | 1. Организация мероприятий в сфере городского хозяйства; 2. Организация мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа; 3. Организация мер по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа; 4. Организация мероприятий по обустройству территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа; 5. Организация работы органов местного самоуправления. | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | | Базовое значение показателя | | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | 3-й год реализации |
| количество маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам согласно установленного расписания, маршрут | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км. | | 5,058 | | 5,601 | | 5,724 | | 5,690 |
| количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением и системами сигнализации, шт. | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| протяженность автомобильных дорог, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, км | | 273,900 | | 273,900 | | 273,900 | | 273,900 |
| объем поставленной электроэнергии для нужд светофорных объектов, кВт/час | | - | | 586,6 | | 610,0 | | 634,4 |
| количество установленных остановочных павильонов, шт. | | 4 | | 4 | | 0 | | 0 |
| площадь территорий кладбищ, содержание которых ежегодно выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | | 830 654 | | 830 654 | | 830 654 | | 830 654 |
| количество светоточек, содержание и ремонт которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, шт. | | 5 722 | | 5 722 | | 5 722 | | 5 722 |
| объем электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа, кВт/час | | - | | 29 996,3 | | 31 196,2 | | 32 444,1 |
| площадь территорий скверов, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | | 156 573,2 | | 156 573,2 | | 156 573,2 | | 156 573,2 |
| площадь территорий скверов, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, Га | | 12,48 | | 12,48 | | 12,48 | | 12,48 |
| площадь земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель – земли населенных пунктов), содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | | 1 296 290 | | 1 296 290 | | 1 296 290 | | 1 296 290 |
| площадь незакрепленных и прибрежных территорий, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, Га | | 48,94 | | 48,94 | | 48,94 | | 48,94 |
| проведение мероприятий по акарицидной обработке против кивсяков, мероприятие | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| площадь детских игровых площадок, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | | 4 068 | | 4 068 | | 4 068 | | 4 068 |
| объем поставленного природного газа для мемориала «Вечный огонь», тыс. куб. м. | | 15,545 | | 16,363 | | 16,363 | | 16,363 |
| количество месяцев технического обслуживания мемориала «Вечный огонь», мес. | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |
| проведение мероприятий по оформлению мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа, мероприятие | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| количество фонтанов на территории Озерского городского округа, подлежащих содержанию, шт. | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа, кв. м | | 680 | | 958 | | 0 | | 0 |
| количество проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, мероприятие | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| площадь отремонтированных тротуаров на территории Озерского городского округа, кв. м | | 13 944,94 | | 400 | | 0 | | 0 |
| проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами, мероприятие | | - | | 1 | | 1 | | 1 |
| количество модернизированных светофорных объектов, ед. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа, ед. | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании, кв. м | | - | | 56 073 | | 56 073 | | - |
| объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, куб. м. | | - | | 200,45 | | 200,45 | | - |
| количество исследований воды и песка, исследование | | - | | 42 | | 42 | | - |
| количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха, ед. | | - | | 4 | | 4 | | - |
| количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха, т. | | - | | 17,6 | | 17,6 | | 0 |
| количество приобретенных аптечек, средств гигиены, компл. | | - | | 2 | | 2 | | - |
| доля медицинского персонала, получившего заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, % | | - | | 100 | | 100 | | - |
| доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | Задачи | | Показатели | | Срок реализации | | Ответственный | |
| 1. Организация транспортного обслуживания населения | обеспечение доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе | | * количество маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам согласно установленного расписания | | 2024-2026 | | УКСиБ | |
| 2. Организация дорожной деятельности в границах Озерского городского округа | * приведение в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог | | * протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | | 2024-2026 | | УКСиБ | |
| * оборудование пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации | | * количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением и системами сигнализации | |
| * обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Озерского городского округа | | * протяженность автомобильных дорог, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | |
| * обеспечение оплаты электроэнергии светофорных объектов | | * объем поставленной электроэнергии для нужд светофорных объектов | |
| * установка остановочных павильонов | | * количество установленных остановочных павильонов | |
| 3. Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа | * обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию территорий кладбищ в соответствии с требованиями Стандарта качества | | * площадь территорий кладбищ, содержание которых ежегодно выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | | 2024-2026 | | УКСиБ | |
| 4. Организация мероприятий по обеспечению наружным освещением Озерского городского округа | * обеспечение бесперебойной работы сетей наружного освещения в границах Озерского городского округа | | * количество светоточек, содержание и ремонт которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | | 2024-2026 | | УКСиБ | |
| * оплата электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа | | * объем электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа | |
| 5. Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа | * обеспечение содержания территорий скверов в соответствии с требованиями Стандарта качества | | * площадь территорий скверов, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | | 2024-2026 | | УКСиБ | |
| * обеспечение акарицидной обработки территорий скверов в соответсвии с требованиями Стандарта качества | | * площадь территорий скверов, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | |
| * обеспечение содержания земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности | | * площадь земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель – земли населенных пунктов), содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | |
| * обеспечение акарицидной обработки незакрепленных и прибрежных территорий | | * площадь незакрепленных и прибрежных территорий, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | |
| * обеспечение акарицидной обработки против кивсяков | | * проведение мероприятий по акарицидной обработке против кивсяков | |
| * обеспечение содержания детских игровых площадок, расположенных на землях общего пользования | | * площадь детских игровых площадок, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | |
| * обеспечение поставки природного газа для мемориала «Вечный огонь» | | * объем поставленного природного газа для мемориала «Вечный огонь» | |
| * обеспечение технического обслуживания мемориала «Вечный огонь» | | * количество месяцев технического обслуживания мемориала «Вечный огонь» | |
| * организация оформления мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа | | * проведение мероприятий по оформлению мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа | |
| * обеспечение содержания фонтанов на территории Озерского городского округа | | * количество фонтанов на территории Озерского городского округа, подлежащих содержанию | |
| * обеспечение проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | | * площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | |
|  | * проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | * количество проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | |  | |  | |
| * обеспечение ремонта тротуаров на территории Озерского городского округа | | * площадь отремонтированных тротуаров на территории Озерского городского округа | |
| 6. Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа | * создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения Озерского городского округа, в том числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа | | * количество модернизированных светофорных объектов | | 2024-2026 | | УКСиБ,  УЖКХ | |
| * создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Озерского городского округа | | * проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами | |
| * создание условий для профилактики безопасности дорожного движения | | * количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа | |
|  | 7. Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха  Озерского городского округа для организации досуга населения | * сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа; * обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа | | * площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании; * объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов; * количество исследований воды и песка; * количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха; * количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха * количество приобретенных аптечек, средств гигиены; * доля медицинского персонала, получившего заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством | | 2024-2026 | | УЖКХ,  УКиМП | |
| 8. Осуществление текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | сохранение и развитие кадрового потенциала | | доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | | 2024-2026 | | УКСиБ | |
| материально-техническое обеспечение работников | | доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | 3-й год реализации | |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | 156 380,40000 | | 55 500,70000 | | 50 564,40000 | | 50 315,30000 | |
| Бюджет округа | 567 823,76500 | | 202 015,84700 | | 182 482,48900 | | 183 325,42900 | |
| Иные источники | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Всего по источникам | 724 204,16500 | | 257 516,54700 | | 233 046,88900 | | 233 640,72900 | |

|  |
| --- |
| **Структура муниципальной программы**  «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Процессная часть | | | |
| Направление 1 «Организация мероприятий в сфере городского хозяйства» | | | |
| 1.1 | **Структурный элемент 1. «**Организация транспортного обслуживания населения**»** | | |
| 1.1 | обеспечение доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе | 2024-2026 | УКСиБ |
| 1.2. | **Структурный элемент 2. «**Организация дорожной деятельности в границах Озерского городского округа**»** | | |
| 1.2.1 | приведение в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог | 2024-2026 | УКСиБ |
| 1.2.2. | оборудование пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации |
| 1.2.3. | обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Озерского городского округа |
| 1.2.4. | обеспечение оплаты электроэнергии светофорных объектов |
| 1.2.5. | установка остановочных павильонов |
| 1.3. | **Структурный элемент 3. «**Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа**»** | | |
| 1.3.1. | обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию территорий кладбищ в соответствии с требованиями Стандарта качества | 2024-2026 | УКСиБ |
| 1.4. | **Структурный элемент 4. «**Организация мероприятий по обеспечению наружным освещением Озерского городского округа**»** | | |
| 1.4.1. | обеспечение бесперебойной работы сетей наружного освещения в границах Озерского городского округа | 2024-2026 | УКСиБ |
| 1.4.2. | оплата электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа |
| Направление 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа» | | | |
| 2.5. | **Структурный элемент 5. «**Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа**»** | | |
| 2.5.1. | обеспечение содержания территорий скверов в соответствии с требованиями Стандарта качества | 2024-2026 | УКСиБ |
| 2.5.2. | обеспечение акарицидной обработки территорий скверов в соответствии с требованиями Стандарта качества |
| 2.5.3. | обеспечение содержания земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности |
| 2.5.4. | обеспечение акарицидной обработки незакрепленных и прибрежных территорий |
| 2.5.5. | обеспечение акарицидной обработки против кивсяков |
| 2.5.6. | обеспечение содержания детских игровых площадок, расположенных на землях общего пользования |
| 2.5.7. | обеспечение поставки природного газа для мемориала «Вечный огонь» |
| 2.5.8. | обеспечение технического обслуживания мемориала «Вечный огонь» |
| 2.5.9. | организация оформления мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа |
| 2.5.10. | обеспечение содержания фонтанов на территории Озерского городского округа |
| 2.5.11. | обеспечение проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа |
| 2.5.12. | проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
| 2.5.13. | обеспечение ремонта тротуаров на территории Озерского городского округа |
| Направление 3 «Организация мер по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» | | | |
| 3.6. | **Структурный элемент 6. «**Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа**»** | | |
| 3.6.1. | создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения Озерского городского округа, в том числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа | 2024-2026 | УКСиБ,  УЖКХ |
| 3.6.2. | создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Озерского городского округа |
| 3.6.3. | создание условий для профилактики безопасности дорожного движения |
| Направление 4 «Организация мероприятий по обустройству территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа» | | | |
| 4.7. | **Структурный элемент 7. «**Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения**»** | | |
| 4.7.1. | сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа | 2024-2026 | УЖКХ,  УКиМП |
| 4.7.2. | обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа |
| Направление 5 «Организация работы органов местного самоуправления» | | | |
| 5.8. | **Структурный элемент 8. «**Осуществление текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области**»** | | |
| 5.8.1. | сохранение и развитие кадрового потенциала | 2024-2026 | УКСиБ |
| 5.8.2 | материально-техническое обеспечение работников |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | |
| «Организация транспортного обслуживания населения»  наименование структурного элемента | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Направление | Организация мероприятий в сфере городского хозяйства | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. обеспечение доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе. | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УКСиБ | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| количество маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам согласно установленного расписания, маршрут | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 13 029,60000 | 4 343,20000 | 4 343,20000 | 4 343,20000 |
| Бюджет округа | 96 266,19600 | 32 088,73200 | 32 088,73200 | 32 088,73200 |
| Иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по источникам | 109 295,79600 | 36 431,93200 | 36 431,93200 | 36 431,93200 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | |
| «Организация дорожной деятельности в границах Озерского городского округа»  наименование структурного элемента | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Направление | Организация мероприятий в сфере городского хозяйства | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. приведение в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог;  2. оборудование пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации; 3. обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Озерского городского округа; 4. обеспечение оплаты электроэнергии светофорных объектов; 5. установка остановочных павильонов. | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УКСиБ | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км | 5,058 | 5,601 | 5,724 | 5,690 |
|  | количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением и системами сигнализации, шт. | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | протяженность автомобильных дорог, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, км | 273,900 | 273,900 | 273,900 | 273,900 |
|  | объем поставленной электроэнергии для нужд светофорных объектов, кВт/час | - | 586,6 | 610,0 | 634,4 |
| количество установленных остановочных павильонов, шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 141 201,60000 | 50 441,10000 | 45 504,80000 | 45 255,70000 |
| Бюджет округа | 244 506,55300 | 88 987,22300 | 77 747,46500 | 77 771,86500 |
| Иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по источникам | 385 708,15300 | 139 428,32300 | 123 252,26500 | 123 027,56500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | |
| «Содержание мест захоронения в границах Озерского городского»  наименование структурного элемента | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Направление | Организация мероприятий в сфере городского хозяйства | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию территорий кладбищ в соответствии с требованиями Стандарта качества | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УКСиБ | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| площадь территорий кладбищ, содержание которых ежегодно выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 830 654 | 830 654 | 830 654 | 830 654 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет округа | 11 247,89000 | 5 082,63000 | 3 082,63000 | 3 082,63000 |
| Иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по источникам | 11 247,89000 | 5 082,63000 | 3 082,63000 | 3 082,63000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | |
| «Организация мероприятий по обеспечению наружным освещением Озерского городского округа»  наименование структурного элемента | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Направление | Организация мероприятий в сфере городского хозяйства | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. обеспечение бесперебойной работы сетей наружного освещения в границах Озерского городского округа;  2. оплата электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УКСиБ | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| количество светоточек, содержание и ремонт которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, шт. | 5 722 | 5 722 | 5 722 | 5 722 |
| объем электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа, кВт/час | 29 996,3 | 29 996,3 | 31 196,2 | 32 444,1 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет округа | 119 152,00000 | 38 527,10000 | 39 650,00000 | 40 974,90000 |
| Иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по источникам | 119 152,00000 | 38 527,10000 | 39 650,00000 | 40 974,90000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | | | | | | | | |
| «Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа»  наименование структурного элемента | | | | | | | | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Направление | | | Организация мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа | | | | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | | | 1. обеспечение содержания территорий скверов в соответствии с требованиями Стандарта качества;  2. обеспечение акарицидной обработки территорий скверов в соответствии с требованиями Стандарта качества;  3. обеспечение содержания земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности;  4. обеспечение акарицидной обработки незакрепленных и прибрежных территорий; 5. обеспечение акарицидной обработки против кивсяков;  6. обеспечение содержания детских игровых площадок, расположенных на землях общего пользования;  7. обеспечение поставки природного газа для мемориала «Вечный огонь»;  8. обеспечение технического обслуживания мемориала «Вечный огонь»;  9. организация оформления мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа;  10. обеспечение содержания фонтанов на территории Озерского городского округа; 11. обеспечение проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа;  10. проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;  11. обеспечение ремонта тротуаров на территории Озерского городского округа. | | | | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | | | 2024-2026 | | | | | | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | | | УКСиБ | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | | | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | 3-й год реализации | |
| площадь территорий скверов, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 156 573,2 | | | 156 573,2 | | 156 573,2 | | 156 573,2 | |
| площадь территорий скверов, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, Га | 12,48 | | | 12,48 | | 12,48 | | 12,48 | |
| площадь земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель – земли населенных пунктов), содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 1 296 290 | | | 1 296 290 | | 1 296 290 | | 1 296 290 | |
| площадь незакрепленных и прибрежных территорий, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, Га | 48,94 | | | 48,94 | | 48,94 | | 48,94 | |
| проведение мероприятий по акарицидной обработке против кивсяков, мероприятие | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| площадь детских игровых площадок, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 4 068 | | | 4 068 | | 4 068 | | 4 068 | |
| объем поставленного природного газа для мемориала «Вечный огонь», тыс. куб. м | 15,545 | | | 16,363 | | 16,363 | | 16,363 | |
| количество месяцев технического обслуживания мемориала «Вечный огонь», мес. | 12 | | | 12 | | 12 | | 12 | |
| проведение мероприятий по оформлению мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа, мероприятие | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
|  | | | количество фонтанов на территории Озерского городского округа, подлежащих содержанию, шт. | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа, кв. м | 680 | | | 958 | | 0 | | 0 | |
| количество проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, мероприятие | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| площадь отремонтированных тротуаров на территории Озерского городского округа, кв. м | 13 944,94 | | | 400 | | 0 | | 0 | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | | | Источники | Всего  (тыс. руб.) | | | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | 3-й год реализации | |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | 2 149,20000 | | | 716,40000 | | 716,40000 | | 716,40000 | |
| Бюджет округа | 38 675,84000 | | | 17 860,28000 | | 10 404,98000 | | 10 410,58000 | |
| Иные источники | 0,00000 | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Всего по источникам | 40 825,04000 | | | 18 576,68000 | | 11 121,38000 | | 11 126,98000 | |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | | | | | | |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»  наименование структурного элемента | | | | | | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Направление | Организация мер по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа | | | | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения Озерского городского округа, в том числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа;  2. создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Озерского городского округа;  3. создание условий для профилактики безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | | | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УКСиБ;  УЖКХ | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | | | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | 3-й год реализации | |
| 1. количество модернизированных светофорных объектов, ед. | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами, мероприятие | | | - | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3. количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа, ед. | | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | | | Всего  (тыс. руб.) | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | | 3-й год реализации | |
| Федеральный бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Областной бюджет | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Бюджет округа | | | 2 250,00000 | 750,00000 | | 750,00000 | | 750,00000 | |
| Иные источники | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Всего по источникам | | | 2 250,00000 | 750,00000 | | 750,00000 | | 750,00000 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)  «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха  Озерского городского округа для организации досуга населения»  наименование структурного элемента  «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Направление | Организация мероприятий по обустройству территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа;  2. обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа. | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УЖКХ;  УКиМП | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 | 2025 | 2026 |
| площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании, кв. м | - | 56 073 | 56 073 | - |
| объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, куб. м | - | 200,45 | 200,45 | - |
| количество исследований воды и песка, исследование | - | 42 | 42 | - |
| количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха, ед. | - | 4 | 4 | - |
| количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха, т | - | 17,6 | 17,6 |  |
| количество приобретенных аптечек, средств гигиены, компл. | - | 2 | 2 | - |
| доля медицинского персонала, получившего заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, % | - | 100 | 100 | - |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 1 100,00000 | 550,00000 | 550,00000 | - |
| Иные источники | - | - | - |  |
| Всего по источникам | 1 100,00000 | 550,00000 | 550,00000 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) | | | | | |
| «Осуществление текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области»  наименование структурного элемента | | | | | |
| «Благоустройство Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Направление | Организация работы органов местного самоуправления | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1. сохранение и развитие кадрового потенциала;  2. материально-техническое обеспечение работников. | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | УКСиБ | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет округа | 54 625,28600 | 18 169,88200 | 18 208,68200 | 18 246,72200 |
| Иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по источникам | 54 625,28600 | 18 169,88200 | 18 208,68200 | 18 246,72200 |

**Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы  
«Благоустройство Озерского городского округа»**

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Направление 1 «Организация мероприятий в сфере городского хозяйства» | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1. «Организация транспортного обслуживания населения» | | | | | |
| 1.1.1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | количество маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам согласно установленного расписания | маршрут | 11 | 11 | 11 |
| 1.2. | Структурный элемент 2. «Организация дорожной деятельности в границах Озерского городского округа» | | | | | |
| 1.2.1. | Приведение в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 5,601 | 5,724 | 5,690 |
| 1.2.2. | Оборудование пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации | количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением и системами сигнализации | шт. | 10 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Содержание улично-дорожной сети Озерского городского округа | протяженность автомобильных дорог, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | км | 273,900 | 273,900 | 273,900 |
| 1.2.4. | Оплата электроэнергии светофорных объектов | объем поставленной электроэнергии для нужд светофорных объектов | кВт/час | 586,6 | 610,0 | 634,4 |
| 1.2.5. | Установка остановочных павильонов | количество установленных остановочных павильонов | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 1.3. | Структурный элемент 3. «Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа» | | | | | |
| 1.3.1. | Содержание территорий кладбищ в границах Озерского городского округа | площадь территорий кладбищ, содержание которых ежегодно выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | кв. м | 830 654 | 830 654 | 830 654 |
| 1.4. | Структурный элемент 4. «Организация мероприятий по обеспечению наружным освещением Озерского городского округа» | | | | | |
| 1.4.1 | Содержание и ремонт объектов наружного освещения Озерского городского округа | количество светоточек, содержание и ремонт которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | шт. | 5 722 | 5 722 | 5 722 |
| 1.4.2. | Оплата электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа | объем электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа | кВт/час | 29 996,3 | 31 196,2 | 32 444,1 |
| Направление 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа» | | | | | | |
| 2.1. | Структурный элемент 5. «Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа» | | | | | |
| 2.1.1. | Содержание территорий скверов Озерского городского округа | площадь территорий скверов, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | кв. м | 156 573,2 | 156 573,2 | 156 573,2 |
| 2.1.2. | Акарицидная обработка территорий скверов | площадь территорий скверов, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | Га | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 2.1.3. | Содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности | площадь земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель – земли населенных пунктов), содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | кв. м | 1 296 290,00 | 1 296 290,00 | 1 296 290,00 |
| 2.1.4. | Акарицидная обработка незакрепленных и прибрежных территорий | площадь незакрепленных и прибрежных территорий, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | Га | 48,94 | 48,94 | 48,94 |
| 2.1.5. | Акарицидная обработка против кивсяков | проведение мероприятий по акарицидной обработке против кивсяков | мероприятие | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.6. | Содержание детских игровых площадок, расположенных на землях общего пользования | площадь детских игровых площадок, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества | кв. м | 4 068 | 4 068 | 4 068 |
| 2.1.7. | Поставка природного газа для мемориала «Вечный огонь» | объем поставленного природного газа для мемориала «Вечный огонь» | тыс. куб. м | 16,363 | 16,363 | 16,363 |
| 2.1.8. | Техническое обслуживанию мемориала «Вечный огонь» | количество месяцев технического обслуживания мемориала «Вечный огонь» | мес. | 12 | 12 | 12 |
| 2.1.9. | Организация оформления мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа | проведение мероприятий по оформлению мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа | мероприятие | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.10. | Содержание фонтанов на территории Озерского городского округа | количество фонтанов на территории Озерского городского округа, подлежащих содержанию | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.11. | Проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | кв. м | 958 | 0 | 0 |
| 2.1.12. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | количество проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | мероприятие | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.13. | Ремонт тротуаров на территории Озерского городского округа | площадь отремонтированных тротуаров на территории Озерского городского округа | кв. м | 400 | 0 | 0 |
| Направление 3 «Организация мер по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» | | | | | | |
| 3.1 | Структурный элемент 6. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» | | | | | |
| 3.1.1. | Обустройство пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами | проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами | мероприятие | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.2. | Модернизация светофорных объектов | количество модернизированных светофорных объектов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Перемещение бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа | количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа | ед. | 20 | 20 | 20 |
| Направление 4 «Организация мероприятий по обустройству территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа» | | | | | | |
| 4.1. | Структурный элемент 7. «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» | | | | | |
| Участок береговой полосы в зоне рекреации  МБУ ПКиО (7 500 кв.м) | | | | | | |
| 4.1.1. | Отсыпка песком | количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха | т | 17,6 | 17,6 | - |
| 4.1.2. | Очистка дна водной акватории | количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха | ед. | 1 | 1 | - |
| 4.1.3. | Лабораторные исследования воды | количество исследований воды и песка | исследование | 1 | 1 | - |
| Земельный участок для размещения пляжа «Молодежный» (10 877 кв. м) | |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Санитарное содержание и обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 10877 | 10877 |  |
| 4.1.5. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 26,4 | 26,4 |  |
| Пляж «Дальний» (23 621 кв. м) | | |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Санитарное содержание и обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 23621 | 23621 |  |
| количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха | ед. | 2 | 2 |  |
| 4.1.7. | Исследования воды и песка | количество исследований воды и песка | исследование | 21 | 21 |  |
| 4.1.8. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 60,85 | 60,85 |  |
| 4.1.9. | Содержание медицинского персонала | доля медицинского персонала, получившего заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 |  |
| 4.1.10. | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | количество приобретенных аптечек, средств гигиены | компл. | 1 | 1 |  |
| Пляж «Нептун» (11 384 кв. м) | |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Санитарное содержание и обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 11 384 | 11 384 |  |
| количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.1.12. | Исследования воды и песка | количество исследований воды и песка | исследование | 20 | 20 |  |
| 4.1.13. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 37,4 | 37,4 |  |
| 4.1.14. | Содержание медицинского персонала | доля медицинского персонала, получившего заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 |  |
| 4.1.15. | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | количество приобретенных аптечек, средств гигиены | компл. | 1 | 1 |  |
| Земельный участок для размещения пляжа по адресу ул. Набережная, 21 (1 251 кв. м) | |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. | Санитарное содержание и обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 1 251 | 1 251 |  |
| 4.1.17. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 22 | 22 |  |
| Земельный участок для размещения пляжа по адресу мкр. Заозерный, 4 (6 431 кв. м) | |  |  |  |  |  |
| 4.1.18. | Санитарное содержание и обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 6431 | 6431 |  |
| 4.1.19. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 18,7 | 18,7 |  |
| Земельный участок для размещения пляжа «Восточный» в пос. Метлино (1 556 кв. м) | |  |  |  |  |  |
| 4.1.20. | Санитарное содержание обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 1556 | 1556 |  |
| 4.1.21. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 23,1 | 23,1 |  |
| Земельный участок для размещения пляжа Южный» пос. Новогорный (953 кв. м) | |  |  |  |  |  |
| 4.1.22. | Санитарное содержание и обслуживание территории | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании | кв. м | 953 | 953 |  |
| 4.1.23. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов | куб. м | 12 | 12 |  |
| Направление 5 «Организация работы органов местного самоуправления» | | | | | | |
| 5.1 | Структурный элемент 8. «Осуществление текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» | | | | | |
| 5.1.1. | Финансовое обеспечение текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 |
| доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Благоустройство Озерского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | | | | Иные источники | | | |
| Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Направление 1 «Организация мероприятий в сфере городского хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1. «Организация транспортного обслуживания населения» | УКСиБ | 109 295,79600 | 36 431,93200 | 36 431,93200 | 36 431,93200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 029,60000 | 4 343,20000 | 4 343,20000 | 4 343,20000 | 96 266,19600 | 32 088,73200 | 32 088,73200 | 32 088,73200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | УКСиБ | 109 295,79600 | 36 431,93200 | 36 431,93200 | 36 431,93200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 029,60000 | 4 343,20000 | 4 343,20000 | 4 343,20000 | 96 266,19600 | 32 088,73200 | 32 088,73200 | 32 088,73200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Структурный элемент 2. «Организация дорожной деятельности в границах Озерского городского округа» | УКСиБ | 385 708,15300 | 139 428,32300 | 123 252,26500 | 123 027,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 141 201,60000 | 50 441,10000 | 45 504,80000 | 45 255,70000 | 244 506,55300 | 88 987,22300 | 77 747,46500 | 77 771,86500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1. | Приведение в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог | УКСиБ | 143 379,86400 | 47 836,09000 | 47 896,43700 | 47 647,33700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136 201,60000 | 45 441,10000 | 45 504,80000 | 45 255,70000 | 7 178,26400 | 2 394,99000 | 2 391,63700 | 2 391,63700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.2. | Оборудование пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации | УКСиБ | 5 259,80500 | 5 259,80500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 259,80500 | 259,80500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.3. | Содержание улично-дорожной сети Озерского городского округа | УКСиБ | 233 237,48400 | 83 745,82800 | 74 745,82800 | 74 745,82800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 233 237,48400 | 83 745,82800 | 74 745,82800 | 74 745,82800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.4. | Оплата электроэнергии светофорных объектов | УКСиБ | 1 831,00000 | 586,60000 | 610,00000 | 634,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 831,00000 | 586,60000 | 610,00000 | 634,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.5. | Установка остановочных павильонов | УКСиБ | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Структурный элемент 3. «Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа» | УКСиБ | 11 247,89000 | 5 082,63000 | 3 082,63000 | 3 082,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 247,89000 | 5 082,63000 | 3 082,63000 | 3 082,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3.1. | Содержание территорий кладбищ в границах Озерского городского округа | УКСиБ | 11 247,89000 | 5 082,63000 | 3 082,63000 | 3 082,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 247,89000 | 5 082,63000 | 3 082,63000 | 3 082,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Структурный элемент 4. «Организация мероприятий по обеспечению наружным освещением Озерского городского округа» | УКСиБ | 119 152,00000 | 38 527,10000 | 39 650,00000 | 40 974,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 152,00000 | 38 527,10000 | 39 650,00000 | 40 974,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4.1 | Содержание и ремонт объектов наружного освещения Озерского городского округа | УКСиБ | 25 592,40000 | 8 530,80000 | 8 530,80000 | 8 530,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 592,40000 | 8 530,80000 | 8 530,80000 | 8 530,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4.2. | Оплата электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа | УКСиБ | 93 559,60000 | 29 996,30000 | 31 119,20000 | 32 444,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93 559,60000 | 29 996,30000 | 31 119,20000 | 32 444,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Структурный элемент 5. «Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа» | УКСиБ | 40 825,04000 | 18 576,68000 | 11 121,38000 | 11 126,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 149,20000 | 716,40000 | 716,40000 | 716,40000 | 38 675,84000 | 17 860,28000 | 10 404,98000 | 10 410,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1. | Содержание территорий скверов Озерского городского округа | УКСиБ | 17 454,00000 | 7 818,00000 | 4 818,00000 | 4 818,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 454,00000 | 7 818,00000 | 4 818,00000 | 4 818,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.2. | Акарицидная обработка территорий скверов | УКСиБ | 655,20000 | 218,40000 | 218,40000 | 218,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 655,20000 | 218,40000 | 218,40000 | 218,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. | Содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности | УКСиБ | 4 322,26504 | 2 676,58914 | 822,83795 | 822,83795 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 322,26504 | 2 676,58914 | 822,83795 | 822,83795 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4. | Акарицидная обработка незакрепленных и прибрежных территорий | УКСиБ | 1 787,80000 | 787,80000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 787,80000 | 787,80000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.5. | Акарицидная обработка против кивсяков | УКСиБ | 1 682,88615 | 560,96205 | 560,96205 | 560,96205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 682,88615 | 560,96205 | 560,96205 | 560,96205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.6. | Содержание детских игровых площадок, расположенных на землях общего пользования | УКСиБ | 4 458,44881 | 2 058,44881 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 458,44881 | 2 058,44881 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.7. | Поставка природного газа для мемориала «Вечный огонь» | УКСиБ | 452,82000 | 145,94000 | 150,64000 | 156,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 452,82000 | 145,94000 | 150,64000 | 156,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.8. | Техническое обслуживанию мемориала «Вечный огонь» | УКСиБ | 38,52000 | 12,84000 | 12,84000 | 12,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,52000 | 12,84000 | 12,84000 | 12,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.9. | Организация оформления мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа | УКСиБ | 4 083,90000 | 1 361,30000 | 1 361,30000 | 1 361,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 083,90000 | 1 361,30000 | 1 361,30000 | 1 361,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.10. | Содержание фонтанов на территории Озерского городского округа | УКСиБ | 2 280,00000 | 760,00000 | 760,00000 | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 280,00000 | 760,00000 | 760,00000 | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.11. | Проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа | УКСиБ | 900,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.12. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | УКСиБ | 2 149,20000 | 716,40000 | 716,40000 | 716,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 149,20000 | 716,40000 | 716,40000 | 716,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.13. | Ремонт тротуаров на территории Озерского городского округа | УКСиБ | 560,00000 | 560,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 560,00000 | 560,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление 3 «Организация мер по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Структурный элемент 6. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» | УКСиБ | 2 250,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 250,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1. | Обустройство пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами | УКСиБ | 1 800,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2. | Модернизация светофорных объектов | УКСиБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.3. | Перемещение бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа | УЖКХ | 450,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление 4 «Организация мероприятий по обустройству территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Структурный элемент 7. «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» | УЖКХ,  УКиМП | 1 100,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 100,00000 | 550,00000 | 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО (7 500 кв. м) | | УКиМП | 100,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.1. | Отсыпка песком | УКиМП | 54,00000 | 27,00000 | 27,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54,00000 | 27,00000 | 27,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.2. | Очистка дна водной акватории | УКиМП | 24,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,00000 | 12,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.3. | Лабораторные исследования воды | УКиМП | 22,00000 | 11,00000 | 11,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,00000 | 11,00000 | 11,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Земельный участок для размещения пляжа «Молодежный» (10 877 кв. м) | | УЖКХ | 69,08600 | 34,54300 | 34,54300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 69,08600 | 34,54300 | 34,54300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.4. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 50,36000 | 25,18000 | 25,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,36000 | 25,18000 | 25,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.5. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 18,72600 | 9,36300 | 9,36300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,72600 | 9,36300 | 9,36300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Пляж «Дальний» (23 621 кв.м) | | УЖКХ | 375,34000 | 187,67000 | 187,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 375,34000 | 187,67000 | 187,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.6. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 120,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.7. | Исследования воды и песка | УЖКХ | 22,02400 | 11,01200 | 11,01200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,02400 | 11,01200 | 11,01200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.8. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 64,56800 | 32,28400 | 32,28400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64,56800 | 32,28400 | 32,28400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.9. | Содержание медицинского персонала | УЖКХ | 164,94800 | 82,47400 | 82,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164,94800 | 82,47400 | 82,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.10. | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | УЖКХ | 3,80000 | 1,90000 | 1,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,80000 | 1,90000 | 1,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Пляж «Нептун» (11 384 кв.м) | | УЖКХ | 331,12400 | 165,56200 | 165,56200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 331,12400 | 165,56200 | 165,56200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.11. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 102,47600 | 51,23800 | 51,23800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,47600 | 51,23800 | 51,23800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.12. | Исследования воды и песка | УЖКХ | 22,02400 | 11,01200 | 11,01200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,02400 | 11,01200 | 11,01200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.13. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 37,87600 | 18,93800 | 18,93800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37,87600 | 18,93800 | 18,93800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.14 | Содержание медицинского персонала | УЖКХ | 164,94800 | 82,47400 | 82,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164,94800 | 82,47400 | 82,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.15. | Приобретение медицинских аптечек, средств гигиены | УЖКХ | 3,80000 | 1,90000 | 1,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,80000 | 1,90000 | 1,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Земельный участок для размещения пляжа по адресу ул. Набережная, 21 (1 251 кв.м) | | УЖКХ | 70,32400 | 35,16200 | 35,16200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,32400 | 35,16200 | 35,16200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.16. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 50,36000 | 25,18000 | 25,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,36000 | 25,18000 | 25,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.17. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 19,96400 | 9,98200 | 9,98200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,96400 | 9,98200 | 9,98200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Земельный участок для размещения пляжа по адресу мкр. Заозерный, 4 (6 431 кв.м) | | УЖКХ | 68,49200 | 34,24600 | 34,24600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,49200 | 34,24600 | 34,24600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.18. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 50,36000 | 25,18000 | 25,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,36000 | 25,18000 | 25,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.19. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 18,13200 | 9,06600 | 9,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,13200 | 9,06600 | 9,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Земельный участок для размещения пляжа «Восточный» в пос. Метлино (1 556 кв.м) | | УЖКХ | 54,13200 | 27,06600 | 27,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54,13200 | 27,06600 | 27,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.20. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 36,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.21. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 18,13200 | 9,06600 | 9,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,13200 | 9,06600 | 9,06600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Земельный участок для размещения пляжа Южный» пос. Новогорный (953 кв.м) | | УЖКХ | 31,50200 | 15,75100 | 15,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,50200 | 15,75100 | 15,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.22. | Санитарное содержание и обслуживание территории | УЖКХ | 20,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.23. | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов | УЖКХ | 11,50200 | 5,75100 | 5,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11,50200 | 5,75100 | 5,75100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление 5 «Организация работы органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Структурный элемент 8. «Осуществление текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» | УКСиБ | 54 625,28600 | 18 169,88200 | 18 208,68200 | 18 246,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 625,28600 | 18 169,88200 | 18 208,68200 | 18 246,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.1. | Финансовое обеспечение текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | УКСиБ | 54 625,28600 | 18 169,88200 | 18 208,68200 | 18 246,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 625,28600 | 18 169,88200 | 18 208,68200 | 18 246,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО4, в т.ч. | | | 724 204,16500 | | | | 0,00000 | | | | 156 380,40000 | | | | 566 723,76500 | | | | 0,00000 | | | |
| 1-й год реализации | | | 257 516,54700 | | | | 0,00000 | | | | 55 500,70000 | | | | 201 465,84700 | | | | 0,00000 | | | |
| 2-й год реализации | | | 233 046,88900 | | | | 0,00000 | | | | 50 564,40000 | | | | 181 932,48900 | | | | 0,00000 | | | |
| 3-й год реализации | | | 233 640,72900 | | | | 0,00000 | | | | 50 315,30000 | | | | 183 325,42900 | | | | 0,00000 | | | |

Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены полномочия по решению вопросов городского округа, предусмотренные статьей 16 «Вопросы местного значения городского округа», а именно:

п. 5 статьи 16 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

п. 7 статьи 16 - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

п. 20 статьи 16 - создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

п. 23 статьи 16 - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

п. 25 статьи 16 - организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Вопросы местного значения предполагают непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан округа и является одной из приоритетных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по:

* организации транспортного обслуживания населения;
* обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии;
* организации мер по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа;
* содержанию мест захоронения в границах Озерского городского округа;
* организации мероприятий по обеспечению наружным освещением Озерского городского округа;
* организации мероприятий по благоустройству территории Озерского городского округа.

Движение маршрутов в Озерском городском округе осуществляется на основании Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, размещенного на официальном сайте администрации Озерского городского округа Челябинской области. График движения, путь следования и тарификация маршрутов в Озерском городском округе определяется паспортом каждого маршрута.

Всего на территории Озерского городского округа организовано 4 пригородных маршрута (2 маршрута - г. Озерск - пос. Метлино, 2 маршрута – г. Озерск – пос. Новогорный), и 30 городских маршрутов, в том числе 18 сезонных маршрутов.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе уполномоченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты регулярных перевозок, для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров Озерского городского округа и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным городским, пригородным маршрутам по регулируемому тарифу установлены решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области.

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных контрактов в порядке, установленном [законодательством](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349443/e7bf3fbecc42f2b992c4a2fc6e93c54d4b4979b1/#dst103) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 года. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок.

Для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам установлены следующие муниципальные маршруты:

1. для городского сообщения, в т. ч. сезонные маршруты:

* Маршрут № 1 «ДК «Маяк» - бульвар Гайдара, 18»;
* Маршрут № 2 «площадь Курчатова – поселок № 2»;
* Маршрут № 4 «КПП № 2 – КПП № 4»;
* Маршрут № 11 «ДК «Маяк» – Сад № 9»;
* Маршрут № 12 «ДК им. Пушкина – магазин «Электроника»;
* Маршрут № 55 «ДК «Маяк» - КПП-2»;
* Маршрут № 36 «ДК «Маяк» - Новое кладбище»
* Маршрут № 17 «Сквер первостроителей – НСТ «Акакуль»;
* Маршрут № 18 «Главпочтамт – Сад № 8».

2. для пригородного сообщения:

* Маршрут № 271 «г. Озерск – пос. Метлино»,
* Маршрут № 272 «г. Озерск – ст. Бижеляк».

Для обеспечения организации дорожной деятельности необходимо выполнение комплекса работ по содержанию.

Содержание автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети предусматривает содержание полосы отвода, земляного полотна, дорожных одежд, искусственных и защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, содержание газонов, тротуаров и малых форм, относящихся к улично-дорожной сети Озерского городского округа.

Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети предусматривает:

- поддержание автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети в чистоте и порядке;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог длиной до 100 м;

- устранение повреждений автомобильных дорог с грунтовым и щебеночным покрытием;

- устранение небольших повреждений покрытия тротуаров;

- устранение небольших повреждений газонов;

- обрезку веток деревьев и кустарников, вырубку деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков для обеспечения безопасности дорожного движения;

- установку временных дорожных знаков и уход за ними;

- замену и установку недостающих дорожных знаков, светофорных объектов, барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств;

- нанесение разметки улично-дорожной сети;

- выполнение прочих требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами.

Общая протяжённость сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Озерского городского округа по состоянию на 01.01.2024 года в соответствии с данными Реестра автомобильных дорог составляет 273,9 километров.

В целях приведения в соответствие элементов обустройства пешеходных переходов требованиям ГОСТ Озерским городским округом запланированы мероприятия по оборудованию пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации.

В целях поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии ежегодно Озерским городским округом проводятся мероприятия по ремонту отдельных участков автомобильных дорог.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.

В рамках реализации данной муниципальной программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий дорожного движения транспорта и пешеходов, ликвидации и профилактики возникновения мест концентрации ДТП:

* обустройство пешеходных переходов дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами;
* модернизация, замена и ремонт светофоров на объектах улично-дорожной сети города;
* проведение работ по перемещению бесхозяйных транспортных средств с дорог Озерского городского округа в целях увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

На территории Озерского городского округа размещены 4 кладбища общей площадью 830 654 кв. м

Для поддержания территорий кладбищ Озерского городского округа в надлежащем состоянии необходимо выполнение комплекса работ по их содержанию:

- поддержание общих территорий кладбищ в чистоте и порядке;

- удаление упавших деревьев на территориях кладбищ с вывозом порубочных остатков в специально отведенные места;

- удаление поросли деревьев и кустарников на участках, расположенных вблизи дорог и тротуаров;

- содержание в исправном состоянии расположенных на кладбищах зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, другого имущества на уровне не ниже определяемого действующими нормативами, обеспечение содержания;

- выполнение прочих требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами.

Освещение улиц Озерского городского округа представлено 5 722 светоточками в т.ч.:

* г. Озерск – 4 758 шт.
* пос. Новогорный – 504 шт.
* пос. Метлино – 392 шт.
* д. Новая Теча – 68 шт.

Для поддержания сетей освещения улиц Озерского городского округа в рабочем состоянии необходимо выполнение работ по их содержанию и ремонту:

* контроль состояния установок освещения улиц путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов, выявление повреждений в сетях, устройствах управления, осветительной арматуры с ликвидацией мелких повреждений;
* проведение профилактических испытаний электрооборудования;
* проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам, обеспечение защиты от короткого замыкания;
* выявление не горящих ламп, своевременная замена перегоревших ламп типа ДРЛ на тип ДНаТ либо на светодиодные светильники, не допуская отсутствие горения 2-х и более светильников подряд;
* устранение неисправностей светильников;
* проведение проверок и контроль болтовых контактных соединений в щитах освещения улиц;
* проведение ревизии всех контактных соединений и регулировка пускателей и контакторов, проверка изоляции вторичных цепей и аппаратов, установленных в щитах освещения улиц;
* устранение перехлестывания проводов воздушных ЛЭП, перетяжка проводов;
* проверка целостности жил и выполнение фазировки кабельных линий освещения;
* проведение измерения сопротивления изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 Вт;
* выполнение пофазного включения/отключения освещения улиц в соответствии с утвержденным графиком;
* выправка столбов наружного освещения;
* устранение непредвиденных повреждений сетей наружного освещения;
* проведение обрезки сучьев деревьев, касающихся проводов воздушных ЛЭП, опор и светильников;
* оплата электроэнергии;
* выполнение прочих требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами.

Благоустройство территории имеет важное значение для населения Озерского городского округа, так как выполнение мероприятий по благоустройству придает эстетичности облику Озерского городского округа и создает благоприятные условия жизни, труда и отдыха населения.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий проживания населения.

Благоустройство является составляющей частью городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая важную роль благоустройства и активное развитие благоустроительной деятельности в Озерском городском округе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского хозяйства.

Проведение эффективной работы по благоустройству территории Озерского городского округа является залогом устойчивого развития городского округа, способствует улучшению качества городской среды и комфорту проживания граждан.

В современных условиях важной является проблема сохранения и оздоровления окружающей среды, формирования в округе условий, благоприятно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни.

Озеленение является неотъемлемой частью внешнего благоустройства городского округа. Зеленые насаждения оказывают большое влияние на планировочную структуру города и поселков и являются одним из важнейших факторов в создании наилучших экологических, микроклиматических и санитарно-гигиенических условий жизни населения, в формировании культурного ландшафта.

Высокий уровень загрязнения атмосферы, характеризующийся интенсивным развитием производства и всех видов транспорта, создает необходимость развития зеленых зон в городе и поддержания их благоустройства.

Озеленение на территории Озерского городского округа представлено скверами общей площадью – 156 573,2 кв. м, в том числе:

- на территории г. Озерска – 136 451 кв. м:

* Сквер им. А.Б. Логинова –7 412 кв. м;
* Сквер «Первостроителям» – 19 285 кв. м;
* Сквер «40-летия Победы» – 22 546 кв. м;
* Сквер «Комсомольский» – 19 166 кв. м;
* Сквер «Молодежный» – 44 046 кв. м;
* Сквер «Фетисова» – 9 263 кв. м;
* Сквер «Броховича» – 6 802 кв. м;
* Мемориал «Вечный огонь» – площадь Октябрьская – 7 931 кв.м;

- на территории п. Новогорный – 12 648 кв. м

* сквер в районе ДК «Энергетик» по ул. Театральная, 1, пос. Новогорный – 12 648 кв. м

- на территории п. Метлино – 7 474,2 кв. м:

* Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне жителям поселка Метлино – 459,7 кв. м;
* сквера поселка Метлино в районе улиц Мира и Центральная – 7 014,5 кв. м

Комплекс работ по содержанию скверов предусматривает выполнение следующих работ:

- содержание в чистоте и порядке территорий скверов Озерского городского округа (уборка мусора; очистка дорожек, лестниц, скамеек от грязи и снега; вывоз снега в установленное место);

- уход за зелеными насаждениями, находящимися на территориях скверов;

- выполнение прочих требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами.

Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа включает в себя мероприятия по содержанию земельных участков, расположенных на землях общего пользования, а также содержание незакрепленных и прибрежных территорий Озерского городского округа.

Комплекс работ по благоустройству территории Озерского городского округа также предполагает мероприятия по содержанию объектов, благоустроенных в рамках формирования современной городской среды:

* пляж в конце улицы Иртяшская;
* пр. Карла Маркса;
* пешеходная дорожка, расположенная от домов № 13, 15 бул. Луначарского до дома № 30 по ул. Октябрьская;
* территория между д/с № 58 «Жемчужина и жилыми домами №№ 24, 26 по адресу бул. Гайдара;
* пешеходная дорожка, расположенная внутри домов (от дома № 56 по ул. Дзержинского до домов № 13, 15 по бул. Луначарского).

Техническое состояние дворовых проездов, введенных в эксплуатацию в период застройки города характеризуется крайней степенью изношенности до 80%. Неудовлетворительное состояние отдельных участков асфальтобетонного покрытия дворовых проездов связано в том числе с ярко выраженной автомобилецентричностью города, воздействием окружающей среды (погодных условий), а также разрушением покрытия вследствие проведения ремонтов сетей подземных коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация).

Деформированные участки асфальтобетонного покрытия дворовых проездов осложняют проезд автомобилей и проход пешеходов.

С учетом постоянно повышающимися требованиями к качеству жилого фонда и прилегающим к нему пространствам, изменению нормативных требований, предъявляемых к ним, необходимо продолжить работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа.

Меры по комплексному благоустройству территорий общего пользования Озерского городского округа полностью соответствуют целям и задачам описанным в национальных проектах Российской Федерации.

Одной из значимых проблем в округе является рост численности безнадзорных собак, которые являются распространителями заболевания бешенства. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологических опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.

Для улучшения экологической обстановки и санитарной безопасности в Озерском городском округе, стабилизации эпизоотической ситуации по бешенству, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизации риска возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных, в целях совершенствования системы обращения с биологическими отходами и уменьшения их негативного воздействия на окружающую среду, необходимо проведение мероприятий по регулированию количества безнадзорных животных на территории Озерского городского округа, путем их отлова, вакцинации, содержания, чипирования, учета в электронной базе и вольерной передержке.

Пляжные территории и прибрежные зоны отдыха наиболее востребованное и доступное место отдыха жителей Озерского городского округа. В настоящее время более 30 тыс. жителей ежегодно отдыхают на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа. Данные территории открыты и доступны для всех категорий населения, но их функционирование возможно при соблюдении обязательных требований по содержанию пляжей и прибрежных зон отдыха.

Организация эксплуатации пляжей Озерского городского округа проводится в соответствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 № № 732 «Об утверждение Правил пользования пляжами в Российской Федерации».

В настоящее время на территории округа функционирует два муниципальных пляжа, четыре прибрежных зоны отдыха в г. Озерске, одна прибрежная зона отдыха в поселке Новогорный, одна прибрежная зона отдыха в поселке Метлино.

Участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО был организован в 2001 году и располагается в живописном месте смешанного лесного массива. Площадь составляет 7500 кв. м. На территории прибрежной зоны отдыха располагаются: передвижной медицинский пункт, 3 грибка для защиты от солнца, скамейки, урны, аншлаги с наглядной агитацией по безопасности купания на воде, раздевалка, однако его оснащение изношено, прокатная база отсутствует. Рядом располагается лодочная станция. Требуется ежегодная отсыпка нового песка, очистка дна водной акватории и лабораторные исследования воды в связи с подготовкой к открытию летнего сезона.

Земельный участок для размещения пляжа «Молодежный», передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 26.07.2013 № 2276. Площадь составляет 10877 кв. м. На территории прибрежной зоны отдыха располагаются: передвижной медицинский пункт - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., смотровая вышка - 1 шт., флагшток - 1 шт., туалетная кабина с выгребной ямой – 1 шт., пляжные кабины для переодевания – 3 шт., скамейки с урнами - 5 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. Требуется проведение работ по санитарному содержанию пляжа, вырубка сухостойных деревьев, обширная вырезка густой поросли кустов и подлеска в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики паразитарных болезней. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.

Земельный участок, на котором расположен пляж «Дальний», передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 28.09.2012 № 2941. Площадь пляжа - 23621 кв. м. На территории пляжа «Дальний» имеются «грибки» для защиты от солнца - 4 шт., передвижной медицинский пункт - 1 шт., необустроенная уборная на два места с выгребной ямой, спасательная вышка - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 шт., контейнер для сбора мусора - 2 шт. Требуется ежегодное содержание и обслуживание территории в соответствии с санитарными нормами и правилами. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима организация медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицинских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики паразитарных болезней. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пляже необходимо оборудовать спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря. На пляже необходимо обустройство стендов с размещением материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и оказанию помощи утопающему.

Земельный участок, на котором расположен пляж «Нептун», передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 26.07.2013 № 2276. Площадь пляжа 11 384 кв. м. На территории пляжа «Нептун» располагается передвижной медицинский пункт - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., пляжная кабина для переодевания - 1 шт., скамейки - 6 шт., урны - 5 шт., флагшток - 1 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. Требуется ежегодное содержание и обслуживание территории в соответствии с санитарными нормами и правилами. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима организация медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицинских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики паразитарных болезней. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пляже необходимо оборудовать спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря. На пляже необходимо обустройство стендов с размещением материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и оказанию помощи утопающему. На пляже необходима установка зонтов для защиты от солнца и скамеек.

Земельный участок для размещения пляжа по ул. Набережная, 21, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1017. Площадь – 1 251 кв. м. На территории указанной прибрежной зоны отдыха имеются «грибки» для защиты от солнца - 4 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 шт., скамейки - 10 шт., урны - 5 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжа и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов. Необходимо проведение ежегодной механической планировки территории для выравнивания провалов и гребней, образованных льдами и грунтовыми водами. Необходимо проведение работ по уборке частой поросли и кустарника с прилегающей территории.

Земельный участок для размещения пляжа в мкр. Заозерный, 4, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1019. Площадь – 6 431 кв. м. На территории указанной прибрежной зоны отдыха имеются «грибки» для защиты от солнца с навесами - 4 шт., пляжные кабины для переодевания - 3 шт., скамейки - 7 шт., урны - 3 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов. Необходимо проведение работ по уборке частой поросли и кустарника с прилегающей территории.

Земельный участок для размещения пляжа «Восточный» в пос. Метлино, ул. Береговая, 59, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1013. Площадь – 1 556 кв. м. Указанная прибрежная зона отдыха оборудована кабинкой для переодевания - 1 шт., скамейками - 2 шт., урнами - 2 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.

Земельный участок для размещения пляжа «Южный» в пос. Новогорный, ул. Парковая, 2в, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1018. Площадь - 953 кв. м. Указанная прибрежная зона отдыха оборудована кабинкой для переодевания - 1 шт., скамейками - 2 шт., урнами - 2 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории для пляжа и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.

Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года является основой для разработки и реализации данной муниципальной программы.

Разработка и реализация муниципальной программы позволит комплексно подойти к решению указанных проблем, повысить эффективность бюджетных расходов.

Использование программного метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства городского округа.

Реализация данной Программы обеспечит исполнение надлежащего содержания и обслуживания пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа.

К основным рискам реализации Программы относятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы»

Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе, комплексное решение проблем организации дорожной деятельности в границах Озерского городского округа, поддержание территорий кладбищ Озерского городского округа в нормативном состоянии, обеспечение наружным освещением Озерского городского округа, создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан Озерского городского округа, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского городского округа, создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа реализуются через следующие задачи:

* обеспечение доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе;
* приведение в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог;
* оборудование пешеходных переходов стационарным освещением и системами сигнализации;
* обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Озерского городского округа;
* обеспечение оплаты электроэнергии светофорных объектов;
* установка остановочных павильонов;
* обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию территорий кладбищ в соответствии с требованиями Стандарта качества;
* обеспечение бесперебойной работы сетей наружного освещения в границах Озерского городского округа;
* оплата электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа;
* обеспечение содержания территорий скверов в соответствии с требованиями Стандарта качества;
* обеспечение акарицидной обработки территорий скверов в соответсвии с требованиями Стандарта качества;
* обеспечение содержания земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности;
* обеспечение акарицидной обработки незакрепленных и прибрежных территорий
* обеспечение акарицидной обработки против кивсяков;
* обеспечение содержания детских игровых площадок, расположенных на землях общего пользования;
* обеспечение поставки природного газа для мемориала «Вечный огонь» ;
* обеспечение технического обслуживания мемориала «Вечный огонь» ;
* организация оформления мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа;
* обеспечение содержания фонтанов на территории Озерского городского округа;
* обеспечение проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа;
* проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
* обеспечение ремонта тротуаров на территории Озерского городского округа;
* создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения Озерского городского округа, в том числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа;
* создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Озерского городского округа;
* создание условий для профилактики безопасности дорожного движения;
* сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа;
* обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа;
* сохранение и развитие кадрового потенциала;
* материально-техническое обеспечение работников.

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Реализация муниципальной программы предусматривается в 2024-2026 годах. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы»

Перечень мероприятий, декомпозированных по направлениям и структурным элементам, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы приведены в таблице 1 «Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)», таблице 2 «Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» и таблице 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Благоустройство Озерского городского округа».

Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 156 380,40000 | 55 500,70000 | 50 564,40000 | 50 315,30000 |
| Бюджет округа | 567 823,76500 | 202 015,84700 | 182 482,48900 | 183 325,42900 |
| Иные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по источникам | 724 204,16500 | 257 516,54700 | 233 046,88900 | 233 640,72900 |

Раздел 6 «Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы»

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - УКСиБ) является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (далее – УЖКХ) и Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – УКиМП) являются соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители осуществляют:

реализацию муниципальной программы в целях достижения целевых показателей и конечных результатов ее реализации, а также эффективного использования бюджетных средств;

представление в Управление экономики отчетности о реализации муниципальной программы в срок:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается осуществление расходов на финансовое обеспечение текущей деятельности Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (осуществление текущей деятельности УКСиБ на основании бюджетной сметы).

В ходе реализации бюджета Озерского городского округа финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе ее мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальных программ, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись Озерского городского округа.

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной

программы»

Ежегодно по итогам реализации муниципальной программы прогнозируется исполнение следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Значения показателей | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
|  | количество маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам согласно установленного расписания, маршрут | 11 | 11 | 11 |
|  | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км | 5,601 | 5,724 | 5,690 |
|  | количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением и системами сигнализации, шт. | 10 | 0 | 0 |
|  | протяженность автомобильных дорог, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, км. | 273,900 | 273,900 | 273,900 |
|  | объем поставленной электроэнергии для нужд светофорных объектов, кВт/час | 586,6 | 610,0 | 634,4 |
|  | количество установленных остановочных павильонов, шт. | 4 | 0 | 0 |
|  | площадь территорий кладбищ, содержание которых ежегодно выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 830 654 | 830 654 | 830 654 |
|  | количество светоточек, содержание и ремонт которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, шт. | 5 722 | 5 722 | 5 722 |
|  | объем электроэнергии, расходуемой на уличное освещение Озерского городского округа, кВт/час | 29 996,3 | 31 196,2 | 32 444,1 |
|  | площадь территорий скверов, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 156 573,20 | 156 573,20 | 156 573,20 |
|  | площадь территорий скверов, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, Га | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
|  | площадь земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся в государственной собственности (категория земель – земли населенных пунктов), содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 1 296 290 | 1 296 290 | 1 296 290 |
|  | площадь незакрепленных и прибрежных территорий, акарицидная обработка которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, Га | 48,94 | 48,94 | 48,94 |
|  | проведение мероприятий по акарицидной обработке против кивсяков, мероприятие | 1 | 1 | 1 |
|  | площадь детских игровых площадок, содержание которых выполняется в соответствии с требованиями Стандарта качества, кв. м | 4 068 | 4 068 | 4 068 |
|  | объем поставленного природного газа для мемориала «Вечный огонь», тыс. куб. м | 16,363 | 16,363 | 16,363 |
|  | количество месяцев технического обслуживания мемориала «Вечный огонь», мес. | 12 | 12 | 12 |
|  | проведение мероприятий по оформлению мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа, мероприятие | 1 | 1 | 1 |
|  | количество фонтанов на территории Озерского городского округа, подлежащих содержанию, шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа, кв. м | 958 | 0 | 0 |
|  | количество проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, мероприятие | 1 | 1 | 1 |
|  | площадь отремонтированных тротуаров на территории Озерского городского округа, кв. м | 400 | 0 | 0 |
|  | проведение мероприятий по обустройству пешеходных переходов на территории Озерского городского округа дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами, мероприятие | 1 | 1 | 1 |
|  | количество модернизированных светофорных объектов, ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского округа, ед. | 20 | 20 | 20 |
|  | площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном содержании, кв. м | 56 073 | 56 073 | - |
|  | объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, куб. м | 200,45 | 200,45 | - |
|  | количество исследований воды и песка, исследование | 42 | 42 | - |
|  | количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных зон отдыха, ед. | 4 | 4 | - |
|  | количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха, т. | 17,6 | 17,6 | - |
|  | количество приобретенных аптечек, средств гигиены, компл. | 2 | 2 | - |
|  | доля медицинского персонала, получившего заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, % | 100 | 100 | - |
|  | доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | 100 | 100 | 100 |
|  | доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области | 100 | 100 | 100 |

Эти итоги позволят обеспечить достижения следующих целей:

1. Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг для населения в Озерском городском округе;

2. Комплексное решение проблем организации дорожной деятельности в границах в Озерского городского округа;

3. Поддержание территорий кладбищ Озерского городского округа в нормативном состоянии;

4. Обеспечение наружным освещением Озерского городского округа;

5. Создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан Озерского городского округа;

6. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского городского округа;

7. Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа.

Раздел 8 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления итоговых показателей реализации муниципальной программы с плановыми показателями, а также оценкой результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.