

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»**

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу [постановление](garantF1://8677879.0) от 21.12.2022 № 3543"Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждена

постановлением администрации

Озерского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

г. Озерск, Челябинская область

2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы**  **«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| Сроки и этапы и реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее- Управление по делам ГО и ЧС) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители  муниципальной программы | Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление образования);  Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа (далее - Управление КиМП);  Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (далее - Управление ФКиС);  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - Управление ЖКХ);  Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (далее - Управление КСиБ);  Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее - Управление имущественных отношений) | | | | | | | | | | | | |
| Перечень направлений | Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | | | Базовое значение показателя | | | 1-й год реализации | | | 2-й год реализации | | | 3-й год реализации |
| 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии, ед. | | | 29 | | | 10 | | | 10 | | | 9 |
| 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), ед. | | | 6 | | | 5 | | | 1 | | | 0 |
| 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), ед. | | | 15 | | | 6 | | | 4 | | | 5 |
| 4.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопожарной защиты, ед. | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 1 |
| 5.Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу, км | | | 210 | | | 70 | | | 70 | | | 70 |
| 6.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания, ед. | | | 21 | | | 14 | | | 4 | | | 3 |
| 7.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу, ед. | | | 25 | | | 9 | | | 8 | | | 8 |
| 8.Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов, ед. | | | 29 | | | 25 | | | 2 | | | 2 |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | | задача | | | Показатели | | | Срок реализации | | Ответственный | | |
| 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | 1.Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа.  2. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты муниципальных учреждений. | | | 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии;  2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);  3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС);  4.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопожарной защиты;  5.Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу;  6.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания;  7. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу;  8. Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | | | 2024-2026 годы | | Управление по делам ГО и ЧС  Управление образования;  Управление КиМП  Управление ФКиС  Управление ЖКХ  Управление КСиБ  Управление имущественных отношений | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | | | 1-й год реализации | | | 2-й год реализации | | | | 3-й год реализации | |
| Федеральный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | |
| Областной бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | |
| Бюджет округа | 17 110,297 | | | 7 039,040 | | | 5 487,944 | | | | 4 583,313 | |
| Иные источники |  | | |  | | |  | | | |  | |
| Всего по источникам | 17 110,297 | | | 7 039,040 | | | 5 487,944 | | | | 4 583,313 | |

**Структура муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление: Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | |
|  | 1.1.1. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа. | 2024-2026 годы | Управление по делам ГО и ЧС  Управление образования;  Управление КиМП  Управление ФКиС  Управление ЖКХ  Управление КСиБ  Управление имущественных отношений |
|  | 1.1.2. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты муниципальных учреждений. | 2024-2026 годы | Управление по делам ГО и ЧС  Управление образования;  Управление КиМП  Управление ФКиС  Управление ЖКХ  Управление КСиБ  Управление имущественных отношений |

**Паспорт структурного элемента**

**«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»**

**Муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | | | |
| Задачи структурного элемента | 1.Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа.  2. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты муниципальных учреждений. | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление по делам ГО и ЧС  Управление образования;  Управление КиМП  Управление ФКиС  Управление ЖКХ  Управление КСиБ  Управление имущественных отношений | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии, (ед.) | 29 | 10 | 10 | 9 |
| 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), (ед.) | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), (ед.) | 15 | 6 | 4 | 5 |
|  | 4.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопожарной защиты, (ед.) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5.Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу, (км) | 210 | 70 | 70 | 70 |
| 6.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания, (ед.) | 21 | 14 | 4 | 3 |
| 7.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу, (ед.) | 25 | 9 | 8 | 8 |
| 8.Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов, (ед.) | 29 | 25 | 2 | 2 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 17 110,297 | 7 039,040 | 5 487,944 | 4 583,313 |
| Иные источники |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 17 110,297 | 7 039,040 | 5 487,944 | 4 583,313 |

**Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1. | Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа | | | | | |
| 1.1.1 | Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу | 5. Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу | км | 70 | 70 | 70 |
| 1.1.2 | Оборудование территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем: п. Бижеляк; Селезни, ст. Татыш | 8. Приобретение (закупка) оборудования, инвентаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.3 | Монтаж и установка системы аварийного освещения МБДОУ ДС №43 по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д.21; | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.4 | Монтаж и установка системы аварийного освещения МБДОУ ДС №43 по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Набережная, д.31 | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.5 | Монтаж и установка системы аврийного освещения МБДОУ ДС №43 по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Чапаева, д.11а | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.6 | Текущий ремонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО "ДТДиМ" (клуб "Олимпия") по адресу: г.Озерск, ул.Семенова, д.19 | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.7 | Монтаж АПС в помещениях здания МБДОУ ДС №8 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, п.Метлино, ул.Мира,д.8 | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.8 | Монтаж АПС в помещениях здания МБДОУ ДС №8 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, п.Метлино, ул.Мира, д.8а | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | - | - | 1 |
| 1.1.9 | Монтаж аварийного освещения в здании МБУ ДК "Синегорье" | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.10 | Реконструкция системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБУ ОТДиК "Наш дом" | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.11 | Проектирование адресной системы АПС и СОУЭ в МБУ ДК «Синегорье» | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.12 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании МБУ ДО "ДМШ №2" | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.13 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ДО "ДХШ" | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.14 | Монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении механической мастерской Городского парка МБУ ПКиО | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.15 | Ремонт автоматической установки пожарной сигнализации системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ТК "Золотой петушок" | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.16 | Реконструкция системы пожарной сигнализации в здании МБУ ОТДиК "Наш дом" | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | - | 1 | 1 |
| 1.1.17 | Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены в зрительном зале здания МБУ ДК «Синегорье» | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.18 | Огнезащитная пропитка ткани занавеса на сцене и штор в зрительном зале здания МБУ ДК «Синегорье» | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.19 | Проверка качества огнезащитной обработки ткани занавеса и деревянных конструкций в здании МБУ ДК "Синегорье" |
| 1.1.20 | Проверка качества огнезащитной обработки занавеса сцены в помещении актового зала здания МБУДО "ДМШ №2" | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.21 | Проверка качества огнезащитной обработки планшета сцены в помещении актового зала здания МБУДО "ДМШ №2" |
| 1.1.22 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака здания МБУДО "ДХШ" | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.23 | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций деревянного склада для плав.средств в Городском парке МБУ ПКиО; | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.24 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций мостков, колосников, коврового покрытия сцены, деревянных конструкций декораций новых спектаклей в МБУ ТК "Золотой петушок" | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.25 | Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (6 шт.) МБУ ПКиО | 8. Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 6 | - | - |
| 1.1.26 | Приобретение пожарных щитов закрытого типа (3 шт) МБУ ПКиО | 8. Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 3 | - | - |
| 1.1.27 | Техническое обслуживание огнетушителей в здании МБУ ДК "Синегорье" | 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии | Ед. | 1 | 1 | - |
| 1.1.28 | Проведение технического осмотра огнетушителей в учреждениях МБУ "КДЦ" | 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.29 | Приобретение огнетушителей порошковых ОП-4 (12 шт) МБУДО "ДМШ №1" | 8. Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 12 | - | - |
| 1.1.30 | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных перекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, в административном здании, Ленина, 62 | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | 8 | - | - |
| 1.1.31 | Огнезащитная обработка деревянных перегородок чердачного помещения по адресу пр. Ленина, 62 |
| 1.1.32 | Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административном здании, Ленина, 62 | 7. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.33 | Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д.39а, пос. Метлино, ул.Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административном здании, Ленина, 62 | 1. Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.34 | Проектирование АПС и СОУЭ в общежитии, п. Татыш по ул. Трудящихся, д. 39а | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.35 | Ремонт пожарного трубопровода здания спортивного павильона стадиона "Труд" ул. Парковая,1,а | 7.Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу | Ед. | 1 | - | - |
| 1.1.36 | Обработка огнезащитным составом несущих металлических конструкций здания. Культурно спортивный комплекс, Октябрьская,9 | 6. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания | Ед. | - | 1 | - |
| 1.1.37 | Испытание наружных пожарных лестниц здания КСК ул. Октябрьская,9 | 4. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопожарной защиты | Ед. | - | - | 1 |
| 1.1.38 | Выполнение проекта на ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, Здание детской лыжной базы стадиона "Труд" ул. Парковая,1а, корпус 2. | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | - | - | 1 |
| 1.1.39 | Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Здание детской лыжной базы стадиона "Труд" ул. Парковая,1а, корпус 2. | 3. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Ед. | - | - | 1 |
| 1.1.40 | Приобретение двери входной Люкс №5, сталь 3 млм, 2050х960 в количестве 2 штук МКУ "Озерское лесничество" | 8. Приобретение (закупка) оборудования, инвертаря, систем противопожарной защиты в муниципальные здания и территории общего пользования населенных пунктов | Ед. | 2 | - | - |
| 1.1.41 | Выполнение работ по модернизации и дооснащению имеющейся противопожарной системы путем монтажа в систему оповещения голосового сигнала, административное здание по ул. Блюхера, 2а | 2. Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Ед. | 1 | - | - |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории**

**Озерского городского округа»**

по состоянию на 01 января 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | ответственный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | общий объем финансирования | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | местный бюджет | | | | иные источники | | |
|  | Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа |  | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |
|  | направление 1 "Создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу | Управление по делам ГО и ЧС | 1020,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Оборудование территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем: п. Бижеляк; Селезни, ст Татыш | Управление по делам ГО и ЧС | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| **Итого по Управление по делам ГО и ЧС** | | | **1110,000** | **370,000** | **370,000** | **370,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1110,000** | **370,000** | **370,000** | **370,000** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.3. | Монтаж и установка системы аврийного освещения МБДОУ ДС №43 по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д.21 | Управление образования | 495,458 | 495,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495,458 | 495,458 | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Монтаж и установка системы аврийного освещения МБДОУ ДС №43 по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Набережная, д.31 | Управление образования | 516,640 | 516,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516,640 | 516,640 | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Монтаж и установка системы аврийного освещения МБДОУ ДС №43 по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Чапаева, д.11а | Управление образования | 653,790 | 0,000 | 653,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653,790 | 0,000 | 653,790 | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Текущий рмонт системы АПС И СОУЭ в здании МБУ ДО "ДТДиМ" (клуб "Олимпия" ) по адресу: г.Озерск, ул.Семенова, д.19 | Управление образования | 438,851 | 438,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438,851 | 438,851 | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Монтаж АПС в помещениях здания МБДОУ ДС №8 по адресу: Челябинская область, г.Озерск,  п. Метлино, ул. Мира, д.8 | Управление образования | 853,031 | - | 853,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853,031 | - | 853,031 | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Монтаж АПС в помещениях здания МБДОУ ДС №8 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д.8а | Управление образования | 1 378,382 | - | - | 1378,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 378,382 | - | - | 1378,382 | - | - | - |
| **Итого по Управление образования** | | | **4 336,152** | **1450,949** | **1506,821** | **1378,382** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1506,821** | **1378,382** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.9. | Монтаж аварийного освещения в здании МБУ ДК "Синегорье" | Управление КиМП | 309,336 | 309,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,336 | 309,336 | - | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Реконструкция системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБУ ОТДиК "Наш дом" | Управление КиМП | 1 848,109 | 1848,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 848,109 | 1848,109 | - | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Проектирование адресной системы АПС и СОУЭ в МБУ ДК «Синегорье» | Управление КиМП | 188,900 | 188,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,900 | 188,900 | - | - | - | - | - |
| 1.1.12. | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании МБУ ДО "ДМШ №2" | Управление КиМП | 77,652 | 25,884 | 25,884 | 25,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,652 | 25,884 | 25,884 | 25,884 | - | - | - |
| 1.1.13. | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ДО "ДХШ" | Управление КиМП | 26,464 | 26,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,464 | 26,464 | - | - | - | - | - |
| 1.1.14. | Монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении механической мастерской Городского парка МБУ ПКиО | Управление КиМП | 83,573 | 83,573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,573 | 83,573 | - | - | - | - | - |
| 1.1.15. | Ремонт автоматической установки пожарной сигнализации системы оповещения и правление эвакуацией людей при пожаре в здании МБУ ТК "Золотой петушок" | Управление КиМП | 774,076 | - | 774,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774,076 | - | 774,076 | - | - | - | - |
| 1.1.16. | Реконструкция системы пожарной сигнализации в здании МБУ ОТДиК "Наш дом" | Управление КиМП | 3639,846 | - | 1819,923 | 1819,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3639,846 | - | 1819,923 | 1819,923 | - | - | - |
| 1.1.17. | Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены в зрительном зале здания МБУ ДК «Синегорье» | Управление КиМП | 184,147 | 184,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,147 | 184,147 | - | - | - | - | - |
| 1.1.18. | Огнезащитная пропитка ткани занавеса на сцене и штор в зрительном зале здания МБУ ДК «Синегорье» | Управление КиМП | 108,338 | 108,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,338 | 108,338 | - | - | - | - | - |
| 1.1.19 | Проверка качества огнезащитной обработки ткани занавеса и деревянных конструкций в здании МБУ ДК "Синегорье" | Управление КиМП | 18,600 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,600 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | - | - | - |
| 1.1.20. | Проверка качества огнезащитной обработки занавеса сцены в помещении актового зала здания МБУДО "ДМШ №2" | Управление КиМП | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - | - |
| 1.1.21. | Проверка качества огнезащитной обработки планшета сцены в помещении актового зала здания МБУДО "ДМШ №2" | Управление КиМП | 8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,100 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | - | - | - |
| 1.1.22. | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака здания МБУДО "ДХШ" | Управление КиМП | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | - |
| 1.1.23. | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций деревянного скалада для плав.средств в Городском парке МБУ ПКиО | Управление КиМП | 173,662 | 173,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,662 | 173,662 | - | - | - | - | - |
| 1.1.24. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций мостков, колосников, коврового покрытия сцены, деревянных конструкций декораций новых спектаклей в МБУ ТК "Золотой петушок" | Управление КиМП | 289,100 | 231,100 | 29,000 | 29,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 289,100 | 231,100 | 29,000 | 29,000 | - | - | - |
| 1.1.25. | Приобретение ранцевых лесных огнетушителей (6 шт.) МБУ ПКиО | Управление КиМП | 52,680 | 52,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,680 | 52,680 | - | - | - | - | - |
| 1.1.26. | Приобретение пожарных щитов закрытого типа (3 шт) МБУ ПКиО | Управление КиМП | 24,585 | 24,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,585 | 24,585 | - | - | - | - | - |
| 1.1.27 | Техническое обслуживание огнетушителей в здании МБУ ДК "Синегорье" | Управление КиМП | 4,240 | 2,120 | 2,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,240 | 2,120 | 2,120 | - | - | - | - |
| 1.1.28 | Проведение технического осмотра огнетушителей в учреждениях МБУ "КДЦ" | Управление КиМП | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | - | - | - |
| 1.1.29 | Приобретение огнетушителей порошковых ОП-4 (12 шт) МБУДО "ДМШ №1" | Управление КиМП | 13,104 | 13,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,104 | 13,104 | - | - | - | - | - |
| **Итого по Управление КиМП** | | | **7 907,612** | **3311,002** | **2686,403** | **1910,207** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7 907,612** | **3311,002** | **2686,403** | **1910,207** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.30. | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных перекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, в административном здании, Ленина, 62 | Управление ЖКХ | 26,893 | 26,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,893 | 26,893 | - | - | - | - | - |
| 1.1.31. | Огнезащитная обработка деревянных перегородок чердачного помещения по адресу пр. Ленина, 62 | Управление ЖКХ | 93,816 | 93,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,816 | 93,816 | - | - | - | - | - |
| 1.1.32 | Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административном здании, Ленина, 62 | Управление ЖКХ | 264,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | - | - | - |
| 1.1.33 | Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76, в административном здании, Ленина, 62 | Управление ЖКХ | 78,840 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,840 | 26,280 | 26,280 | 26,280 | - | - | - |
| 1.1.34 | Проектирование АПС и СОУЭ в общежитии, п. Татыш по ул. Трудящихся, д. 39а | Управление ЖКХ | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | - |
| **Итого по Управление ЖКХ** | | | **508,549** | **279,989** | **114,280** | **114,280** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **508,549** | **279,989** | **114,280** | **114,280** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.35. | Ремонт пожарного трубопровода здания спортивного павильона стадиона "Труд" ул. Парковая,1,а | Управление ФКиС | 810,440 | 810,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810,440 | 810,440 | - | - | - | - | - |
| 1.1.36 | Обработка огнезащитным составом несущих металлических конструкций здания. Культурно спортивный комплекс, Октябрьская,9 | Управление ФКиС | 810,440 | - | 810,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810,440 | - | 810,440 | - | - | - | - |
| 1.1.37 | Испытание наружных пожарных лестниц здания КСК ул. Октябрьская,9 | Управление ФКиС | 104,020 | - | - | 104,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,020 | - | - | 104,020 | - | - | - |
| 1.1.38 | Выполнение проекта на ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, Здание детской лыжной базы стадиона "Труд" ул. Парковая,1а, корпус 2. | Управление ФКиС | 103,104 | - | - | 103,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,104 | - | - | 103,104 | - | - | - |
| 1.1.39 | Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, Здание детской лыжной базы стадиона "Труд" ул. Парковая,1а, корпус 2. | Управление ФКиС | 603,320 | - | - | 603,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,320 | - | - | 603,320 | - | - | - |
| **Итого по Управление ФКиС** | | | **2 431,324** | **810,440** | **810,440** | **810,444** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 431,324** | **810,440** | **810,440** | **810,444** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.40 | Приобретение двери входной Люкс №5, сталь 3 млм, 2050х960 в количестве 2 штук (МКУ "Озерское лесничество" | Управление имущественных отношений | 240,000 | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,000 | 240,000 | - | - | - | - | - |
| 1.1.41 | Выполнение работ по модернизации и дооснащению имеющейся противопожарной системы путем монтажа в систему оповещения голосового сигнала, административное здание по ул. Блюхера, 2а | Управление имущественных отношений | 576,660 | 576,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576,660 | 576,660 | - | - | - | - | - |
| **Итого по Управление имущественных отношений** | | | **816,660** | **816,660** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **816,660** | **816,660** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по программе, в т.ч.** |  | **17 110,297** | | | |  | | | |  | | | | **17 110,297** | | | |  | | |
|  | **1-й год реализации** |  | **7 039,040** | | | |  | | | |  | | | | **7 039,040** | | | |  | | |
|  | **2-й год реализации** |  | **5 478,944** | | | |  | | | |  | | | | **5 478,944** | | | |  | | |
|  | **3-й год реализации** |  | **4 583,313** | | | |  | | | |  | | | | **4 583,313** | | | |  | | |

**Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»**

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»;

Стратегией социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261.

Основными приоритетами муниципальной политики в данной сфере, направленными на повышение уровня противопожарной защиты населения и территории Озерского городского округа, а также сокращения людских и материальных потерь от огня, реализуемыми в ходе выполнения данной Программы, являются:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения;

- осуществление комплекса организационных, профилактических и практических мер, направленных на снижение гибели людей при пожарах;

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;

- материально-техническое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности;

- информационное обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Безопасность муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Озерского городского округа - это условия сохранения жизни и здоровья населения, а также материальных ценностей учреждений от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Пожарная безопасность учреждений достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, профилактического, информационного и организационного характера.

Среди различных видов безопасности учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Пожарная безопасность населенных пунктов обеспечивается за счет первичных средств пожаротушения, защиты населенных пунктов от лесных пожаров.

Эффективная система обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений, территории Озерского городского округа должна решаться с учетом специфики и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями.

В ходе проведения проверок сотрудниками ФГКУ «Специального управления ФПС № 1 МЧС России» муниципальных учреждений особое внимание уделялось наличию и исправности системы оповещения, автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, наружного и внутреннего водопровода, соответствию электрических сетей требованиям Правил устройства электроустановок, состоянию путей эвакуации.

Характерными нарушениями Правил пожарной режима в муниципальных учреждениях являются:

необходимость ремонта АПС;

необходимость ремонта систем оповещения о пожаре;

использование горючих материалов, дверей складов с пределом огнестойкости менее нормативных, горючей отделки на путях эвакуации;

первичные средства пожаротушения требуют замены;

отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций на путях эвакуации, сценического оформления.

В муниципальных образовательных организациях необходима замена устаревшей пожарной сигнализации с выводом ее на центральный пульт пожарной охраны. Необходимо ежегодное устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, граничащих с лесом.

Для снижения количества выявленных нарушений [Правил пожарной режима](garantF1://86063.0), снижение невыполненных требований пожарной безопасности, предложенных предписаниями государственного пожарного надзора создания безопасных условий для жизни и здоровья населения Озерского городского округа, необходима данная муниципальная программа.

В деле организации противопожарной безопасности необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления. Успешное комплексное решение этой задачи возможно лишь с использованием программного метода.

К основным рискам реализации Программы относятся:

1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;

2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;

3) непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления в экономики, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;

4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

**Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы»**

Целью Программы является создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского городского округа.

2. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты муниципальных учреждений.

**Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

Муниципальная программа реализуется в течение 2024-2026 годов. Выделение этапов Программы не предусмотрено.

**Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы»**

Достижение целей и задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы и ожидаемые результаты представлены в Перечне мероприятий структурных элементов муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа»

**Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»**

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет 17 110,297 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 7 039,040 тыс. руб.

2025 год - 5 487,944 тыс. руб.

2026 год – 4 583,313 тыс. руб.

**Раздел 6 «Организация управления и механизм реализации муниципальной программы»**

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - Управлением по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа совместно с соисполнителями. Ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;

несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;

представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;

проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;

осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители представляют в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации Программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласованный с Управлением по финансам;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

2.1) по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

2.2) по итогам реализации Программы за год:

сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях Программы за отчетный год;

анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Соисполнители:

участвуют в разработке муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок в Управление экономики, и одновременно направляют ответственному исполнителю отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

по запросу представляет сведения и информацию о ходе реализации муниципальной программы, в том числе копии актов, выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации муниципальной программы;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»

Реализация Программы приведет к повышению готовности к использованию системы связи и оповещения населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, устойчивому функционированию жизненно важных объектов. Реализация мероприятий программы обеспечивает повышение эффективности в решении задач по безопасности людей на водных объектах.

Реализация Программы позволит:

1) снизить количество пожаров, недопущение гибели и травмирования людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров;

2) улучшить качество и количество доведенных до населения информаций о мерах пожарной безопасности, поведении в случае пожара и наступления чрезвычайной ситуации с использованием средств массовой информации, возможностей сети Интернет, мобильной связи, технических средств наружной рекламы, путем транслирования речевых сообщений;

3) уменьшить общее количество осуществленных выездов дежурными сменами муниципального учреждения «Поисково–спасательная служба Озерского городского округа»;

4) Уменьшить количество ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения об эвакуации;

5) Повысить уровень научно-технического и информационного обеспечения пожарной безопасности, в том числе уровень инновационной деятельности.

Раздел 8 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС В.В. Чудов