Утверждаю:

Председатель Правления

ТСЖ «ВИТЯЗЬ»

А.В. Клишин

______________________

« 20 » января 2012  г.

Плановые мероприятия

по подготовке  жилищного  фонда  ТСЖ «ВИТЯЗЬ»

к эксплуатации  в  осеннее – зимний период  2012 – 2013 г.г.

| № п/п | Плановый вид работ | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт мягкой кровли по адресам: Бажова 32; 34; 36 (по мере необходимости) | 2-3 квартал 2012 г. | Правление ТСЖ |
| 2 | Выполнить ремонт входных и тамбурных дверей в подъезды жилых домов Бажова 32,34,36 (по мере необходимости) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 3 | Произвести закрытие подвальных окон и люков жилых домов Бажова 32, 34, 36 | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 4 | Выполнить навеску дверных пружин на входные и тамбурные двери Бажова 32, 34, 36 (по мере необходимости) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 5 | Выполнить остекление оконных и дверных переплётов в л/клетках жилых домов Бажова 32, 34, 36 (по мере необходимости) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 6 | Смена врезных и навесных замков в технических помещениях общего имущества жилых домов (по мере необходимости) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 7 | Промывка, опрессовка систем отопления (по согласованию с ММПКХ) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 8 | Промывка систем канализации (по согласованию с ММПКХ) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 9 | Ревизия, ремонт трубопроводов, запорной арматуры систем отопления, ХПВ, ГВС (по согласованию с АДС ООО «Максимус») | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |
| 10 | Оформление паспортов готовности к эксплуатации в осеннее – зимний период 2012 – 2013 г.г. на каждый дом. (по согласованию с ММПКХ) | до 01.09.12 – 13 гг. | Правление ТСЖ |

СОГЛАСОВАНО:  члены правления